ПРОТОКОЛ

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности  при администрации Октябрьского района

(далее – Совет)

04 июня 2015 года                                         № 11                                                     пгт. Октябрьское

Председатель Совета – А.П. Куташова

Секретарь Совета – Д.В. Марчев

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация о проблемах реализации инвестиционных проектов по строительству объектов: «Комплекс «Школа-детский сад в пгт. Талинка», «Школа на 300 мест в пгт. Приобье».

2. Информация о перечне муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. О рассмотрении возможности реализации и оказании содействия в сопровождении инвестиционного проекта «Организация тепличного хозяйства в пгт. Андра».

4. Информация по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.

5. Информация по инвентаризации земельных участков, выделенных под строительство инвестиционного жилья.

6. Информация об исполнении «дорожной карты» по вводу инвестиционных котельных в п. Унъюган.

7. Рассмотрение вопроса о выкупе инвестиционной котельной в п. Перегребное.

8. Интерактивная инвестиционная карта Югры.

9. Механизмы имущественно поддержки создания индустриальных парков.

10..Исполнение протокольных поручений Совета при Правительстве ХМАО-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в ХМАО-Югре и протокольных поручений Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации Октябрьского района.

Выступили: Куташова А.П., Куклина Н.Г., Григорьева Е.В., Тимофеев В.Г., Михайлов Н.А., Белых Л.Б., Хомицкий В.М., Секисов А.А., Черепкова Л.С., Озирный Н.А., Сумкина О.П., Покатов О.Н.

По первому вопросу решили:

1.1. Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) запланировать в г. Ханты-Мансийске рабочую встречу с ООО «Гидротехмаш» совместно с представителями БУ «Региональный центр инвестиций» для обсуждения перспектив реализации инвестиционного проекта «Школа-детский сад в пгт. Талинка» ООО «Гидротехмаш» и урегулирования проблемных вопросов.

Срок исполнения: до 25 июня 2015 года.

  - ООО «Дизайн» (Михайлов Н.А.) проинформировать администрацию Октябрьского района о получении кредитных ресурсов, а также сроках выхода на площадку строительства.

Срок исполнения: до 11 июня 2015 года.

По второму вопросу решили:

МАУ «Многофункциональный центр Октябрьского района» (Белых Л.Б.):

2.1. заключить соглашения с ОАО «Газпром газораспределение Север» по оказанию услуг по подключению к газопроводу, с ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств.

Срок исполнения: до 10 июня 2015 года.

2.2. Направить на утверждение в отдел ценовой политики администрации Октябрьского района перечень платных услуг в соответствии с заключенными соглашениями с ОАО «Газпром газораспределение Север» и ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

Срок исполнения: до 10 июля 2015 год.

2.3. решить вопрос увеличения штатной численности удаленного рабочего места МФЦ в  п. Унъюган в пределах утвержденного штатного расписания МФЦ.

Срок исполнения: до 22 июня 2015 года.

2.4. провести дополнительные мероприятия по повышению информированности населения о возможности получения в МФЦ услуг связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок исполнения: первоначальная информация до 15 июня 2015 года и далее постоянно.

По третьему вопросу решили:

3.1. Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользованию (Хомицкий В.М.) уточнить юридическую принадлежность земельного участка, планируемого под реализацию инвестиционного проекта «Организация тепличного хозяйства в пгт. Андра».

Срок исполнения: до 25 июня 2015 года.

3.2. Отделу развития предпринимательства администрации Октябрьского района (Сафронова С.В.) оказать ИП Матевосян Г.Г. информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта «Организация тепличного хозяйства в пгт. Андра».

Срок исполнения: до 16 июня 2015 и далее постоянно.

3.3. Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского района (Григорьева Е.В.) пригласить ИП Матевосян Г.Г. на ближайшее заседание Координационного совета по реализации программ строительства объектов социальной сферы и жилищного строительства на территории Октябрьского района с презентацией проекта.

По четвертому вопросу решили:

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.):

4.1. подготовить и направить в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры предложения по внесению изменений в приказ Департамента ЖКХ и Энергетики от 30.12.2014 № 149-п «Об утверждении графика передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных предприятий осуществляющих неэффективное управление в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по перечню объектов и сроков передачи в концессионное управление имущества жилищно-коммунального комплекса.

Срок исполнения: до 09 июня 2015 года.

4.2. решения по корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов принимать совместно  с главами городских и сельских поселений района.

Срок исполнения: постоянно.

4.3. подготовить конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения  по Приобскому МП «ЭГК».

Срок исполнения: до 15 июня 2015 года.

По пятому вопросу решили:

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользованию (Хомицкий В.М.):

5.1. провести инвентаризацию всех земельных участков, сформированных под инвестиционное строительство в границах муниципальных образований района и сформировать график выездов по территории с целью проверки освоения земельных участков.

Срок исполнения: до 15 июня 2015 года

5.2. докладывать о проведенных проверках по сформированному графику выездов.

Срок исполнения: ежемесячно.

5.3. организовать применение повышающего коэффициента при расчете суммы арендной платы по земельным участкам, не освоенным по истечению 3-х лет с момента предоставления земельного участка.

Срок исполнения: постоянно

По шестому вопросу решили:

6.1. Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) откорректировать «дорожную карту» по вводу инвестиционных котельных в п. Унъюган с учетом перенесенных сроков.

Срок исполнения: до 25 июня 2015 года.

6.2. Начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства (Чеплакову В. Ф.) пригласить на совещание 25.06.2015 года в п. Унъюган представителей                   ГП «Исполнительная дирекция «Фонд поколений Юры» и КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по вопросам приведения земельных участков в надлежащее состояние, а также, в части принятия мер по организации теплоснабжения помещения пожарной части в п. Унъюган.

Срок исполнения: до 25 июня 2015 года

По седьмому вопросу решили:

Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи (Тимофееву В.Г.) определить:

7.1. с эксплуатирующей организацией порядок действий по передаче в эксплуатацию инвестиционной котельной в п. Перегребное.

Срок исполнения: до 10 июня 2015 года.

7.2. дальнейшее взаимодействие администрации Октябрьского района с инвестором              ООО «Приобьтеплоконтроль» по выкупу котельной.

Срок исполнения: до 10 июня 2015 года.

По восьмому вопросу решили:

Информацию принять к сведению.

По девятому вопросу решили:

Информацию  принять к сведению.

По десятому вопросу решили:

10.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные пунктом 3.9 протокола № 3 от 19.06.2014, пунктами 3.5, 4.2, 4.2.2 протокола № 5 от 27.08.2014, пунктом 3.4.2. протокола № 6 от 06.11.2014, пунктами 2.2, 2.2.1, 2.3, протокола № 7 от 08.10.2014, пунктами 1.3, 1.4, 3.2 протокола № 8 от 11.12.2014, пунктами 2.1, 4.1, решения по второму вопросу: 1, 1.1, 2, 2.1, решения по третьему вопросу: 1, 1.1,  решения по четвертому вопросу 2., 2.1 протокола № 9 от 12.02.2015, пунктами  1.1.2, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1, протокола № 10 от 12.02.2015.

10.2. Оставить на контроле до исполнения поручения, предусмотренные пунктами 3., 1.2. протокола № 9 от 12.02.2015, пунктом 3.4. протокола № 10 от 12.02.2015

10.3. Оставить на постоянном контроле поручения, предусмотренные пунктом 2.1. протокола № 1 от 09.01.2014, пунктом 3.1. протокола № 2 от 27.05.2014, пунктом 2.4. протокола № 3 от 19.06.2014, пунктами 2.4., 3.2. протокола № 4 от 24.07.2014, пунктом 3.4.1. протокола № 6 от 06.11.2014, пунктами 1.1., 1.5., протокола № 8 от 11.12.2014. пунктом 1., 2.2.,  3., 1.1., протокола № 9 от 12.02.2015 пунктами 1.1.1., 2.1., 3.2., 3.3., 3.5., протокола № 10 от 12.02.2015

Заместитель председателя Совета  							    Н.Г. Куклина