**Заявка №2809**

**Сведения о конкурсе:**

Название конкурса

[Региональный конкурс инициативных проектов](https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/view/?id=497)

Тип конкурса

Региональный

**Общая характеристика проекта**

Наименование инициативного проекта

Обустройство Парка отдыха в поселке Комсомольский

**Описание инициативного проекта**

Адрес и описание места расположения объекта

Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Октябрьский район, п.Комсомольский, улица Октябрьская 1А

Цель и задачи инициативного проекта

Цель проекта:
Комплексное благоустройство территории населенного пункта, создание парковой зоны как многофункционального места массового отдыха жителей и гостей поселка, привлечение общественного внимания к охране природы.
Задачи:
1. Создание условий для круглогодичного отдыха и проведения разнообразного досуга, как жителей поселка, так и его гостей в рамках национальных проектов «Культура».
2. Культурно - спортивное развитие и воспитание подрастающего поколения.
3. Создание единого культурно – досугового комплекса: нового модульного сельского дома культуры и Парка отдыха, как центра популяризации здорового образа жизни и бережного отношения к природе среди широких слоев населения в рамках реализации комплекса национальных проектов «Комфортная среда для жизни».
4. Популяризация территории поселка Комсомольский как туристического направления. Новые оригинальные элементы, используемые в Парке, послужат примером нестандартного и оригинального взаимодействия человека и экосистемы, что самым благоприятным образом скажется на имидже всего сельского поселения Малый Атлым.
5. Организация эффективного взаимодействия всех участников инициативного проекта.

Описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части

В поселке Комсомольский проживает 464 человека. Из них 112 - дети и подростки. В летний период количество населения еще увеличивается за счет приезжающих на малую родину в период отпусков и каникул и просто приезжающих полюбоваться северными красотами. Но на территории поселка нет места, где возможно было бы погулять, провести с пользой время и просто отдохнуть.
Существует острая необходимость обустройства на территории поселка Комсомольский Парка отдыха, который станет универсальной площадкой для проведения культурных и досуговых мероприятий, отдыха и занятия спортом.
Начиная с 2019 года жители поселка Комсомольский на различных собраниях выступали с инициативой по обустройству Парка отдыха в поселке на месте старой игровой площадки, находящейся в настоящее время в сильно обветшалом состоянии.
По результатам собраний были проведены мероприятия по обсуждению дизайн-проекта Парка, определению территории будущего Парка, разработке сметной документации. При проектировании и обустройстве парка будут соблюдены условия доступности площадок для маломобильных групп граждан.
В 2020 году для жителей п. Комсомольский в рамках национального проекта «Культура» построено новое модульное здание сельского дома культуры и библиотеки. На мероприятии по открытию нового здания Губернатор ХМАО-Югры Комарова Наталья Владимировна рекомендовала продолжить работу по комплексному обустройству территории вокруг нового объекта культуры и поскольку место расположения позволяет, то необходимо обустроить рядом парковую зону, как многофункциональное место массового отдыха жителей и гостей поселка.
Участие в региональном конкурсе инициативных проектов дает шанс по формированию единственного места комфортной среды для жизни населения п. Комсомольский.

Мероприятия по реализации инициативного проекта

Благоустраиваемый Парк отдыха имеет большую площадь, предполагающую несколько этапов ее освоения.
В рамках реализации 1 этапа проекта в 2021 году планируется:
1. Расчистка площади от кустарника и мелколесья (субботники)
2. Разборка старых конструкций бывшей игровой площадки и ограждения
3. Обустройство нового металлического ограждения
4. Установка спортивного и игрового оборудования (игровой комплекс, карусели, качалка-балансир, игровой модуль, песочница-домик)
5. Устройство малых архитектурных форм (скамейки, беседка)
6. Устройство песчано-гравийных дорожек (нефинансовая помощь спонсоров)
В рамках реализации следующих этапов благоустройства Парка планируется размещение на его территории спортивных объектов (мини-футбольное поле, баскетбольная площадка), обустройство сценического комплекса для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

Реализация данного проекта решит следующие проблемы:
1) Благоустройство прилегающей территории к новому модульному зданию сельского дома культуры и библиотеки как единого комплекса зоны отдыха и досуга.
2) Обеспечение жителей п. Комсомольский местом активного отдыха взрослых, детей и подростков, проведения культурно-массовых мероприятий, занятия спортом, отвечающего всем нормам безопасности и учитывающим потребности маломобильных групп граждан.
2) Повышение уровня внешней эстетики населенного пункта.
3) Повышение уровня культурного и спортивного развития граждан.
4) Повышение уровня экологического воспитания, изменение сознания людей о возможности поддерживать, беречь и улучшать экологическое и эстетическое состояния окружающей среды. Исчезнет необходимость жителям искать места отдыха в лесу и тем самым засорять в большинстве случаев природу, снизится риск численности лесных пожаров.
5) Повышение уровня привлекательности поселка как туристического объекта.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

20.12.2021

Количество благополучателей от реализации проекта, человек

464

Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей

4 494,5

**Прилагающаяся документация и фотографии**

Прилагающаяся документация

[Презентация Обустройство Парка отдыха п. Комсомольский.ppt](https://isib.myopenugra.ru/upload/iblock/cee/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.ppt)

**Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии)**

**Нефинансовый вклад**

Количество граждан, готовых оказать содействие, человек

50

Трудозатраты, тыс.рублей

54,0

Участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Вклад тыс.руб.

135,8

**Финансовый вклад**

Объем привлеченных средств, тыс. рублей

25,0

Доля объема привлеченных средств в общем объеме расходов на реализацию проекта, %

0,55

**Бюджет муниципального образования**

Объем средств, тыс. рублей

1 800,0

Доля объема средств муниципального образования в общем объеме расходов на реализацию проекта, процент

40

**Сведения об оригинальности/необычности проекта**

Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте)

В реализации проекта панируется широкое использование возможностей интернет-ресурсов, платформ мессенджеров для мобильного освещения реализации проекта, активного обсуждения и решения непосредственно с участниками проекта и жителями основных задач и мероприятий проекта.
Совместная реализация данного инициативного проекта позволит увеличить сплоченность жителей поселка, показать на примере общей деятельности действующий механизм местного самоуправления.

**Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе отбора проблемы, на решение которой направлена реализация инициативного проекта**

Использование специальных информационных досок/стендов

На информационных стендах поселка были размещены объявления и афиши, как о планируемых собраниях по обсуждению и выдвижению проектных инициатив, так и о разработанном проекте. Также планируется дальнейшее регулярное размещение материалов о ходе реализации проекта на всех информационных стендах поселка, фото прилагается.

Наличие публикаций в газетах

Сетевое издание районной газеты "Октябрьские вести"
http://oktvesti.ru/article/167766/

Информация по телевидению

нет

Информация в Интернете, социальных сетях

Имеется, ссылки:
https://admmatlim.ru/news/internet/park\_\_kak\_mnogo\_v\_etom\_slove.html
http://oktvesti.ru/article/167766/

Информирование старостой сельского населенного пункта

нет

**Ожидаемые результаты инициативного проекта**

**Социальная эффективность**

Число благополучателей, человек

464

Число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек

50

Количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта (при наличии)

6

**Экономическая эффективность**

Эксплуатационные расходы (в год) на содержание объекта, тыс.рублей

60

Доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации объекта, тыс.рублей (при наличии)

0

Повышение туристической привлекательности города, роста количества туристов, человек

100

Количество созданных рабочих мест, человек

1

Создание новых бизнесов, единиц

0

**Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта**

Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта

Эффективная эксплуатация Парка отдыха будет достигнута в ходе проведения различных регулярных культурных и спортивных мероприятий в рамках деятельности нового сельского дома культуры, находящегося на территории Парка.
Парк отдыха, как культурный объект, будет передан на содержание муниципальному учреждению культуры.

Хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта

МБУ «Центр культуры и библиотечного обслуживания», филиал Комсомольский сельский дом культуры»

Указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей

60