**Заявка №2845**

**Сведения о конкурсе:**

Название конкурса

[Региональный конкурс инициативных проектов](https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/view/?id=497)

Тип конкурса

Региональный

**Общая характеристика проекта**

Наименование инициативного проекта

«Обустройство автоматического водоразборного пункта воды питьевого назначения (по электронным ключам) на скважине ул. Мира 69 А».

**Описание инициативного проекта**

Адрес и описание места расположения объекта

ул. Мира, 69А, с. Шеркалы, Октябрьский район Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Цель и задачи инициативного проекта

Улучшение качества водоснабжения жителей и экстренных служб с.п. Шеркалы

Описание вопроса (проблемы), решение которого имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части

В настоящее время на территории с.п. Шеркалы водоснабжение потребителей осуществляется путем подвоза воды автотранспортом (водовозной машиной). Ресурсоснабжающей организацией утвержден график подвоза воды, график согласован органом местного самоуправления. Проблема заключается в том, что услуга по подвозу воды оказывается только в определенное время, согласно утвержденного графика, что не всегда удобно потребителям, исходя из различных жизненных ситуаций. Кроме того, Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, тариф в сфере водоснабжения утвержден, исходя из стадий водоснабжения: подъем, очистка, транспортирование, что позволяет ресурсоснабжающей организации отпускать воду по тарифам, включающим только очистку и подъем, минуя при этом тариф на транспортирование (подвоз), а это дешевле на 77,06 % в процентном выражении, а в финансовом на 561,16 рублей за 1 м3 питьевой воды. На сегодняшний день проблема в отпуске воды ресурсоснабжающей организацией по тарифам, включающим в себя подъем, очистку, заключается в отсутствии технической возможности отпуска воды (нет водоразборного крана для потребителей). Закачка водовозной машины осуществляется с водонапорной башни, которая расположена в зоне санитарной охраны, куда проезд иного транспорта, а также нахождение посторонних лиц на территории ЗСО запрещено! Установка автоматического водоразборного пункта воды на границе зон санитарной охраны позволит потребителям в любое время иметь доступ к водоснабжению, причем по тарифам значительно ниже, чем тариф на подвоз воды. У экстренных служб (пожарная машина) дополнительно появится ускоренный доступ к водоснабжению.

Мероприятия по реализации инициативного проекта

1. Прокладка водовода от водонапорной башни до автоматического водоразборного пункта воды (с греющим кабелем).  
2. Приобретение автоматического водоразборного пункта воды.  
3. Монтаж автоматического водоразборного пункта воды.  
4. Внедрение программного обеспечения в существующий учетный процесс воды.  
5. Планировка подъездной площадки перед автоматическим водоразборным пунктом воды.  
6. Благоустройство площадки при автоматическом водоразборном пункте воды (установка скамейки, урны, информационного стенда).

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта

Доступ потребителей водоснабжения с. Шеркалы к альтернативному, более дешевому способу водоснабжения. Потребность также обусловлена неоднократным обращением потребителей в ресурсоснабжающую организацию по вопросу отпуска воды с водонапорной башни.

Планируемые сроки реализации инициативного проекта

18.07.2021

Количество благополучателей от реализации проекта, человек

720

Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта, тыс. рублей

330,0

**Прилагающаяся документация и фотографии**

Прилагающаяся документация

[Презентация Умная колонка.pptx](https://isib.myopenugra.ru/upload/iblock/12e/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pptx)

**Вклад в реализацию инициативного проекта со стороны граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (при наличии)**

**Нефинансовый вклад**

Количество граждан, готовых оказать содействие, человек

86

Трудозатраты, тыс.рублей

24.260

Участие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на безвозмездной основе в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.  
  
Вклад тыс.руб.

68,585

**Финансовый вклад**

Объем привлеченных средств, тыс. рублей

24

Доля объема привлеченных средств в общем объеме расходов на реализацию проекта, %

7,3

**Бюджет муниципального образования**

Объем средств, тыс. рублей

110.0

Доля объема средств муниципального образования в общем объеме расходов на реализацию проекта, процент

33.5

**Сведения об оригинальности/необычности проекта**

Сведения об оригинальности/необычности проекта (использование инновационных подходов и технологий в проекте)

Обустройство автоматического водоразборного пункта воды питьевого назначения (по электронным ключам) на скважине ул. Мира 69 Апозволит обеспечить бесконтактный способ получения питьевой воды в круглосуточном режиме

**Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе отбора проблемы, на решение которой направлена реализация инициативного проекта**

Использование специальных информационных досок/стендов

Информация о проекте размещена на информационном стенде Шеркальского МП ЖКХ

Наличие публикаций в газетах

Газета "Октябрьские вести", тираж от 18.02.2021 г.

Информация по телевидению

Нет

Информация в Интернете, социальных сетях

Сетевое издание "Оквести.ру", официальный сайт администрации сельского поселения Шеркалы:http://sherkaly-adm.ru/msu/structure/organyi-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-selskoe-poselenie-sherkalyi/administratsiya-selskogo-poseleniya-sherkalyi/obyavleniya/media/2021/2/11/provoditsya-opros-grazhdan-po-podderzhke-proektov-initsiativnogo-byudzhetirovaniya/, официальная страница администрации сельского поселения Шеркалы в социальной сети "Одноклассники": https://ok.ru/profile/573764629203/statuses/153068987935699, : в социальной сети в instagram: https://www.instagram.com/p/CLKRIgrBXvI/?igshid=1pnynea2w7n4

Информирование старостой сельского населенного пункта

Нет

**Ожидаемые результаты инициативного проекта**

**Социальная эффективность**

Число благополучателей, человек

340

Число лиц, вовлеченных в реализацию проекта, человек

86

Количество мероприятий, которые можно провести в ходе реализации проекта (при наличии)

1

**Экономическая эффективность**

Эксплуатационные расходы (в год) на содержание объекта, тыс.рублей

12,0

Доходы муниципального бюджета (в год) от эксплуатации объекта, тыс.рублей (при наличии)

0

Повышение туристической привлекательности города, роста количества туристов, человек

Нет

Количество созданных рабочих мест, человек

Нет

Создание новых бизнесов, единиц

**Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта**

Наличие механизмов эффективной эксплуатации и содержания инициативного проекта

Эксплуатация и содержание будет осуществляться, за счет тарифной составляющей на водоснабжение, ресурсоснабжающей организацией - Шеркальским МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы

Хозяйствующий субъект, который будет отвечать за эксплуатацию и содержание созданного инициативного проекта

Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования сельское поселение Шеркалы

Указание соответствующих для этого ресурсов, тыс. рублей

12,0