| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « |  | » |  | 20 | 23 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |

Об утверждении Перечня создаваемых объектов

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая

приобретение объектов недвижимого имущества, объектов,

создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и

концессионными соглашениями

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 20.06.2023 № 968 «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 24.05.2022 №1030»:

1. Утвердить Перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: от 27.12.2022 № 2915 «Перечень реализуемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями»; от 28.12.2022 № 2949 «Об утверждении Перечня реализуемых объектов на очередной и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Тимофеева В.Г.

Глава Октябрьского района					                              С.В. Заплатин

Исполнитель:

Заведующий финансово-экономическим

отделом Управления ЖКХ и С

администрации Октябрьского района

Румянцева Л.Л., тел. 351

Согласовано:

Заместитель главы Октябрьского района

по вопросам строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления

жилищно-коммунального хозяйства и строительства

администрации Октябрьского района                                                                В.Г. Тимофеев

# Заместитель главы Октябрьского района по вопросам

# муниципальной собственности, недропользования,

# председатель Комитета по управлению муниципальной

# собственностью администрации Октябрьского района           	                      В.М. Хомицкий

Заместитель главы Октябрьского района

по экономике, финансам, председатель Комитета

по управлению муниципальными финансами

администрации Октябрьского района                                                        	       Н.Г. Куклина

Начальник Управления экономического развития

администрации Октябрьского района					          Е.Н. Стародубцева

Заведующий юридическим отделом

администрации Октябрьского района                                                               Л.Ю. Даниленко

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности «3»

Разослать:

| 1. Куклина Н.Г. | 1 экз. |
| --- | --- |
| 2. Управление экономического развития администрации Октябрьского района | 1 экз. |
| 3. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | 1 экз. |
| 4. УЖКХ и строительства администрации Октябрьского района | 2 экз. |
| 5. КСП Октябрьского района | 1 экз. |

Итого:                                                                                                                     6 - экз

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района 
от  «___» _________2023 г. № _____

Перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2023 | Источники финансирования | Инвестиции | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего расходов по создаваемым объектам | всего | 1 690 514,3 | 702 305,9 | 75 253,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 1 417 409,0 | 604 523,3 | 44 525,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 268 105,3 | 97 782,6 | 30 727,4 |  |  |
|  | иные источники финансирования | 5 000,0 |  |  |  |  |
| в том числе по муниципальным программам: |
| Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 165 299,7 | 45 644,9 | 47 877,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 138 730,1 | 42 449,7 | 44 525,6 |  |  |
|  | местный бюджет | 26 569,6 | 3 195,2 | 3 351,4 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда |  | 2023-2025 |  |  | всего | 161 732,9 | 45 644,9 | 47 877,0 | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 135 413,0 | 42 449,7 | 44 525,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 319,9 | 3 195,2 | 3 351,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 2 | Региональный проект обеспечения устойчивого сокращения не пригодного для проживания жилищного фонда |  | 2023 |  |  | всего | 3 566,8 |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 3 317,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 249,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 45 830,8 | 27 376,1 | 27 376,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 45 830,8 | 27 376,1 | 27 376,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 3 | Блочно-модульная котельная 3МВт, общей площадью 78.1 м², расположенная по адресу: Российская Федерация, 628128, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Октябрьский, поселок Унъюган, проезд Промышленный 20д/2 | 3 МВт | 2023-2025 | 19 587,0 | 4900,0 | всего | 4 896,8 |  |  | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 896,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 4 | Сети водоснабжения п.Унъюган ул. Юбилейная – ул.Курчатова | 3138 м | 2023-2025 | 35 909,78 | 9900,0 | всего | 9 852,9 |  |  | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9 852,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение 2- котельных с сетями в пгт. Приобье | 17,9/18,1 м | 2023-2025 | 11 400,5 | 3700,0 | всего | 3 705,0 |  |  | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 705,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 6 | Сети водоснабжения пгт. Приобье |  | 2023-205 | 82 128,2 |  | всего | 27 376,1 | 27 376,1 | 27 376,0 | Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского район |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27 376,1 | 27 376,1 | 27 376,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 464 709,6 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 389 117,7 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 75 591,9 |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водоочистных сооружений c обследованием водозабора в г.п. Приобье, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области | 2000 куб.м/ сут. | 2019-2023 | 644 597,5 | 409597 | всего | 409 597,6 |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 389 117,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20 479,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная в пгт. Талинка, ул.Молодежная 5 Октябрьский район | 12/12/9 МВт | 2021-2023 | 105 111,2 | 55 112 | всего | 55 112,0 |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55 112,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 10 500,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10 500,0 |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения | 300 м3 | 2023 | 10 500,0 |  | всего | 10 500,0 |  |  | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство приюта для животных (ПИР) | 50 особей | 2021-2023 |  |  | всего | 1 000,0 |  |  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 840 985,9 | 485 448,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 757 123,2 | 436 935,7 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 83 862,7 | 48 512,5 |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя школа, пгт.Приобье | 300 учащ. | 2019-2024 | 901 037,5 | 728300,0 | всего | 598 074,6 | 316 078,3 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 538 267,1 | 284 470,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 59 807,5 | 31 607,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа-детский сад(132 учащихся, 30 воспитанников)» в с.Малый Атлым | 132/30 Учащ/мест | 2016-2024 | 399 200,0 |  | всего | 242 911,3 | 169 405,9 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 218 856,1 | 152 465,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24 055,2 | 16 940,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район" | всего | 18 351,5 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 7 300,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6 051,5 |  |  |  |  |
|  | иные источники финансирования | 5 000,0 |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция лыжероллерной трассы лыжной базы МБУ СП "Районная спортивная школа олимпийского резерва" Октябрьского района (первый этап) |  | 2023 |  |  | всего | 10 499,9 |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 199,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция объекта капитального строительства «Здание лыжной базы» (2 этап) пгт. Приобье |  | 2022-2024 | 18 710,6 | 13000, | всего | 7 851,6 |  |  | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 851,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 5 000,0 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район» | всего | 143 836,8 | 143 836,7 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | бюджет автономного округа | 125 138,0 | 125 137,9 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18 698,8 | 18 698,8 |  |  |  |
|  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |
| 15 | Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского района) | 10000 тонн | 2022-2023 | 479 455,9 |  | всего | 143 836,8 | 143 836,7 |  | Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 125 138,0 | 125 137,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 18 698,8 | 18 698,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |  |