| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 26 | » | января | 20 | 12 | г. |  | № | 143 |
| пгт. Октябрьское |

Об утверждении положения

по проведению капитального ремонта

жилищного фонда Октябрьского района

## На основании статьи 681 Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, в целях снижения физического износа жилищного фонда Октябрьского района, повышения качества проживания граждан в жилищном фонде Октябрьского района:

1. Утвердить положение по проведению капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Минулина К.Р.

Глава администрации Октябрьского района                                                                      А.П.Куташова

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «26» января 2012 г. № 143

Положение по проведению капитального ремонта

жилищного фонда Октябрьского района

1. Общие положения

1.1. Положение по проведению капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района (далее - Положение) определяет классификацию ремонтов, порядок проведения  капитального ремонта жилых домов (квартир), работы по учету и строительному контролю, функции Заказчика и Подрядчика при выполнении работ капитального ремонта жилищного фонда находящегося в казне муниципального образования Октябрьского района и жилищного фонда иных форм собственности по решению суда.

1.2. Капитальный ремонт проводится в жилых домах (квартирах), техническое состояние которых не позволяет (делает экономически нецелесообразным) обеспечение их эффективной эксплуатации путем технического обслуживания и текущего ремонта. Конечным результатом капитального ремонта является восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей  жилых домов (элементов) в части надежности их функционирования.

1.3. Минимальный нормативный период эффективной эксплуатации жилого дома до назначения очередного капитального ремонта устанавливается в соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР  от 23.11.1988  №312.

2. Классификация ремонтов

2.1. Система ремонта жилых домов (квартир) находящихся в казне муниципального образования Октябрьского района предусматривает проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются с учетом технического состояния и конструктивных особенностей жилищного фонда.

Организация проведения капитального ремонта жилых домов (квартир) не находящихся в казне муниципального образования Октябрьский  район, проводится по решению суда.

2.2 Капитальный ремонт жилья - проведение работ по восстановлению или замене
отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-
технического оборудования в связи с их физическим износом или разрушением.

Капитальный ремонт проводится в жилых домах (квартирах) техническое состояние которых не позволяет обеспечить удовлетворительное техническое состояние, соответствующее установленным нормам и правилам путем проведения технического обслуживания и текущего ремонта с физическим износом от 31% до 70%.

2.3. По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый (комплексный и выборочный) и внеплановый (в т.ч. аварийный).

Комплексный капитальный ремонт предусматривает в основном замену инженерных систем, сетей и оборудования, а также приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов. При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом (квартира) полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.

Выборочный капитальный ремонт назначается для выполнения необходимых работ, которые не могут быть приурочены к очередному комплексному ремонту. При выборочном капитальном ремонте производится ремонт фасада, кровли, ремонт и замена отдельных участков инженерных коммуникаций, систем и сетей.

Внеплановый (в т.ч. аварийный) ремонт выполняется для исполнения решения суда, ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций и элементов здания, оборудования, сетей и коммуникаций, вызванных стихийными бедствиями, экстремальными условиями и ситуациями и др.

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение внеплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного планового ремонта. При этом если объем необходимого ремонта элемента меньше 15% от общего размера данной конструкции.

3.  Организация капитального ремонта

3.1. Необходимость проведения капитального ремонта жилого дома (квартиры) определяется исходя из его технического состояния, которое устанавливается по показателю физического износа (соответственно здания или элемента), характеризующему степень утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

3.2. На проведение капитального ремонта планируются жилые дома (квартиры), техническое состояние которых определяется как неудовлетворительное. Приоритетом является усиление несущих конструкций, ремонт кровель, межпанельных стыков, утепление стен, ремонт внутридомовых сетей электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

3.3. При чрезвычайных ситуациях вопрос о проведении капитального ремонта в рамках аварийно-восстановительных работ конкретных объектов решается в оперативном порядке.

3.4. Проведение технического обследования предусматривается при постановке жилого дома на капитальный ремонт.

Обследование элементов здания, определение их технического состояния осуществляется комиссионно, по мере необходимости, собственником жилого дома (квартиры) с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций или служб технической инвентаризации.

При проведении обследования определяют перечень работ, необходимых для выполнения капитального ремонта жилого дома (квартиры). Для определения указанных работ могут привлекаться, при необходимости, квалифицированные эксперты (организации), имеющие свидетельство на право проведения диагностических работ в жилищном фонде.

3.5. Включение жилого дома (квартиры) в план мероприятий по капитальному ремонту осуществляется на основании решения комиссии  и постановлением администрации Октябрьского  района.

При формировании мероприятий на проведение капитального ремонта в обязательном порядке учитываются предписания, распоряжения надзорных органов, решения суда  предусматривающие требования по замене конкретных элементов и систем здания.

3.6. Предварительная оценка затрат на капитальный ремонт осуществляется по федеральному стандарту стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 квадратный метр общей площади жилья.

3.7. Сроки проведения работ планируются исходя из продолжительности проектирования, объемов и трудоемкости работ.

3.8. Стоимость ремонтных работ определяется в каждом конкретном случае.

3.9. Капитальный ремонт осуществляют по утвержденным проектам и сметам. Если по характеру ремонтных работ не требуется изготовление рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), разрешается финансирование капитального ремонта по утвержденным сметам и расцененным описям работ.

3.10. Состав работ, входящих в план мероприятий на проведение капитального ремонта жилых домов (квартир), включает:

- обследование дома (квартиры);

- проектные работы;

- ремонтно-строительные работы (в том числе работы по ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме, предусматривающие ремонт внутридомовых систем электро-; тепло-; газо-; водоснабжения и водоотведения, вентиляции и другого инженерного оборудования, противопожарные мероприятия, ремонт кровель; ремонт межпанельных стыков; утепление стен; усиление строительных конструкций; огнезащитную обработку деревянных конструкций прочие работы в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и иными нормативными актами.

4. Производство, учет и строительный контроль

капитального ремонта  жилых домов

4.1.Комитет  по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (далее-Комитет)  при  проведении капитального ремонта жилищного фонда осуществляет следующие функции:

- принимает заявление от квартиросъемщика  о необходимости проведения капитального ремонта;

- проводит работу по получению технического заключения о состоянии и эксплуатационных показателях жилых зданий;

- получает от ФГУП «Ростехинвентаризация –Федеральное БТИ поэтажный план с экспликациями помещений и справку об износе жилого дома (квартиры);

-направляет заявку в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – УЖКХиС администрации Октябрьского района) на составление дефектной ведомости;

- формирует предложения на комиссию администрации Октябрьского района по проведению  капитального ремонта жилищного фонда (далее-Комиссия). Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается постановлением администрации Октябрьского района. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение или отказывает по включению  в реестр жилых помещений подлежащих капитальному ремонту и определяет предварительные  сроки проведения данных работ. Квартиросъемщик извещается о принятом решении.

Для рассмотрения на комиссию Комитет представляет следующий перечень документов:

-заявление от квартиросъемщика;

-технического заключения о состоянии и эксплуатационных показателях жилого здания;

-поэтажный план с эксплуатациями помещений и справку об износе жилого дома (квартиры) от ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»;

-дефектную ведомость.

4.2. УЖКХиС администрации Октябрьского района на основании решения Комиссии и соответствующего постановления администрации Октябрьского района на  проведение капитального ремонта осуществляет следующие функции по проведению  капитального ремонта жилищного фонда:

- подготавливает проектно-сметную документацию по всем объектам капитального ремонта;

- определяет нормы продолжительности капитального ремонта жилых домов (квартир);

- подготавливает и предоставляет в администрацию Октябрьского района заявку на финансирование контракта по капитальному ремонту жилищного фонда и расходов на выполнение работ по капитальному  ремонту жилищного фонда;

- при выполнении работ по капитальному ремонту жилищного фонда подрядными организациями, организует проведение конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии с законодательством о размещении заказов;

- заключает контракты в соответствии с результатами проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов на капитальный ремонт жилищного фонда и его подготовку к эксплуатации;

- вносит корректировку  в проектно-сметную документацию в  случае возникновения дополнительных работ и затрат;

-  ведет учет затрат выполненных работ по направлениям;

- ежемесячно составляет реестры выполненных и оплаченных работ;

- оповещает службы жилищно-эксплуатационных участков и диспетчерских о начале производства работ, о подрядных организациях, занятых на проведении работ, передает победителям конкурсов, аукционов, запросов котировок цен и иных процедур на право заключения муниципальных контрактов акты технического состояния имеющегося на объекте оборудования;

- осуществляет контроль за качеством ремонта в соответствии с требованиями технического регламента (строительных норм и правил, технических условий), контракта, в том числе: контроль за выполнением строительно-монтажных работ в сроки, предусмотренные контрактом; контроль за качеством применяемых материалов; контроль за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; контроль безопасности проведения ремонтных работ для населения и окружающей среды;

- определяет соответствие используемых технологий установленным в Российской Федерации нормативам;

- обеспечивает и контролирует ведение исполнительной документации;

- контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты по установленным формам;

- организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе: приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам.

5. Функции Заказчика и Подрядчика

при выполнении работ по ремонту жилищного фонда

5.1. Работы по капитальному ремонту жилищного фонда выполняются силами подрядной организации, отобранной на конкурсной основе при наличии у нее свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; трудовых ресурсов и материально-технической базы.

Заказчиком по проведению капитального ремонта жилищного фонда выступает УЖКХиС администрации Октябрьского района.

Заключение договоров (муниципальных контрактов) производится Заказчиком на основании результатов торгов, в условиях которых приоритетным критерием отбора рекомендуется считать предложение по применению экономически обоснованных ценовых характеристик, при сохранении технико-экономических параметров.

В муниципальных контрактах с подрядными организациями в обязательном порядке должна быть указана стоимость работ, а также условие о выплате неустойки при нарушении стороной условий муниципального контракта, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

5.2. Основные функции Заказчика и Подрядчика при выполнении капитального ремонта зданий:

5.2.1. Заказчик передает в установленные муниципальным контрактом сроки Подрядчику утвержденную и согласованную проектно-сметную документацию, обеспечивает своевременное финансирование выполненных и принятых работ, передает для проведения капитального ремонта дом (квартиру) по акту Подрядчику, осуществляет технический надзор за работами, принимает выполненные  работы по форме КС-2 – акты выполненных работ и КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат, предъявляет отремонтированное здание приемочной комиссии.

5.2.2. Подрядная организация, принимает объект к производству работ от Заказчика и осуществляет собственными или привлеченными силами строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и стоимостью, ставшей основанием для признания его победителем торгов, в сроки, согласно муниципальному контракту.

При необходимости выполнения дополнительного объема работ, сверх установленного муниципальным контрактом, Подрядчик обращается к Заказчику с мотивированным обоснованием, на основании которого Заказчик проводит процедуру торгов на дополнительные объемы работ.

Подрядная организация обеспечивает сохранность элементов здания и его оборудования во время производства работ, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сдает Заказчику отремонтированный объект,  устраняет по требованию Заказчика за свой счет допущенные по его вине дефекты и недоделки, обнаруженные в процессе эксплуатации отремонтированного объекта в течение двух лет со дня его приемки,  участвует в работе  приемочной комиссии.