

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование Октябрьский район**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| « |  | » |  | 20 | 20 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское | | | | | | | | | |

О внесении изменений в постановление администрации

Октябрьского района от 26.11.2018 № 2656

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района»:

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 26.11.2018 № 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:

1.1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12,38 км.  2. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) с 46,28 км до 35,5 км.  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям до 89,7%.  4. Осуществлениерейсов по субсидируемым маршрутам совершенных воздушным транспортом не менее 93 в год.  5. Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в объеме не менее 955 чел. в год.  6. Осуществлениерейсов по субсидируемым маршрутам совершенных речным транспортом не менее 1 265 в год.  7. Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам речным транспортом в объеме не менее 45 714 чел. в год.  8. Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных автомобильным транспортом не менее 8 645 в год.  9. Осуществлениепассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам автомобильным транспортом в объеме не менее 88 978 чел. в год.  10. Недопущение увеличения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети с 0% до 0% к 2025 году.  11. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 38,8 до 24,7 человек на 100 тыс. населения к 2025 году. |

».

1.1.2. Строку ««Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования на 2020-2030 годы за счет всех источников – 623 072,2 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 117 822,7 тыс. руб.  2020 год – 63 035,5 тыс. руб.  2021 год – 61 107,0 тыс. руб.  2022 год – 61 107,0 тыс. руб.  2023 год – 40 000,0 тыс. руб.  2024 год – 40 000,0 тыс. руб.  2025 год – 40 000,0 тыс. руб.  2026-2030 годы – 200 000,0 тыс. рублей |

».

1.1.3. Таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.1.4. Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.

Глава Октябрьского района А.П. Куташова

Исполнитель:

заведующий финансово-экономическим

отделом Управления ЖКХ и С

администрации Октябрьского района

Шередека Г.Р. тел. 2-17-12

Согласовано:

Заместитель главы Октябрьского района

по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, связи,

начальник Управления ЖКХ и С Л.С. Черепкова

Заместитель главы Октябрьского района по экономике,

финансам, председатель КУМФ Н.Г. Куклина

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам

муниципальной собственности, недропользования,

председатель КУМС В.М. Хомицкий

Начальник Управления экономического

развития администрации Октябрьского района Е.Н. Стародубцева

Заведующий отделом транспорта и связи

администрации Октябрьского района В.В. Карайченцев

Заведующий отделом профилактики

правонарушений и противодействия коррупции

администрации Октябрьского района А.Ю. Насибулин

Председатель КСП Октябрьского района С.В. Патрактинова

Бюджетный отдел Комитета

по управлению муниципальными финансами

администрации Октябрьского района

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности «1», МНПА

Разослать:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. УЖКХ и строительства администрации Октябрьского района | 2 экз. |
| 2. Управление экономического  развития администрации Октябрьского района | 1 экз. |
| 3. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района | 1 экз. |
| 4. Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | 1 экз. |
| 5. Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции | 1 экз. |

6. Главам городских и сельских поселений 11 экз

7. КСП 1 экз

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| Приложение № 1  к постановлению  администрации Октябрьского района  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_  «Таблица 1 | | | |
|  | | | |

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование целевых показателей** | **Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы** | **Значения показателя по годам** | | | | | | | **Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы** |
| **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Подпрограмма I «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) <1> | 2,23 | 3,38 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,38 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) <2> | 46,28 | 43,4 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 35,5 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) <3> | 85,6 | 85,0 | 89,0 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | 89,7 | 89,7 | 89,7 |
| Подпрограмма II «Воздушный транспорт» | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) <4> | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 5 | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <4> | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Подпрограмма III «Речной транспорт» | | | | | | | | | | |
| 6 | Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.) <4> | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 |
| 7 | Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <4> | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 | 45714 |
| Подпрограмма IV «Автомобильный транспорт» | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) <4> | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 |
| 9 | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <4> | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 | 88978 |
| Подпрограмма V «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % <5> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел.<6> | 38,8 | 35,3 | 35,3 | 31,8 | 31,8 | 28,2 | 28,2 | 24,7 | 21,8 |

<1> Протяженность отремонтированных автомобильных дорог

<2> Статистическая отчетная Форма № 3-ДГ (МО)

<3>Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности дорог

<4> Рассчитывается суммированием количество рейсов (количества перевезенных пассажиров) соответствующим видом транспорта в отчетном году

<5> Рассчитывается: как соотношение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на конец года к базовому значению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31 декабря 2018 года (базовое значение)

<6> Рассчитывается, как соотношение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения района\*100 000 чел.

».

Приложение № 2

к постановлению

администрации Октябрьского района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | | |
| «Таблица 2 | | | |

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но  мер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель /соисполнитель | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| **Подпрограмма 1: Дорожное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3)\*\* | УЖКХиС администрации Октябрьского района | | **Всего:** | **44 999,8** | **44 999,8** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 40 710,7 | 40 710,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | |
| Местный бюджет | 4 289,1 | 4 289,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1.1. | Строительство объекта "Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы) | УЖКХиС администрации Октябрьского района | | **Всего:** | **44 999,8** | **44 999,8** | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет автономного округа | 40 710,7 | 40 710,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 4 289,1 | 4 289,1 | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (1,2,3)  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (1, 2, 3)  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (1, 2, 3) | Администрация городского поселения Андра | | **Всего:** | **1 643,6** | **376,6** | **525,0** | | **371,0** | **371,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 376,6 | 376,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 1 267,0 | 0,0 | 525,0\*\* | | 371,0 | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*19,8 | 19,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация городского поселения Октябрьское | | **Всего:** | **6 744,7** | **3 443,7** | **1 311,0** | | **995,0** | **995,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 3 443,7 | 3 443,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 3 301,0 | 0,0 | 1 311,0\*\* | | 995,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*181,3 | 181,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация городского поселения Приобье | | **Всего:** | **9 970,5** | **5 126,5** | **1 878,0** | | **1 483,0** | **1 483,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 5 126,5 | 5 126,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 4 844,0 | 0,0 | 1 878,0\*\* | | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*269,8 | 269,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация городского поселения Талинка | | **Всего:** | **4 521,3** | **1 156,3** | **1 375,0** | | **995,0** | **995,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 1 156,3 | 1 156,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 3 365,0 | 0,0 | 1 375,0\*\* | | 995,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*57,8 | 57,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Каменное | | **Всего:** | **1 289,6** | **323,6** | **322,0** | | **322,0** | **322,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 323,6 | 323,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 966,0 | 0,0 | 322,0 | | 322,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*36,0 | 36,0\*  36,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Карымкары | | **Всего:** | **2 757,7** | **657,7** | **700,0** | | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 657,7 | 657,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2 100,0 | 0,0 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*34,6 | 35,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Малый Атлым | | **Всего:** | **4 587,0** | **0,0** | **1 529,0** | | **1 529,0** | **1 529,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 4 587,0 | 0,0 | 1 529,0 | | 1 529,0 | 1 529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Перегребное | | **Всего:** | **10 532,1** | **1 082,1** | **3 150,0** | | **3 150,0** | **3 150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 1 082,1 | 1 082,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 9 450,0 | 0,0 | 3 150,0\*\* | | 3 150,0 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*57,0 | 57,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Сергино | | **Всего:** | **2 515,5** | **583,5** | **644,0** | | **644,0** | **644,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 583,5 | 583,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 1 932,0 | 0,0 | 644,0 | | 644,0 | 644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*30,6 | 30,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Унъюган | | **Всего:** | **3 955,6** | **742,6** | **1 071,0** | | **1 071,0** | **1 071,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 742,6 | 742,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 3 213,0 | 0,0 | 1 071,0 | | 1 071,0 | 1 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*39,1 | 39,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Администрация сельского поселения Шеркалы | | **Всего:** | **2 994,4** | **774,4** | **740,0** | | **740,0** | **740,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 774,4 | 774,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 2 220,0 | 0,0 | 740,0 | | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских и сельских поселений | \*40,8 | 40,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| УЖКХиС администрации Октябрьского района | | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Содержание автодорог (3) | Администрация сельского поселения Перегребное | | **Всего:** | **8 300,0** | **2 300,0** | **2 000,0** | | **2 000,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | 8 300,0 | 2 300,0 | 2000,0 | | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| УЖКХиС администрации Октябрьского района | | **Всего:** | **972,5** | **499,0** | **473,5** | | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Местный бюджет | 972,5 | 499,0 | 473,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  | | **Всего:** | **105 784,3** | **62 065,8** | **15 718,5** | | **14 000,0** | **14 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | **54 977,7** | **54 977,7** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Местный бюджет | **50 806,6** | **7 088,1** | **15 718,5** | | **14 000,0** | **14 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет городских и сельских поселений | **767,2\*** | **767,2\*** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| **Подпрограмма 2: Воздушный транспорт** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Реализация мероприятий воздушного транспорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам (4, 5) | УЖКХиС администрации Октябрьского района Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | **Всего:** | | **83 112,0** | **6 112,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | | **7 000,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | **35 000,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 83 112,0 | 6 112,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  | **Всего:** | | **83 112,0** | **6 112,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | | **7 000,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | **7 000,0** | **35 000,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 83 112,0 | 6 112,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 | |
| **Подпрограмма 3: Речной транспорт** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Реализация мероприятий речного транспорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам (6, 7) | УЖКХиС администрации Октябрьского района Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | **Всего:** | | **214 019,4** | **27 519,4** | **21500,0** | **21 500,0** | | **21 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **82 500,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 214 019,4 | 27 519,4 | 21500,0 | 21 500,0 | | 21 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  | **Всего:** | | **214 019,4** | **27 519,4** | **21 500,0** | **21 500,0** | | **21500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **82 500,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 214 019,4 | 27 519,4 | 21 500 | 21 500,0 | | 21 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 | |
| **Подпрограмма 4: Автомобильный транспорт** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. **Реализация мероприятий автомобильного транспорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам (8, 9) | УЖКХиС администрации Октябрьского района Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | **Всего:** | | **201 219,1** | **19 719,10** | **16 500,0** | **16 500,0** | | **16 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **82 500,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 201 219,1 | 19 719,1 | 16 500,0 | 16 500,0 | | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 | |
| 4.2. | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в границах гп. Октябрьское по регулируемым тарифам (8, 9) | УЖКХиС администрации Октябрьского района Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | **Всего:** | | **8 428,0** | **2 107,0** | **2 107,0** | **2 107,0** | | **2 107,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 8 428,0 | 2 107,0 | 2 107,0 | 2 107,0 | | 2 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  | **Всего:** | | **209 647,1** | **21 826,1** | **18 607,0** | **18 607,0** | | **18 607,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **16 500,0** | **82 500,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 209 647,1 | 21 826,1 | 18 607,0 | 18 607,0 | | 18 607,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 | |
| **Подпрограмма 5: Безопасность дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органом государственного контроля (надзора) (10,11) | Комитет по  управлению  муниципальной  собственностью  администрации  Октябрьского  района | **Всего:** | | **200,4** | **200,4** | **40,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 67,4 | 67,4 | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.2. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и настройке комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД | Комитет по  управлению  муниципальной  собственностью  администрации  Октябрьского  района | **Всего:** | | **309,0** | **99,0** | **170,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 309,0 | 99,0 | 170,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Итого по подпрограмме 5** |  | **Всего:** | | **509,4** | **299,4** | **210,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 376,4 | 166,4 | 210,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Всего по муниципальной программе:** |  | **Всего:** | | **623 072,2** | **117 822,7** | **63 035,5** | **61 107,0** | | **61 107,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
| Бюджет автономного округа | | **55 110,7** | **55 110,7** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Местный бюджет | | **567 961,5** | **62 712,0** | **63 035,5** | **61 107,0** | | **61 107,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
| Бюджет городских и сельских поселений | | **767,2\*** | **767,2\*** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Инвестиции в объекты муниципальной собственности** |  | **Всего:** | | **44 999,8** | **44 999,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | **40 710,7** | **40 710,7** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Местный бюджет | | **4 289,12** | **4 289,1** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | **Прочие расходы** |  | **Всего:** | | **578 072,4** | **72 822,9** | **63 035,5** | **61 107,0** | | **61 107,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
| Бюджет автономного округа | | **14 400,0** | **14 400,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Местный бюджет | | **563 672,4** | **58 422,9** | **63 035,5** | **61 107,0** | | **61 107,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
| Бюджет городских и сельских поселений | | **767,2\*** | **767,2\*** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | **В том числе:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ответственный исполнитель** | **УЖКХиС администрации Октябрьского района** | **Всего:** | | **65 921,4** | **45 498,8** | **47 580,5** | | **47 580,5** | **47 580,5** | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 40 710,7 | 40 710,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 4 289,1 | 4 788,1 | 47 580,5 | | 47 580,5 | 47 580,5 | **40 000,0** | **40 000,0** | **40 000,0** | **200 000,0** | |
|  |  | **Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района** | **Всего:** | | **495 547,5** | **55 457,5** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Местный бюджет | | **495 547,5** | **55 457,5** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
|  | **Соисполнитель 1** | **Администрация городского поселения Андра** | **Всего:** | | **1 643,6** | **376,6** | **525,0** | | **371,0** | **371,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 376,6 | 376,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 1267,0 | 0,0 | 525,0\* | | 371,0 | 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских поселений | | \*19,8 | 19,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация городского поселения Октябрьское** | **Всего:** | | **6 744,7** | **3 443,7** | **1 311,0** | | **995,0** | **995,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 3 443,7 | 3 443,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 3301,0 | 0,0 | 1 311,0\* | | 995,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских поселений | | \*181,3 | 181,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация городского поселения Приобье** | **Всего:** | | **9 970,5** | **5 126,5** | **1 878,0** | | **1483,0** | **1483,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 5 126,5 | 5 126,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 4 844,0 | 0,0 | 1 878,0\* | | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских поселений | | \*269,8 | 269,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация городского поселения Талинка** | **Всего:** | | **4 521,3** | **1 156,3** | **1 375,0** | | **995,0** | **995,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 1 156,3 | 1 156,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 3 365,0 | 0,0 | 1 375,0\* | | 995,0 | 995,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет городских поселений | | \*57,8 | 57,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Каменное** | **Всего:** | | **1 289,6** | **323,6** | **322,0** | | **322,0** | **322,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 323,6 | 323,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 966,0 | 0,0 | 322,0 | | 322,0 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*36,0 | 36,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Карымкары** | **Всего:** | | **2 757,7** | **657,7** | **700,0** | | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 657,7 | 657,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 2100,0 | 0,0 | 700,0 | | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*35,0 | 35,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Малый Атлым** | **Всего:** | | **4 587,0** | **0,0** | **1 529,0** | | **1529,0** | **1529,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 4 587,0 | 0,0 | 1 529,0 | | 1529,0 | 1529,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Перегребное** | **Всего:** | | **18 832,1** | **3 382,1** | **5 150,0** | | **5 150,0** | **5 150,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 1 082,1 | 1 082,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 17 750,0 | 2300,0 | 5 150,0\*\* | | 5 150,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*57,0 | 57,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Сергино** | **Всего:** | | **2 515,5** | **583,5** | **644,0** | | **644,0** | **644,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 583,5 | 583,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 1 932,0,0 | 0,0 | 644,0 | | 644,0 | 644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*30,6 | 30,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Унъюган** | **Всего:** | | **3 955,6** | **742,6** | **1 071,0** | | **1 071,0** | **1 071,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 742,6 | 742,6 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 3 213,0 | 0,0 | 1 071,0 | | 1 071,0 | 1 071,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*39,1 | 39,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | **Администрация сельского поселения Шеркалы** | **Всего:** | | **2 994,4** | **774,4** | **740,0** | | **740,0** | **740,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Бюджет автономного округа | | 774,4 | 774,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 2 220,0 | 0,0 | 740,0 | | 740,0 | 740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет сельских поселений | | \*40,8 | 40,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Соисполнитель 3** | **Комитет по**  **управлению**  **муниципальной**  **собственностью**  **администрации**  **Октябрьского**  **района** | **Всего:** | | **509,4** | **299,4** | 210,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Бюджет автономного округа | | 133,0 | 133,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 376,4 | 166,4 | 210,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| \*- средства бюджета поселений не учитываются в графе «Всего»  \*\*- в том числе на установление зебры:  городское поселение Андра 154,0 тыс. руб.  городское поселение Октябрьское 316,0 тыс. руб.  городское поселение Приобье 395,0 тыс. руб.  городское поселение Талинка 380,0 тыс. руб.  сельское поселение Перегребное -2000,0 тыс. руб. на ремонт дороги Перегребное -Чемаши | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |