| Муниципальное образование Октябрьский район ДУМА РЕШЕНИЕ |
| --- |
| « | 05 | » | февраля | 20 | 19 | г. |  | № | 425 |
| пгт. Октябрьское |

Об информации о расходовании средств

дорожного фонда за 2018 год

Заслушав информацию о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2018 год, Дума Октябрьского района РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2018 год согласно приложению.

- Разместить информацию о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2018 год на официальном веб-сайте Октябрьского района.

Председатель Думы Октябрьского района                                                                С.И. Марков

| 05.02.2019 | № | 425 | «Д-5» |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы

Октябрьского района

«05» февраля 2019 г. № 425

ИНФОРМАЦИЯ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2018 год

В данном проекте решения Думы Октябрьского района представлена информация о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район                  за 2018 год.

Объем поступлений дорожного фонда в 2018 году был запланирован в сумме 159 163,7 тыс.рублей, в том числе за счет источников формирования дорожного фонда и остатка средств муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2018. Фактический объем поступлений средств дорожного фонда в бюджет Октябрьского района составил 157 098,9 тыс.рублей. Вышеуказанные средства дорожного фонда в размере                                      154 165,2 тыс. рублей были направлены по видам дорожной деятельности	на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Источники формирования и направления расходования средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район в 2018 году представлены в таблице:

Таблица

(тыс.рублей)

| № п/п | Показатель | Плановый объем | Фактический объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2018 г. | 872,2 | 872,2 |
| 2. | Доходы муниципального дорожного фонда, всего в том числе: | 158 291,5 | 156 226,7 |
| 2.1 | Доходы от уплаты акцизов | 5 123,0 | 5 201,2 |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты из бюджета ХМАО-Югры | 120 013,8 | 117 793,7 |
| 2.3 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов | 3 700,0 | 3 777,1 |
| 2.4 | Прочие источники (арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) | 9 454,7 | 9 454,7 |
| 2.5 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 3. | Направления расходования средств муниципального дорожного фонда, всего в том числе: | 159 163,7 | 154 165,2 |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 37 228,4 | 37 215,5 |
| 3.2 | на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1 774,7 | 1 774,7 |
| 3.3 | проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 120 160,6 | 115 175,0 |
| 4. | Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2019 г. |  | 2 933,7 |

Не в полном объеме профинансированы средства субсидии окружного бюджета на строительство автомобильной дороги в с. Шеркалы подъездные пути к мосту через р. Курко – Сойм, в связи с невыполнением подрядной организацией запланированных работ в полном объеме в соответствии с сетевым графиком производства работ.

В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств дорожного фонда остаток средств, сложившийся по состоянию на 01.01.2019, в сумме                               2 933,7 тыс.рублей будет уточнен при корректировке бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и использован также в 2019 году на дорожную деятельность.