Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Обустройство территории отдыха на озере Зеркальное» (второй этап)

В рамках реализации проекта «Обустройство территории отдыха на озере Зеркальное

(второй этап)» по освоению субсидии проведена следующая работа:

- Заключены 7 муниципальных контрактов на поставку спортивного оборудования (теннисный стол, защитная сетка, сетка со стойками для волейбола, комплект водного спортивного оборудования, пирс, пейнтбольные фигуры, оборудование для подводного плавания) на общую сумму  4657509,91  копеек.

50 731,00

1 190 217,66

1 240 761,27

1 022 533,38

112 000,00

46 266,66

994 999,94

Также заключены два муниципальных контракта на поставку оборудования в целях благоустройства территории отдыха на общую сумму 1015968,08 копейка  и муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству веранды на сумму 899516,38 копеек. Всего проведены торги на сумму 1 915 484,46 копеек.

565 595,14

899 516,38

450 372,94

В настоящее время включены в план график закупок работы по монтажу качели на территории отдыха на сумму 90754,1 копеек ( заявка размещена)  и по обустройству веранды на сумму 644 953,53 копеек.

В настоящее время осуществлена поставка и оплачено 3 866 860,22 копейки.

Срок реализации проекта 19.12.2025 года.