| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 20 | » | июня | 20 | 16 | г. |  | № | 1320 |
| пгт. Октябрьское |

О внесении изменения в муниципальную программу

«Утилизация отходов на территории

муниципального образования Октябрьский район

на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением

администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 3476

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 01.06.2016 № 104                         «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 16.12.2015 № 28                      «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2016 год»:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 3476 (далее – Программа), изложив Программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М.

Глава Октябрьского района                         	           	   	                            А.П. Куташова

Приложение                                                                                                                                                                             к постановлению администрации                                                                                                                                                        Октябрьского района

от «20» июня  2016 г. №1320

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Октябрьского района от «24» сентября 2013 г. № 3476 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; - администрация городского поселения Приобье; - администрация городского поселения Талинка; - администрация сельского поселения Малый Атлым; - администрация сельского поселения Перегребное; - администрация сельского поселения Каменное. |
| Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе |
| Задачи муниципальной программы | - проведение научно-технических работ в области обращения с отходами; - улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района; - утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов. |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | 1. Проведение научно-технических работ в области обращения с отходами 2. Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района 3. Утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов |
| Целевые показатели муниципальной программы | - увеличение количества разработанных проектов (ПИР) строительства полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов с 1 до 3 ед.; - увеличения количества разработанных генеральных схем санитарной очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления с 0 до 1 ед.; - увеличение количества актов выбора лесного участка и актов натурного технического обследования лесного участка с 0 до 1 ед.; - увеличение количества модернизированных санкционированных свалок с 4 до 5 ед.; - увеличение количества площадок временного накопления отходов с 0 до 7 ед.; - увеличение количества разработанных проектов (ПИР) электроснабжения полигонов ТБО с 0 до 1 ед.; - увеличение количества очищенных земельных участков от отходов производства и потребления с 9 до 13 ед.; - увеличения количества утилизированных отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов, тыс. тонн с 36,0 до 148,9. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе предусматривается 32338,1 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год – 11344,0 тыс. рублей; на 2015 год – 16129,1 тыс. рублей; на 2016 год – 4865,0 тыс. рублей. |

## Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния  развития системы обращения с отходами производства и потребления Октябрьского района

В Октябрьском районе существует острая проблема по обращению с отходами. В рамках целевой программы, утвержденной постановлением администрации Октябрьского района  от 30.04.2010 № 764 «Об утверждении целевой программы «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2011 – 2021 годы» был разработан проект строительства межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов пгт. Талинка, проект рекультивации полигона твердых бытовых отходов пгт. Приобье, модернизированы санкционированные свалки в с. Шеркалы, п. Карымкары,                                   п. Горнореченск, п. Комсомольский, завершено строительство площадки временного накопления отходов в с. Перегребное, проведены работы по приведению земельных участков в состояние обеспечивающее экологическую безопасность (9 участков) на основании Решений Октябрьского районного суда, приобретена спецтехника для обслуживания санкционированных свалок в с. Шеркалы и п. Горнореченск.

Устойчивое развитие Октябрьского района, качество его окружающей среды во многом зависят от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами производства и потребления. Образование отходов опережает их обезвреживание. На сегодняшний день на территории района только на полигоны утилизации свозится 38 750 м. куб твёрдых коммунальных отходов.

В настоящее время на территории Октябрьского района эксплуатируются: 3 полигона твердых бытовых отходов (пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Унъюган) и 12 санкционированных свалок. Кроме того, негативное влияние отходов сказывается не только на окружающую среду, но и на здоровье населения, в том числе на здоровье будущих поколений. Существует прямая зависимость темпов экономического роста и объемов образующихся отходов. Сложившиеся негативные тенденции роста отходов влекут за собой необратимый экологический ущерб, необходимость ликвидации которого способна поставить под сомнение все успехи экономического роста. Статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» напрямую закреплена обязанность органов местного самоуправления муниципальных районов, обеспечивать утилизацию твёрдых коммунальных отходов на своих территориях.

Таким образом, финансирование мероприятий по утилизации ТБО, позволяет решать вопросы, как по обеспечению экологической безопасности проживающего на территории населения, так и косвенно обеспечивать потребности района в социально-экономическом развитии.

Необходимо строительство комплексного межмуниципального полигона твердых бытовых отходов (г. Нягань и населенные пункты Октябрьского района), 3 межпоселенческих полигонов твердых бытовых отходов (пгт. Талинка, с. Перегребное,               п. Большие Леуши), проектирование и строительство площадок временного накопления отходов производства и потребления в малых населенных пунктах района. Происходит необратимое захламление межселенных территорий и прилегающих лесов твердыми коммунальными, строительными, опасными и другими видами отходов.

Видимые технологические недостатки обращения с отходами являются следствием недостаточного финансирования и муниципального регулирования. Поэтому проблема отходов не может быть решена лишь путем преобразований на технологическом уровне, т.е. только за счет создания современных полигонов утилизации отходов, рекультивации свалок и т.д. Так же необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит наличие необходимых объектов сбора, транспортировки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов в окружающей среде на стихийных свалках, присутствия на рынке услуг нелицензированных подрядчиков и т.д. Необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза отходов в муниципальных образованиях района имеет место практика создания мест несанкционированного размещения.

Таким образом, преобразования в сфере обращения с отходами производства и потребления в Октябрьском районе должны затрагивать как уровень технологического обеспечения, так и систему управления отходами, включающую в себя инструменты административного, экономического, экологического, информационного и социального регулирования, закрепленные соответствующими нормативно-правовыми документами.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Выбор приоритетов муниципальной программы определён Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30.04.2012); Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года (одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп); Концепцией экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.04.2007 № 110-рп); Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2020 года (одобрена постановлением Правительства автономного округа от 03.06.2011 № 191-п).

Исходя из стратегических приоритетов, целью реализации муниципальной программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе.

Для достижения этой цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач:

- проведение научно-технических работ в области обращения с отходами;

- улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района;

- утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов в пгт. Андра, пгт. Октябрьское, п. Унъюган.

Показателями решения данных задач являются:

- разработанная генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления;

- увеличение количества построенных полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов;

- увеличения количества разработанных актов выбора лесного участка и актов натурного технического обследования лесного участка;

- увеличение количества модернизированных санкционированных свалок;

- увеличение количества площадок временного накопления отходов;

- увеличение количества разработанных проектов (ПИР) электроснабжения полигонов ТБО;

- увеличение количества очищенных земельных участков от отходов производства и потребления;

- увеличения количества утилизированных отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в Таблице 1.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация основных мероприятий для решения поставленных задач с учётом стратегических приоритетов.

Улучшение экологической ситуации в населенных пунктах Октябрьского района, путем разработки схемы санитарной очистки территории муниципального образования Октябрьский район и правил обращения с отходами производства и потребления, разработки проектов (ПИР) строительства полигонов твердых бытовых отходов, площадок временного накопления отходов, разработки акта выбора лесного участка и акта натурного технического обследования лесного участка под комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района, утилизации отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов, модернизации санкционированных свалок, проектирование и строительство площадок временного накопления отходов, электроснабжения полигонов ТБО, очищения земельных участков от отходов производства и потребления, утилизации отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Таблице 2.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм управления и порядок реализации муниципальной программой

Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы;

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

- уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий;

- предоставление отчета о реализации Программы.

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя Программы.

4.2.1. Основным исполнителем муниципальной программы является отдел по вопросам промышленности, экологии  и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

4.2.2. Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

- администрация городского поселения Приобье;

- администрация городского поселения Талинка;

- администрация сельского поселения Малый Атлым;

- администрация сельского поселения Перегребное;

- администрация сельского поселения Каменное.

4.2.3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

4.2.4. Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района

- разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

- координирует деятельность соисполнителей программы по реализации программных мероприятий, освоение финансовых средств;

- при необходимости вносит предложения о перераспределении финансовых средств между мероприятиями программы, о корректировках  программы, о введении дополнительных подпрограмм в состав программы в порядке, установленном для разработки и реализации муниципальных программ;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  структурных подразделений администрации Октябрьского района, в профильные Департаменты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программы;

- разрабатывает план (сетевой график) по реализации муниципальной программы;

- представляет ежеквартальный отчет в Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную палату Октябрьского района.

4.2.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района в рамках своей компетенции:

-  участвует в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу;

- осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы, ответственность за реализацию которых возложена на соисполнителя;

- осуществляет финансирование программы из бюджета Октябрьского района, контроль расходования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы;

- представляет в отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района необходимую информацию для подготовки ответов на запросы структурных подразделений администрации Октябрьского района, в профильные Департаменты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- осуществляет реализацию муниципальной программы на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку оборудования, техники (работ, услуг) для муниципальных нужд.

4.2.6. Соисполнитель (Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района) передает часть функций другим соисполнителям (администрациям городских и сельских поселений), для организации и реализации программных мероприятий, на основе заключаемого соглашения между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района и администрациями городских и сельских поселений Октябрьского района. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района в соответствии с  Порядком предоставления межбюджетных трансфертов.

Соглашение содержит:

1. Предмет соглашения, цели, перечень мероприятий;

2. Объем иных межбюджетных трансфертов;

3. Порядок и сроки предоставления отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов;

4. Ответственность сторон;

5. Срок действия Соглашения.

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов администрациям городских и сельских поселений является подготовка и направление Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района заявки на финансирование в Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

Заявка на финансирование готовится Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, на основании предоставленной администрациями городских и сельских поселений документации:

- протокол подведения итогов электронного аукциона;

- муниципальный контракт;

- акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (по форме № КС-3);

- счет (счет-фактура).

4.3. Порядок финансирования Программы.

Финансирование Программы осуществляется на основе заключения соглашений и выделения субсидий, а также муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товара (работ, услуг) для муниципальных нужд. Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности муниципальных заказчиков Программы и исполнителя по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта (договора), предусматривает осуществление муниципальными заказчиками Программы контроля за ходом работ по его выполнению.

4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1) Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений муниципальными образованиями в составе Октябрьского района, организациями Октябрьского района, населением, общественными организациями путем размещения проекта на официальном сайте Октябрьского района в сети «Интернет»;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в сфере развития агропромышленного комплекса и смежных областях.

2) Финансовые риски.

а) растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы.

б) в целях минимизации финансовых рисков предполагается:

- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов бюджетных ассигнований, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

3) Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, нарушение планируемых сроков её реализации, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.

В целях минимизации административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

в) создание системы мониторинга реализации Программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий Программы;

д) рациональное использование финансовых ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проекта (ПИР) строительства полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Акт выбора лесного участка и акт натурного технического обследования лесного участка под комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизация) бытовых и промышленных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Модернизация санкционированных свалок | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Площадка временного накопления отходов | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 6 | Разработка проектов (ПИР) электроснабжения полигонов ТБО | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Очистка земельных участков от отходов производства и потребления на основании Решений суда | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов, тыс. тонн | 36,0 | 37,3 | 37,7 | 37,9 | 148,9 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе |
| Основное мероприятие 1. Проведение научно-технических работ в области обращения с отходами |
| 1.1. | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления (2) | УЖКХиС | Всего | 219,4 | 219,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 219,4 | 219,4 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка акта выбора лесного участка и акта натурного технического обследования лесного участка под комплексный межмуниципальный полигон для захоронения (утилизация) бытовых и промышленных отходов для города Нягани, поселений Октябрьского района (3) | УЖКХиС | Всего | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 |
| 1.3. | Электроснабжение полигона ТБО в пгт. Андра (ПИР) (6) | УЖКХиС | Всего | 296,5 | 296,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 296,5 | 296,5 | 0 | 0 |
| 1.4. | Межпоселенческий полигон ТБО в с. Перегребное (ПИР) (1) | УЖКХиС | Всего | 1900,3 | 267,6 | 1632,7 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1900,3 | 267,6 | 1632,7 | 0 |
| 1.5. | Межпоселенческий полигон ТБО в п. Большие Леуши (ПИР) (1) | УЖКХиС | Всего | 3049,2 | 432,3 | 2616,9 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3049,2 | 432,3 | 2616,9 | 0 |
|  | Итого по основному мероприятию 1 |  | Всего | 5565,3 | 1315,7 | 4249,6 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5565,3 | 1315,7 | 4249,6 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района |
| 2.1. | Проведение работ по приведению 3 (три) земельных участков в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность, путём освобождения земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов и их утилизации (береговая полоса с. Большой Камень) (7) | УЖКХиС | Всего | 394,0 | 394,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 394,0 | 394,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Санкционированная свалка в с. Большой Атлым (обустройство) (4) | Администрация сельского поселения Малый Атлым | Всего | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Площадка временного накопления отходов в с. Большой Камень, п. Кормужиханка (ограждение) (5) | УЖКХиС | Всего | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Площадка временного накопления отходов в пгт. Приобье (ограждение) (5) | Администрация городского поселения Приобье | Всего | 1248,6 | 624,6 | 624,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1248,6 | 624,6 | 624,0 | 0 |
| 2.5. | Площадка временного накопления отходов в д. Нижние Нарыкары (ограждение) (5) | Администрация сельского поселения Перегребное | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
| 2.6. | Площадка временного накопления отходов в п. Большие Леуши (ограждение) (5) | Администрация сельского поселения Малый Атлым | Всего | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 750,0 | 0 | 750,0 | 0 |
| 2.7. | Площадка временного накопления отходов в п. Заречное (ограждение) (5) | Администрация сельского поселения Малый Атлым | Всего | 505,0 | 0 | 505,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 505,0 | 0 | 505,0 | 0 |
| 2.8. | Площадка временного накопления отходов в с. Каменное (ограждение) (5) | Администрация сельского поселения Каменное | Всего | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 |
| 2.9. | Выполнение работ по приведению земельного участка в состояние, обеспечивающее экологическую безопасность, путем освобождения земельного участка от останков металлических конструкций, трансформатора, 3 (трех) емкостей с остатками нефтесодержащей жидкости, штабелей (хлыстов) древесины, а также отходов производства и потребления в виде, промасленной ветоши, стеклянной полиэтиленовой, металлической тары, и их утилизации (54-й километр автодороги г. Нягань – Ем-Еговское месторождение, база «Потымец») (7) | УЖКХиС | Всего | 893,5 | 0 | 893,5 | 0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 893,5 | 0 | 893,5 | 0 |
| 2.10. | Площадка временного накопления отходов в пгт. Талинка (ограждение) (5) | Администрация городского поселения Талинка | Всего | 865,0 | 0 | 0 | 865,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 865,0 | 0 | 0 | 865,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 2 |  | Всего | 6896,1 | 2318,6 | 3712,5 | 865,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6896,1 | 2318,6 | 3712,5 | 865,0 |
| Основное мероприятие 3. Утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов |
| 3.1. | Утилизация отходов производства и потребления на полигонах твердых бытовых отходов в пгт. Андра, пгт. Октябрьское, п. Унъюган (8) | УЖКХиС | Всего | 19876,7 | 7709,7 | 8167,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19876,7 | 7709,7 | 8167,0 | 4000,0 |
|  | Итого по основному мероприятию 3 |  | Всего | 19876,7 | 7709,7 | 8167,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 19876,7 | 7709,7 | 8167,0 | 4000,0 |
| Всего по программе | Всего | 32338,1 | 11344,0 | 16129,1 | 4865,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 32338,1 | 11344,0 | 16129,1 | 4865,0 |
| В том числе |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | Всего | 7170,6 | 2921,0 | 4249,6 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 7170,6 | 2921,0 | 4249,6 | 0 |
| Прочие расходы | Всего | 25167,5 | 8423,0 | 11879,5 | 4865,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 25167,5 | 8423,0 | 11879,5 | 4865,0 |
| В том числе |
| УЖКХиС | Всего | 27329,5 | 10019,4 | 13310,1 | 4000,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 27329,5 | 10019,4 | 13310,1 | 4000,0 |
| Администрация городского поселения Приобье | Всего | 1248,6 | 624,6 | 624,0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1248,6 | 624,6 | 624,0 | 0 |
| Администрация сельского поселения Малый Атлым | Всего | 1955,0 | 700,0 | 1255,0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1955,0 | 700,0 | 1255,0 | 0 |
| Администрация сельского поселения Перегребное | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 |
| Администрация сельского поселения Каменное | Всего | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 340,0 | 0 | 340,0 | 0 |
| Администрация городского поселения Талинка | Всего | 865,0 | 0 | 0 | 865,0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 865,0 | 0 | 0 | 865,0 |

».