[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	08
	»
	августа
	20
	18
	г.
	
	№
	1684

	пгт. Октябрьское


О внесении изменения в муниципальную программу

«Развитие транспортной системы муниципального 
образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и 
на плановый период до 2025 года», утвержденную 

постановлением администрации Октябрьского района 
от 31.10.2013 № 3914 
 В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 21.05.2018 № 1026 «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района», решением Думы Октябрьского района от 08.06.2018 № 359 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 14.12.2017 № 286 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                       от 31.10.2013 № 3914 изменение, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофеева В.Г.
Исполняющий обязанности
главы Октябрьского района
           
   
                            

    Н.Г. Куклина
Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «08» августа 2018 года № 1684
«Приложение 
к постановлению администрации Октябрьского района

от «31» октября 2013 №3914
Муниципальная программа 
 «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьский район на 2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года» (далее-Программа)
Паспорт Программы 
	Наименование муниципальной
программы       
	 «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Октябрьский район на 2018-2020 годы

 и на плановый период до 2025 года» 

	Дата утверждения муниципальной
программы (наименование, и 
номер соответствующего
нормативного правового акта)
	Постановление администрации Октябрьского района от 31 октября 2013 года № 3914

	Ответственный исполнитель муниципальной программы       
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района                                                  

	Соисполнители муниципальной программы
	отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района

администрации городских и сельских поселений Октябрьского района

	Цели муниципальной программы 
	Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района и обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего        
пользования местного значения.

	Задачи муниципальной программы
	1. Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности
2. Реализация мероприятий воздушного транспорта
3. Реализация мероприятий речного транспорта
4. Реализация мероприятий автомобильного транспорта

	Подпрограммы и (или) основные мероприятия
	Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»

Подпрограмма II «Воздушный транспорт»

Подпрограмма III «Речной транспорт»

Подпрограмма IV «Автомобильный транспорт»

	Целевые показатели муниципальной программы 
	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения         с 321,23 км.  до 322,16 км.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) на 0,89895 км.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетов протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км) 0,03115 км.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км) на 0,9301 км.

Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 8,98 км.

Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) с 46,28 км до 37,3 км.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования   местного   значения, соответствующих нормативным       требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 87,2%.
Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных воздушным транспортом не менее 171 в год.

Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных автомобильным транспортом не менее 5620 в год.   

Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных речным транспортом не менее 1272 в год.

Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в объеме не менее 3873 чел. в год.  

Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам автомобильным транспортом в объеме не менее 79752 чел. в год.
Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам речным транспортом в объеме не менее 44854 чел. в год.


	Сроки реализации муниципальной
программы       
	2018-2020 годы и плановый период до 2025 года

	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования – 495 373,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 188 991,60 тыс. руб.

2019 год – 51 878,20 тыс. руб.
2020 год – 51 878,20 тыс. руб.
2021 год – 40 525,00 тыс.руб.

2022 год – 40 525,00 тыс.руб.

2023 год – 40 525,00 тыс.руб.

2024 год – 40 525,00 тыс.руб.

2025 год – 40 525,00 тыс.руб.


Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния

 транспортной системы Октябрьского района

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 321,23 км., из них автомобильных дорог в населенных пунктах Октябрьского района 284,40 км., автомобильные дороги общего пользования местного значения, относящиеся к собственности муниципального образования 36,83 км.
Формирование и дальнейшее развитие структуры сети автомобильных дорог определяется автомобильными дорогами и автодорожными маршрутами, проходящими по территории Октябрьского района, регионального, ведомственного и местного значения, которые обеспечивают связанность населенных пунктов Октябрьского района между собой и с сетью автомобильных дорог общего пользования страны.

Постоянное увеличение роста интенсивности движения ведет к необходимости строительства, реконструкции, ремонта, содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям.
По результатам ежегодных обследований автомобильных дорог общего пользования местного значения, порядка 46,28 км. автодорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных характеристик, в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Сложные природные условия при строительстве дорог и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог либо к строительству дорожных конструкций повышенной капитальности, следствием чего является увеличение стоимости строительства. Несвоевременное выполнение ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на содержание дорог с учетом требований нормативных документов.

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог направлено на решение задач по развитию единого транспортного пространства, повышению степени транспортной связанности населенных пунктов, снижения различий в социально-экономическом развитии отдельных населенных пунктов, повышении инвестиционной привлекательности, обеспечения возрастающей мобильности населения, обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов района для повышения качества жизни и создания более комфортных условий жизни населения.

Важное воздействие автомобильные дороги оказывают на улучшение услуг, в первую очередь имеющих социальную значимость, что влечет за собой создание значительного количества рабочих мест, что очень важно для муниципального образования.

Развитый сектор услуг формирует и делает территорию более инвестиционно- привлекательной, т.к. экономика начинает зависеть не только от нефтедобывающего сектора, но и от эффективности связанных с ним бизнес –услуг, качества социальных услуг, повышения спроса на услуги дорожного сервиса и туризма, направленных на повышение устойчивости социально-экономической системы района.

Также все это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, без которого социально-экономическая система района не может в дальнейшем устойчиво развиваться.

Отмеченное делает актуальным:

- развитие сети автомобильных дорог (строительство);

- совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция);

- формирование дорожной сети как единого транспортного пространства;

- приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.
Характеристика ситуации в сфере осуществления пассажирских перевозок и грузов воздушным транспортом

На территории Октябрьского района функционирует 12 вертолетных посадочных площадок, осуществляющих прием и отправку пассажиров и грузов между поселениями на местных воздушных линиях Октябрьского района, и по межмуниципальным                маршрутам.

Авиакомпания, осуществляющая свою деятельность в Октябрьском районе, эксплуатирует воздушные суда типа: Ми-8.

Воздушные суда авиакомпании совершают регулярные полеты по 3 внутрирайонным направлениям. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров в вертодромах Октябрьского района по субсидируемым внутрирайонным маршрутам составляет более 3873 человека.
Общие проблемы вертодромов Октябрьского района: высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая интенсивность полетов, убыточная деятельность.

Субсидирование пассажирских перевозок воздушным транспортом позволяет сохранить стабильность выполнения социально значимых маршрутов.
Характеристика ситуации в сфере осуществления пассажирских перевозок речным транспортом

На водных путях Октябрьского района функционирует 3 внутрирайонных субсидируемых из бюджета Октябрьского района регулярных маршрута и                                            4 межмуниципальных маршрута. По внутренним водным путям, на субсидируемых маршрутах ежегодно перевозятся более 44854 пассажиров. Перевозка пассажиров на субсидируемых маршрутах осуществляется теплоходами типа «Заря», «Ветер».

Основные проблемы развития пассажирских перевозок речным транспортом:

- значительный износ пассажирских судов.
- убыточность пассажирских перевозок.

Деятельность предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки по социальным маршрутам, является планово убыточной. Субсидирование пассажирских перевозок речным транспортом позволяет сохранить стабильность выполнения социально значимых маршрутов. 

Характеристика ситуации в сфере осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 1 января 2018 года составляет 321,23 км. 

Для обеспечения транспортным сообщением населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи по автомобильным дорогам, ежегодно осуществляется устройство и содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. По состоянию на 1 января 2018 года, не включая ведомственные зимние автомобильные дороги, протяженность зимних автомобильных дорог по Октябрьскому району составила 284,760 км, 3,556 км ледовых переправ. 

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования Октябрьский район выполняет 1 предприятие. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозки по 7 социально значимым маршрутам, в том числе по 2 пригородным и 5 междугородным. Ежегодный объем обслуживаемых пассажиров автотранспортом Октябрьского района по субсидируемым внутрирайонным маршрутам составляет более 79752 человека
Основные проблемы развития пассажирских перевозок автомобильным транспортом:

- значительный износ пассажирского автотранспорта.

   - убыточность пассажирских перевозок на маршрутах с малым пассажиропотоком.   

   Субсидирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом позволяет компенсировать убытки и, соответственно обеспечивать надежность, безопасность, стабильность выполнения социально значимых маршрутов.
Раздел 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
2.1. Развитие материально-технической базы в отрасли.
Программой для развития материально-технической базы предусмотрены мероприятия, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Октябрьского района по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения (таблица №1).
 Реализация мероприятий Программы окажет существенное влияние на достижение ряда результатов социального и экономического характера в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, организации транспортного обслуживания населения.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.
Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер поддержки в виде субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

2.3. Реализация инвестиционных проектов.
В программе не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.

2.4. Развитие конкуренции в районе.
С целью активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района в сфере автомобильного транспорта в части развития сектора пассажирских автомобильных перевозок является: разработка мер, направленных на развитие конкуренции путем совершенствования системы размещения заказов на перевозку пассажиров для муниципальных нужд. В результате будет дан импульс активному формированию конкурентной среды на рынке пассажирских автотранспортных услуг.
2.5. Реализация проектов и портфелей проектов.
Программа не предусматривает реализацию проектов 
и портфелей проектов.

Раздел 3. «Цели, задачи и показатели их достижения»
Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района и обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Цели и задачи муниципальной программы отражены в ее паспорте.
Каждой из указанных задач Программы соответствует отдельная подпрограмма.
Первой задаче соответствует подпрограмма I «Дорожное хозяйство», которая направлена на обеспечение гарантированного транспортного обслуживания населения, доступности транспортных услуг для жителей района. 
Второй задаче соответствует подпрограмма 2 «Воздушный транспорт», которая направлена на обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг воздушным транспортом.
Третьей задаче соответствует подпрограмма 3 «Речной транспорт», которая направлена на обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг речным транспортом.
Четвертой задаче соответствует подпрограмма 4 «Автомобильный транспорт», которая направлена на обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг речным транспортом.
Целевые показатели муниципальной программы на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года приведены в таблице №2 Программы. Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы приведен в таблице 3 к Программе.
Раздел 4. «Характеристика основных мероприятий программы»
Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предусмотрено посредством реализации комплекса мероприятий.

На решение задачи 1 «Реализации мероприятий в рамках дорожной деятельности» направлен следующий комплекс основных мероприятий, предусмотренный Подпрограммой I «Дорожное хозяйство»:
В рамках реализации указанной задачи предполагается строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог межмуниципального значения, в том числе строительство объектов:

- строительство автодороги в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с.Шеркалы). Строительство данного объекта поможет решить проблему подъездных путей к мостовому переходу через р.Курко-Сойм. 

- выполнение работ по-летнему и зимнему содержанию межпоселенческой автодороги г.п. Андра - г.п. Октябрьское;

-   капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги Андра - Октябрьское;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городских и сельских поселений Октябрьского района.

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог позволит, повысить безопасность дорожного движения, привести транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог в соответствие с требованиями норм и технических регламентов. 
В рамках задачи 2 «Реализация мероприятий воздушного транспорта» подпрограммы II «Воздушный транспорт» планируется предоставление субсидий организациям воздушного транспорта в целях удешевления внутрирайонного сообщения на территории Октябрьского района. Реализация указанного мероприятия позволит поддерживать достигнутый уровень пассажиропотока и стабильность стоимости проезда для населения Октябрьском района воздушным транспортом в внутрирайонном сообщении.

В рамках задачи 3 «Реализация мероприятий речного транспорта» подпрограммы III «Речной транспорт» планируется предоставление субсидии организациям речного транспорта на возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок в внутрирайонном сообщении в Октябрьском районе. Реализация указанного мероприятия позволит поддерживать достигнутый уровень пассажиропотока и стабильность стоимости проезда для населения Октябрьском района речным транспортом во внутрирайонном сообщении.
В рамках задачи 4 «Реализации мероприятий автомобильного транспорта» подпрограммы IV «Автомобильный транспорт» планируется предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров в пригородном, междугородном сообщении. Реализация указанного мероприятия позволит поддерживать достигнутый уровень пассажиропотока и стабильность стоимости проезда для населения Октябрьском района на общественном автомобильном транспорте в пригородном, междугородном сообщении.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Таблице 4.

Раздел 5. «Механизм реализации муниципальной Программы»

5.1. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает: 
разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

заключение с органами местного самоуправления городских и сельских поселений договоров (соглашений) о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности;

ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по подпрограммным мероприятиям;
уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов путем сопоставления их с целевыми показателями реализации Программы;
представление в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,Управление экономического развития администрации Октябрьского района, Контрольно-счетную палату Октябрьского района отчета о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации Программы;

информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы.

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации Программы в нее могут быть внесены изменения. 

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы

5.2.1. Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрация Октябрьского района (далее – УЖКХиС). 

УЖКХиС:

осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, участвует в реализации ее мероприятий;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления Октябрьского района по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;
корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач по результатам принятия бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры автономного округа, бюджета Октябрьского района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
предоставляет по запросу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры необходимые данные для проведения мониторинга реализации Программы;
направляет в адрес городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, проект Соглашения на предоставление субсидии на очередной финансовый год, осуществляет проверку полноты и правильности оформления предоставленных документов, запрашивает информацию и документы необходимые для заключения Соглашения;
запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
несет ответственность за своевременность и качественность реализации Программы, осуществляет обеспечение и эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию. В течение финансового года в случае не предоставления администрациями поселений полного пакета документов (свидетельства на право собственности объекта, дефектной ведомости, сводно-сметного расчета, выписки из бюджета поселения) на получение субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидия перераспределяется между другим поселениям при наличии полного пакета документов на получение субсидии;
формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обеспечивает подготовку отчета о расходах бюджета муниципального образования Октябрьский район на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управление экономического развития администрации Октябрьского района, Контрольно- счетную палату Октябрьского района.

5.2.2. Соисполнителями муниципальной Программы являются:

1) Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (далее – Соисполнитель 1).

2) Администрации городских и сельских поселений Октябрьского района (далее – Соисполнитель 2).
Соисполнитель 1:

В части обеспечения транспортного обслуживания населения Октябрьского района воздушным, речным, автомобильным транспортом:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;
осуществляет контроль за соблюдением условий договоров о предоставлении транспортных услуг;
информирует население об организации маршрутов регулярных перевозок, о перевозчиках, а также представляет иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг;
уточняет затраты, необходимые на реализацию Программы;
в целях осуществления мониторинга за исполнением Программы предоставляет в отдел проектного управления, административной реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района отчеты об исполнении Программы в части обеспечения транспортного обслуживания населения.

Соисполнитель 2:

ежегодно до 1-го февраля предоставляет перечень выполнения работ на текущий год, сводно-сметные расчеты по ремонту автомобильных дорог для формирования Соглашения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

участвует в разработке предложений по внесению изменений в Программу;
осуществляет реализацию мероприятий Программы, несет ответственность за реализацию Программы;
предоставляет в УЖКХиС администрации Октябрьского района необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также ежемесячно отчеты о ходе реализации программных мероприятий на 1-е число каждого месяца, следующего за отчетным;
участвует в формировании сводного перечня предложений по включению новых программных мероприятий по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;
принимает решение о заключении Соглашения либо направляет ответственному исполнителю мотивированный отказ в его заключении, предоставляет информацию и документы необходимые для заключения Соглашения;
предоставляет документы для получения субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (копии муниципальных контрактов, акт(ы) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС № 3), акт(ы) приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1)).
В порядке межбюджетных отношений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (дорожного фонда автономного округа) в бюджет Октябрьского района предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые в свою очередь распределяются между городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района пропорционально протяженности дорог, находящихся в поселении.
5.3. Порядок финансирования Программы
Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками и исполнителями муниципальной программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Для реализации мероприятий, представленных в Таблице 2 Программы, привлекаются финансовые ресурсы:

- средства бюджета Октябрьского района;

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры;

- средства бюджета городских и сельских поселений.
Общий объем финансовых ресурсов в разрезе по годам, источникам финансирования указан в паспорте Программы.

Предусмотренные в Программе объемы финансирования могут пересматриваться с учетом изменений параметра бюджета Октябрьского района.

Реализация мероприятий Программы по строительству, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2010 № 373-п.

В порядке межбюджетных отношений из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Октябрьского района предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с Порядком предоставления субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - Порядок) согласно приложения №10  к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 418-п.
Распределение объемов финансирования между городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Октябрьского района осуществляется ответственным исполнителем Программы по согласованию с Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района на капитальный ремонт и ремонт дорог пропорционально протяженности дорог, находящихся в поселении.

Субсидии городским и сельским поселениям предоставляются на основании соглашения, заключенного между администрацией Октябрьского района и городскими и сельскими поселениями Октябрьского района по форме, утвержденной Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты – Мансийского автономного округа - Югры.

Субсидии муниципальному образованию предоставляются за фактически выполненные объемы работ. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 95%, уровень софинансирования местного бюджета 5%.
Городские и сельские поселения вправе увеличить объем финансирования объектов за счет средств местного бюджета.

В течение финансового года в случае не предоставления администрациями поселений полного пакета документов (свидетельства о праве собственности на объект, дефектной ведомости, сводно-сметного расчета, выписки из бюджета поселения) на получение субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидия перераспределяется между другим поселениям при наличии полного пакета документов на получение субсидии.
В случае выявления нецелевого использования субсидии, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

Реализация Программы отделом транспорта и связи администрации Октябрьского района осуществляется в соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге результатов реализации Программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. 

Реализация мероприятий Программы, финансируемых за счет средств государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года», осуществляется в порядке, установленном механизмом реализации Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
5.4. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий Программы, в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем, может отразиться на реализации ряда мероприятий Программы, в частности, на субсидировании строительства, реконструкции и содержании автомобильных дорог общего пользования.

К правовым рискам реализации Программы относятся риски, связанные с изменениями законодательства (на окружном, федеральном и региональном уровнях). Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормативной деятельности, законодательной инициативы.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в сфере транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа, принятием управленческих решений, влияющих на Программу.
     
      Таблица № 1
Перечень объектов капитального строительства
	№
	Наименование населенного пункта
	Наименование объекта
	Мощность
	Срок строительства, проектирования
	Источник финансирования

	1
	с.Шеркалы
	Автодорога в с. Шеркалы (подъездные пути к мосту через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы)
	898,95 м.
	2016-2018
	Бюджета автономного округа, местный бюджет

	2
	с.Шеркалы
	Мостовой переход через р. Курко-Сойм
	24,6 (6) м.
	2015-2018
	Бюджета автономного округа, местный бюджет


Таблица № 2
Целевые показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателей результатов
	Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы

(на начало 2018 года)
	Значения показателя по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия муници-пальной программы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	 Подпрограмма I «Дорожное хозяйство»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) 
	321,23
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16
	322,16

	2.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	0,89895
	0,89895
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,89895

	3
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетов протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км)
	0,03115
	0,03115
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,03115

	4
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км)
	0,9301
	0,9301
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,9301

	5
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)
	2,23
	2,88
	3,00
	3,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,98

	6
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)
	46,28
	43,4
	40,4
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3

	7
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
	85,6
	85,0
	85,3
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2
	87,2

	II
	 Подпрограмма «II Воздушный транспорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) 
	171
	171
	171
	171
	171
	171
	171
	171
	171
	171



	9
	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873
	3873

	III
	 Подпрограмма  «III  Речной транспорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.)
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272
	1272

	11
	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854
	44854

	IV
	 Подпрограмма  «IV Автомобильный транспорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.)
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620
	5620

	 13
	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) 
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752
	79752


	
	
	
	
	                    
	Таблица  № 3


Порядок расчета значений показателей муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование целевого показателя муниципальной программы
	Расчет значения целевого показателя муниципальной программы

	1.
	Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	L мест. = L мест. отч. + L мест. нов.

        где:

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, км.

	2
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)
	Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из протяженности введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения

	3
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетов протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км)
	Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из протяженности введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетов протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)

	4
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (км)
	Показатель рассчитан прямым счетом, исходя из протяженности введенных в эксплуатацию в результате строительства новых автомобильных дорог общего пользования местного значения

	5
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)
	Lавтод. прив. в норм. сост.= Lавтод. прив. в норм. сост. в отчет. г. + Lавтод. прив. в норм. сост. в текущ. г. – Lавтод. утр. норм. сост. в текущ. году. 

где:

Lавтод. прив. в норм. сост. -  протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.;

Lавтод. прив. в норм. сост. в отчет. г.  - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.;

Lавтод. прив. в норм. сост. в текущ. г. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в текущем году, км.;

Lавтод. утр. норм. сост. в текущ. году. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, пришедших в состояние, не соответствующее нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в текущем году, км.

	6
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)
	Lмест.ненорм. = Lмест. - NLмест.норм.

         где:

L мест.ненорм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 31 декабря отчетного года;

Lмест. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в текущем году;

NLмест.норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году.

	7
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
	Д мест. норм. = (L мест.  норм. / L мест.) * 100,

        где:

Д мест. норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

L мест. норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

	8
	Количество рейсов, совершенных воздушным транспортом.
	Рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов.

	9
	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом.
	nП авиа. год = ∑ Ki, i=1, где:

П авиа. год - общее количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в отчетном году, чел.

Ki - количество пассажиров, перевезенных i-ым предприятием в отчетном году, чел.

i – количество предприятий, i=1…n.

	10
	Количество рейсов, совершенных речным транспортом.
	Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов.

	11
	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом.
	n Пвод. год = ∑ Ki, i=1, где:

П вод. год - общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом в отчетном году, чел.

K i - количество пассажиров, перевезенных i-тым предприятием в отчетном году, чел.

i – количество предприятий, i=1…n.

	12
	Количество рейсов, совершенных автомобильным транспортом.
	Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов.

	13
	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом
	n П авто. год = ∑ Ki, i=1,где:

П авто. год – общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном году, чел.

K i - количество пассажиров, перевезенных i-тым предприятием в отчетном году, чел.

i – количество предприятий, i=1…n.


Таблица № 4
	Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	
	
	
	

	Номер основного мероприятия
	Мероприятия программы
	Ответственный исполнитель       /соисполнитель
	Источники                            финансирования
	      Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1: Дорожное хозяйство

	 
	Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности
	189 773,70
	149 939,10
	13 878,2
	13 878,2
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	1.1.
	Строительство:                                  Автодорога в с.Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с.Шеркалы) (3)
	УЖКХиС администрации Октябрьского района
	Всего:
	114 395,50
	114 395,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	108 275,30
	108 275,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа остатки 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	6 120,20
	6 120,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Выполнение работ по-летнему и зимнему содержанию межпоселенческой автодороги г.п.Андра-г.п. Октябрьское (3)
	УЖКХиС администрации Октябрьского района
	Всего:
	19 990,0
	2 315,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	19 990,0
	2 315,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	1.3.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги Андра - Октябрьское (1)
	УЖКХиС администрации Октябрьского района
	Всего:
	4 571,3
	1 837,5
	1 366,9
	1 366,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	3 947,8
	1 350,6
	1 298,6
	1 298,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	623,5
	486,9
	68,3
	68,3
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Строительство:

Мостовой переход через р. Курко-Сойм в с. Шеркалы, Октябрьского района (3)
	УЖКХиС администрации Октябрьского района
	Всего:
	456,4
	456,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	456,4
	456,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городских и сельских поселений Октябрьского района (2)
	                                                     Администрация городского поселения Андра

	Всего:
	1 137,1
	389,1
	374,0
	374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	1 137,1
	389,1
	374,0
	374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*59,9
	20,5
	19,7
	19,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация городского поселения Октябрьское

	Всего:
	2 671,4
	914,0
	878,7
	878,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 671,4
	914,0
	878,7
	878,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*140,5
	48,1
	46,2
	46,2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация городского поселения Приобье

	Всего:
	4 634,5
	1 585,7
	1 524,4
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	4 634,5
	1 585,7
	1 524,4
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*243,9
	83,5
	80,2
	80,2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация городского поселения Талинка

	Всего:
	3 765,6
	1 288,4
	1 238,6
	1 238,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	3 765,6
	1 288,4
	1 238,6
	1 238,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*198,2
	67,8
	65,2
	65,2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Каменное

	Всего:
	986,9
	337,7
	324,6
	324,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	986,9
	337,7
	324,6
	324,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*52,0
	17,8
	17,1
	17,1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Карымкары

	Всего:
	2 156,4
	737,8
	709,3
	709,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 156,4
	737,8
	709,3
	709,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*113,4
	38,8
	37,3
	37,3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Малый Атлым

	Всего:
	4 666,7
	1 596,7
	1 535,0
	1 535,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	4 666,7
	1 596,7
	1 535,0
	1 535,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*245,6
	84,0
	80,8
	80,8
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Перегребное

	Всего:
	3 508,1
	1 200,3
	1 153,9
	1 153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	3 508,1
	1 200,3
	1 153,9
	1 153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*184,6
	63,2
	60,7
	60,7
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Сергино

	Всего:
	21 909,6
	20 653,4
	628,1
	628,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	1 909,6
	653,4
	628,1
	628,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*100,6
	34,4
	33,1
	33,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	20 000,00
	20 000,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Унъюган

	Всего:
	2 413,9
	825,9
	794,0
	794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 413,9
	825,9
	794,0
	794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*127,1
	43,5
	41,8
	41,8
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	                                                     Администрация сельского поселения Шеркалы

	Всего:
	2 510,3
	858,9
	825,7
	825,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 510,3
	858,9
	825,7
	825,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*132,2
	45,2
	43,5
	43,5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по подпрограмме 1
	 
	Всего:
	189 773,70
	149392,30
	13 878,2
	13 878,2
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	142 583,60
	120 013,80
	11 284,9
	11 284,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа остатки 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	47 190,10
	29 378,50
	2 593,3
	2 593,3
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*1598,0
	546,8
	525,6
	525,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2: Воздушный транспорт

	 
	Реализация мероприятий воздушного транспорта
	72 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	2.1.
	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой  пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам (4,7) 
	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района
	Всего:
	72 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	72 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	 
	Итого по подпрограмме 2
	 
	Всего:
	72 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	72 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	Подпрограмма 3: Речной транспорт
	 
	 
	 
	 

	 
	Реализация мероприятий речного транспорта
	100 000,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	3.1.
	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 6,9
	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района
	Всего:
	100 000,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	100 000,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	 
	Итого по подпрограмме 3
	 
	Всего:
	100 000,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	100 000,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0
	12 500,0

	Подпрограмма 4: Автомобильный транспорт
	 
	 
	 
	 

	 
	Реализация мероприятий автомобильного транспорта
	133 599,3
	18 099,3
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0

	4.1.
	Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям в связи с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам (5,8)
	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района
	Всего:
	133 599,3
	18 099,3
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	133 599,3
	18 099,3
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0

	 
	Итого по подпрограмме 4
	 
	Всего:
	133 599,3
	18 099,3
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	133 599,3
	18 099,3
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0
	16 500,0

	 
	Всего по  муниципальной программе:
	 
	Всего:
	495 373,00
	188 991,60
	51 878,2
	51 878,2
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	142 583,60
	120 013,80
	11 284,9
	11 284,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	352 789,40
	68 977,80
	40 593,3
	40 593,3
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*1598,0
	546,8
	525,6
	525,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Инвестиции в объекты                             муниципальной собственности
	 
	Всего:
	114 395,50
	114 395,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	108 275,30
	108 275,30
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа остатки 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	6 120,20
	6 120,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Прочие расходы
	 
	Всего:
	380 977,50
	74 596,10
	51 878,2
	51 878,2
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	34 308,3
	11 738,5
	11 284,9
	11 284,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	346 669,20
	62 857,60
	40593,30
	40593,30
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0
	40 525,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*1598,0
	546,8
	525,6
	525,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ответственный исполнитель (УЖКХиС администрации Октябрьского района)
	 
	Всего:
	139 413,20
	119 004,40
	3 891,9
	3 891,9
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	112 223,10
	109 625,90
	1 298,6
	1 298,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа остатки 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	27 190, 10
	9 378,50
	2 593,3
	2 593,3
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0
	2 525,0

	 
	Соисполнитель 1 (Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района)
	 
	Всего:
	305 599,3
	39 599,3
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	305 599,3
	39 599,3
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0
	38 000,0

	 
	                                                     Администрация городского поселения Андра

	 
	Всего:
	1 137,1
	389,1
	374,0
	374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	1 137,1
	389,1
	374,0
	374,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*59,9
	20,5
	19,7
	19,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация городского поселения Октябрьское

	 
	Всего:
	2 671,4
	914,0
	878,7
	878,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 671,4
	914,0
	878,7
	878,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*140,5
	48,1
	46,2
	46,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация городского поселения Приобье

	 
	Всего:
	4 634,5
	1 585,7
	1 524,4
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	4 634,5
	1 585,7
	1 524,4
	1 524,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*243,9
	83,5
	80,2
	80,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация городского поселения Талинка

	 
	Всего:
	3 765,6
	1 288,4
	1 238,6
	1 238,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	3 765,6
	1 288,4
	1 238,6
	1 238,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*198,2
	67,8
	65,2
	65,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Каменное

	 
	Всего:
	986,9
	337,7
	324,6
	324,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	986,9
	337,7
	324,6
	324,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*52,0
	17,8
	17,1
	17,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Карымкары

	 
	Всего:
	2 156,4
	737,8
	709,3
	709,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 156,4
	737,8
	709,3
	709,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*113,4
	38,8
	37,3
	37,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Малый Атлым

	 
	Всего:
	4 666,7
	1 596,7
	1 535,0
	1 535,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	4 666,7
	1 596,7
	1 535,0
	1 535,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*245,6
	84,0
	80,8
	80,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Перегребное

	 
	Всего:
	3 508,1
	1 200,3
	1 153,9
	1 153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	3 508,1
	1 200,3
	1 153,9
	1 153,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*184,6
	63,2
	60,7
	60,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Сергино

	 
	Всего:
	21 909,6
	20 653,4
	628,1
	628,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	1 909,6
	653,4
	628,1
	628,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	20 000,0
	20 000,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*100,6
	34,4
	33,1
	33,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Унъюган

	 
	Всего:
	2 413,9
	825,9
	794,0
	794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 413,9
	825,9
	794,0
	794,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*127,1
	43,5
	43,5
	41,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	                                                     Администрация сельского поселения Шеркалы

	 
	Всего:
	2 510,3
	858,9
	825,7
	825,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	2 510,3
	858,9
	825,7
	825,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Бюджет городских и сельских поселений
	*132,2
	45,2
	43,5
	43,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	*- средства бюджета поселений не учитываются в графе "Всего"
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

