[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	19
	»
	ноября
	20
	18 
	г.
	
	№
	2598

	пгт. Октябрьское


Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании 
Октябрьский район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 19.09.2018 № 2017 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Черепкову Л.С.
Глава Октябрьского района                                                                     
                А.П. Куташова

Приложение
к постановлению администрации Октябрьского района

от «19» ноября  2018 года №  2598
Муниципальная программа 

 «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» 
(далее – Программа)

Паспорт Программы 
	Наименование муниципальной программы
	Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район.

	Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта
	Постановление администрации Октябрьского района

от «19» ноября 2018 года № 2598


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района.

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района;
Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района.

	Цели муниципальной программы
	Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района.

	Задачи муниципальной программы
	1. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в населенных пунктах Октябрьского района.

2. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы культуры в населенных пунктах Октябрьского района.

	Подпрограммы и (или) основные мероприятия
	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения»

	Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
	

	Целевые показатели

муниципальной программы
	1. Увеличение доли объектов образования, в которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с 81,6% до 100%;
1. Увеличение доли объектов культуры, в которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с 60,7 % до 85,7 %.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2019-2025 годы и плановый период до 2030 года.

	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	Общий объем финансирования Программы на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года составляет 6000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 500,0 тыс. руб.

2020 год – 500,0 тыс. руб.

2021 год – 500,0 тыс. руб.

2022 год – 500,0 тыс. руб.

2023 год – 500,0 тыс. руб.

2024 год – 500,0 тыс. руб.
2025 год  - 500,0 тыс. руб.

2026 - 2030 годы  - 2500,0 тыс. руб.


	Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы
	


Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».
1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.
1.2. Инвестиционные проекты.
Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов.
1.3. Развитие конкуренции.
Программа не содержит мер по развитию конкуренции.
Раздел 2 «Механизм реализации муниципальной программы».
2.1. Механизм управления Программой.
Механизм управления Программой включает:
- разработку и принятие муниципальных правовых актов, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для выполнения Программы;
- обеспечение управления Программой, эффективного использования средств, выделенных на ее реализацию;
- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям на основании данных, полученных по результатам мониторинга, фактически достигнутых целевых показателей Программы, с учетом результатов, проводимых социологических исследований, статистических данных;
- предоставление отчетов о реализации Программы;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы.
2.2. Управление, контроль за реализацией Программы, а также внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955 «О муниципальных программах Октябрьского района».
2.3. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы:

- создают рабочие группы с участием общественных организаций инвалидов для осуществления контроля за ходом реализации мероприятий Программы, а также мониторинга в области создания безбарьерной среды для инвалидов в Октябрьском районе;

- несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в том числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, эффективное и целевое использование средств, осуществляют управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

2.4. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.
2.4.1 Ответственный исполнитель Программы:

- в пределах своих полномочий осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, участвующих в реализации её мероприятий;
- принимает участие в реализации программных мероприятий, в осуществлении управления и обеспечении эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы, по представлению заинтересованных лиц готовит проекты решений о внесении изменений в соответствии с установленными требованиями и несет совместно с соисполнителями ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского района;

- предоставляет по запросам Управления экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетной палаты Октябрьского района необходимые сведения для проведения мониторинга реализации Программы;

- обеспечивает подготовку отчета, представление его в уполномоченные органы.

2.4.2. Соисполнители Программы в рамках своей компетенции:

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу, с обоснованием необходимости их реализации, указанием предлагаемых направлений, объемов и источников финансирования Программы;
- проводят мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- обеспечивают реализацию мероприятий Программы;

- представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы уполномоченных органов, отчет о ходе реализации программных мероприятий до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета, предложения по включению новых программных мероприятий;
- разрабатывают и утверждают комплексный план (сетевой график) по реализации Программы;

- осуществляют координацию мероприятий по определению исполнителей (подрядчиков) работ;

- принимают участие в осуществлении контроля при проведении работ, участвуют в приемке работ;
- проводят согласование с общественным объединением инвалидов, осуществляющим   свою   деятельность   на   территории   Октябрьского   района, конструктивных решений в части обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной сферы, привлекают членов их объединения для приемки работ.
2.5. Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальными заказчиками муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Объем средств на реализацию основных мероприятий Программы за счет средств бюджета Октябрьского района устанавливается решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2.6. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге достижения целевых показателей Программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки.
2.7. Внедрение технологий бережливого производства при реализации Программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы «бережливое производство».
2.8. Программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.
2.9. В процессе реализации Программы могут появиться риски. С целью минимизации рисков Программой запланированы меры по их преодолению (таблица 4).
   Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы.

	№ показателя
	Наименование целевых показателей 
	Базовый показатель на начало реализации программы
	Значения показателей по годам 
	Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы 



	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2030 годы

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %                   
	81,6
	85,0
	88,3
	91,7
	95,0
	96,7
	98,3
	100
	100

	2
	Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %  
	60,7
	60,7
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	67,9
	85,7


 Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

	Номер мероприятия
	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Источник финансирования
	Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей)

	
	
	
	
	Всего
	В том числе 

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026-2030 годы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.


	Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения
	
	Всего
	6000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	6000,0
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,0

	1.1


	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» (пгт. Приобье)
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  «Лесная сказка» (пгт. Талинка)
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа с. Перегребное
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района
	Всего
	300,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	300,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр» (пгт. Октябрьское)
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района
	Всего
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	50,00
	0,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» (здание начальной школы)
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	120,00
	0,00
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	120,00
	0,00
	120,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Семицветик»
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	30,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя общеобразовательная школа»
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

(с. Перегребное)
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Карымкарская средняя общеобразовательная школа»
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа»
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	Другие объекты образования
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Всего
	1500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	1500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00

	1.12
	Другие объекты культуры
	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района
	Всего
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Местный бюджет
	2500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,0

	Всего по муниципальной программе
	 
	Всего
	6000,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,0
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	6000,0
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	2500,0
	

	В том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В том числе

	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	 
	Всего
	3150,00
	500,0
	150,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	3150,00
	500,0
	150,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	0,00
	

	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района
	 
	Всего
	2850,00
	0,00
	350,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,0
	

	
	
	Бюджет автономного округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Местный бюджет
	2850,0
	0,00
	350,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2500,0
	


Таблица 3
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Наименование целевого показателя**

	
	Наименование
	Содержание (направление расходов)
	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта))*
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района.

	Задача 1:  Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы образования в населенных пунктах Октябрьского района.

	
	                 Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений образования в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых работ на объектах образования посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ и работ по благоустройству территорий.


	-
	Целевым показателем является «Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения», который рассчитывается по формуле:

Д= Оссо / Овсо х 100 (%), где:

Д - доля объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы образования;

Оссо – количество объектов сферы образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа;

Овсо – количество объектов сферы образования всего.

Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, 100 % на окончание реализации Программы.

	Задача 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сферы культуры в населенных пунктах Октябрьского района.

	
	             Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения.
	 Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых работ на объектах культуры посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ и работ по благоустройству территорий.


	-
	Целевым показателем является «Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения», который рассчитывается по формуле:

Д= Осск / Овск х 100 (%), где:

Д - доля объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа в общем количестве объектов сферы культуры;

Осск – количество объектов сферы культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа;

Овск – количество объектов сферы культуры всего.

           Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения,  85,7 %  на окончание реализации Программы. 


Примечания:

*Заполняется при наличии.

**Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

Таблица 4
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы 
и мер по их преодолению

	№ п/п
	Описание риска
	Меры по преодолению рисков

	1
	2
	3

	1
	Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.
	В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления поселения в составе Октябрьского района, организации Октябрьского района, население, общественные организации путем размещения проекта Программы на официальном веб-сайте Октябрьского района в сети Интернет.



	2
	Финансовые риски:

- растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы;

-       удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения программных мероприятий.
	В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.


	3
	Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий.
	В целях минимизации административных рисков планируется:

   - регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

    - повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

    - создание системы мониторинга реализации Программы;

    - своевременная корректировка программных мероприятий Программы;

    - рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

    - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.


