ПРОЕКТ

| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 18 | г. |  | № |  |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Современная транспортная система в

муниципальном образовании Октябрьский район»

В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 19.09.2018 № 2017         «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Черепкову Л.С.

Глава Октябрьского района	                                                                           А.П. Куташова

Приложение

к постановлению

администрации Октябрьского района

от «___» ___________ 2018 г. № _____

Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | Постановление администрации Октябрьского района от «___» _________ 2018 года № _____ «Об утверждении муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района; администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района и обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог в рамках дорожной деятельности 2. Создание условий в сфере транспортного обслуживания воздушного транспорта 3. Создание условий в сфере транспортного обслуживания речного транспорта 4. Создание условий в сфере транспортного обслуживания автомобильного транспорта |
| Подпрограммы и (или) основные мероприятия | Подпрограмма I «Дорожное хозяйство» Подпрограмма II «Воздушный транспорт» Подпрограмма III «Речной транспорт» Подпрограмма IV «Автомобильный транспорт» |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Прирост протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на 8,98 км. 2. Уменьшение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) с 46,28 км до 37,3 км. - 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 87,2%. 4. Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных воздушным транспортом не менее 171 в год. 5. Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в объеме не менее 3873 чел. в год. 6. Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных речным транспортом не менее 1272 в год. 7. Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам речным транспортом в объеме не менее 44854 чел. в год. 8. Осуществление рейсов по субсидируемым маршрутам совершенных автомобильным транспортом не менее 5620 в год. 9. Осуществление пассажирских перевозок по субсидируемым маршрутам автомобильным транспортом в объеме не менее 79752 чел. в год. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования на 2019 – 2030 годы за счет всех источников – 519 922,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год –58 159,8 тыс. рублей; 2020 год –56 220,5 тыс. рублей; 2021 год –45 542,3 тыс. рублей; 2022 год –40 000,0 тыс. рублей; 2023 год –40 000,0 тыс. рублей; 2024 год –40 000,0 тыс. рублей; 2025 год –40 000,0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 200 000,0 тыс. рублей. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Октябрьском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |  |

- Раздел 1.  «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики»

1.1. Формирование благоприятной деловой среды

Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями Программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер поддержки в виде предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. «Инвестиционные проекты»

Программой не предусмотрена реализация инвестиционных проектов. Программа не содержит объектов капитального строительства (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений).

1.3. «Развитие конкуренции»

С целью активизации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района в сфере автомобильного транспорта в части развития сектора пассажирских автомобильных перевозок осуществляется разработка мер, направленных на развитие конкуренции путем совершенствования системы осуществления закупок на перевозку пассажиров для муниципальных нужд. В результате будет дан импульс активному формированию конкурентной среды на рынке пассажирских автотранспортных услуг.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы»

2.1. «Механизм реализации муниципальной программы включает»:

Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы;

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям на основании данных, полученных по результатам мониторинга фактически достигнутых целевых показателей Программы, с учетом результатов, проводимых социологических исследований, статистических данных, в том числе сбора и анализа данных в динамике;

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий;

- предоставление отчета о реализации Программы.

2.2. Реализацию Программы осуществляет ответственный исполнитель – Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрация Октябрьского района (далее – УЖКХиС) совместно с соисполнителями Программы (отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (далее - Соисполнитель 1); администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее – Соисполнитель 2)).

2.3. Ответственный исполнитель и соисполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, в том числе достижение целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации, осуществляют управление и контроль за реализацией программных мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

2.4. Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 12.09.2018 № 1955                           «О муниципальных программах Октябрьского района», в том числе:

2.4.1.  УЖКХиС:

- формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления Октябрьского района по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной год;

- корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач по результатам принятия бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бюджета Октябрьского района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- предоставляет по запросу Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры необходимые данные для проведения мониторинга реализации Программы;

- направляет в адрес городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, проект Соглашения на предоставление субсидии на очередной финансовый год, осуществляет проверку полноты и правильности оформления предоставленных документов, запрашивает информацию и документы необходимые для заключения Соглашения;

- перераспределяет в течение финансового года субсидию между администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (далее – поселения), при наличии полного пакета документов на получение субсидии, в случае не предоставления поселениями полного пакета документов (документа, подтверждающего право собственности объекта, дефектной ведомости, сводно-сметного расчета, выписки из бюджета поселения) на получение субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечивает подготовку отчета о расходах бюджета Октябрьского района на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Управление экономического развития администрации Октябрьского района, Контрольно- счетную палату Октябрьского района.

- 2.4.2. Соисполнитель 1 в части обеспечения транспортного обслуживания населения Октябрьского района воздушным, речным, автомобильным транспортом:

разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

осуществляет контроль за соблюдением условий договоров о предоставлении транспортных услуг;

информирует население об организации маршрутов регулярных перевозок, о перевозчиках, а также представляет иные сведения, необходимые потребителям транспортных услуг;

уточняет затраты, необходимые на реализацию Программы;

- в целях осуществления мониторинга за исполнением Программы предоставляет отчеты об исполнении Программы в части обеспечения транспортного обслуживания населения.

- 2.4.3. Соисполнитель 2:

- ежегодно до 1-го февраля предоставляет перечень выполнения работ по ремонту автомобильных дорог на текущий год, дефектную ведомость, сводно-сметные расчеты, документ, подтверждающий право собственности объекта, выписку из бюджета поселения для формирования Соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

принимает решение о заключении Соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, либо направляет ответственному исполнителю мотивированный отказ в его заключении, предоставляет информацию и документы необходимые для заключения указанного соглашения;

предоставляет документы для получения субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (копии муниципальных контрактов, акт(ы) о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС № 3), акт(ы) приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1)), документа, подтверждающего право собственности объекта, дефектной ведомости, сводно-сметного расчета, выписки из бюджета поселения.

2.5. Внедрение технологий бережливого производства при реализации Программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы «бережливое производство»».

2.6. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов расходования бюджетных средств, в связи с чем внедрение механизмов инициативного бюджетирования не предполагается.

2.7. Порядок финансирования Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Октябрьского района.

Выделение средств бюджета Октябрьского района ответственному исполнителю и соисполнителям Программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Октябрьского района, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по Программе. Объем средств на реализацию основных мероприятий Программы за счет средств бюджета Октябрьского района устанавливается в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Октябрьского района.

Софинансирование программных мероприятий поселениями устанавливается решениями представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование программных мероприятий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в соответствии с условиями и порядками, установленными государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.

2.7.1. Реализация программных мероприятий:

- 2.7.1.1. Реализация мероприятий 1.1. «Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» Программы по строительству, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23.12.2010 № 373-п, посредством размещения муниципальных закупок на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг и заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- 2.7.1.2. Реализация мероприятия 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района» осуществляется в порядке межбюджетных отношений: из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (дорожного фонда автономного округа) в бюджет Октябрьского района предоставляются субсидии на софинансирование расходных обязательств по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые в свою очередь распределяются между поселениями пропорционально протяженности дорог, находящихся в поселении.

- Предоставление субсидии из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с Порядком установленным приложением № 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п.

- Субсидии городским и сельским поселениям предоставляются на основании соглашения, заключенного между администрацией Октябрьского района и поселениями по форме, утвержденной Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты – Мансийского автономного округа - Югры.

- Субсидии муниципальному образованию предоставляются за фактически выполненные объемы работ. Уровень софинансирования мероприятия за счет бюджета автономного округа составляет 95%, уровень софинансирования местного бюджета 5%.

- Поселения вправе увеличить объем финансирования объектов за счет средств местного бюджета.

- В течение финансового года в случае не предоставления администрациями поселений полного пакета документов (документа о праве собственности на объект, дефектной ведомости, сводно-сметного расчета, выписки из бюджета поселения) на получение субсидии из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, субсидия перераспределяется между другим поселениям при наличии полного пакета документов на получение субсидии.

- В случае выявления нецелевого использования субсидии, средства бюджета автономного округа подлежат возврату в установленном законодательством порядке.

2.7.1.3. Реализация мероприятия 1.3. «Содержание автодорог», 4.2. «Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения в границах гп.Октябрьское» осуществляется посредством размещения муниципальных закупок на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям предоставляются на основании соглашения заключенного между администрацией Октябрьского района и администрациями городских и сельских поселений.

- 2.7.1.4. Реализация мероприятий 2.1, 3.1, 4.1 Программы осуществляется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) в соответствии с порядками установленными приложениями   № 1, 2, 3 к Программе.

2.8. В процессе реализации Программы могут появиться риски. С целью минимизации рисков Программой запланированы меры по их преодолению (таблица 4).

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муници-пальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма I «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 2,23 | 2,88 | 3,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) | 46,28 | 43,4 | 40,4 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 85,6 | 85,0 | 85,3 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 87,2 |
| Подпрограмма II «Воздушный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 855 |
| 5 | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 19365 |
| Подпрограмма III «Речной транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.) | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 1272 | 6360 |
| 7 | Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) | 44854 | 44854 | 44854 | 44854 | 44854 | 44854 | 44854 | 44854 | 224270 |
| Подпрограмма IV «Автомобильный транспорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 28100 |
| 9 | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) | 79752 | 79752 | 79752 | 79752 | 79752 | 79752 | 79752 | 79752 | 398760 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Но мер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с условными показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель /соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| Подпрограмма 1: Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий в рамках дорожной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3)** | УЖКХиС администрации Октябрьского района |  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1,2,3) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1,2,3) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1,2,3) | Администрация городского поселения Андра |  | Всего: | 753,4 | 376,6 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 753,4 | 376,6 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *37,67 | 18,83 | 18,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Октябрьское |  | Всего: | 1 634,1 | 816,8 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 634,1 | 816,8 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *81,70 | 40,84 | 40,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Приобье |  | Всего: | 2 865,0 | 1 432,1 | 1 432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 2 865,0 | 1 432,1 | 1 432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *143,25 | 71,61 | 71,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Талинка |  | Всего: | 2 313,2 | 1 156,3 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 2 313,2 | 1 156,3 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *115,66 | 57,81 | 57,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Каменное |  | Всего: | 647,4 | 323,6 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 647,4 | 323,6 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *32,37 | 16,18 | 16,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Карымкары |  | Всего: | 1 315,8 | 657,7 | 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 315,8 | 657,7 | 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *65,79 | 32,89 | 32,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Малый Атлым |  | Всего: | 2 886,2 | 1 442,7 | 1 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 2 886,2 | 1 442,7 | 1 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *144,32 | 72,14 | 72,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Перегребное |  | Всего: | 2 164,7 | 1 082,1 | 1 082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 2 164,7 | 1 082,1 | 1 082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *108,23 | 54,10 | 54,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Сергино |  | Всего: | 1 167,3 | 583,5 | 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 167,3 | 583,5 | 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *58,36 | 29,17 | 29,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Унъюган |  | Всего: | 1 485,5 | 742,58 | 742,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 485,5 | 742,6 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *74,28 | 37,13 | 37,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Шеркалы |  | Всего: | 1 549,2 | 774,4 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 1 549,2 | 774,4 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *77,46 | 38,72 | 38,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района |  | Всего: | 2 568,9 | 1 284,1 | 1 284,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 2440,5 | 1219,9 | 1220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 128,4 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Содержание автодорог (3) | Администрация сельского поселения Перегребное |  | Всего: | 4 600,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 600 | 2300 | 2 300 | 2 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | УЖКХиС администрации Октябрьского района |  | Всего: | 9 564,9 | 3 080,3 | 3 242,3 | 3242,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 9 564,9 | 3080,3 | 3242,3 | 3242,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  |  | Всего: | 37 815,6 | 16 052,8 | 16 220,5 | 5 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | 21 222,3 | 10 608,3 | 10 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 16 593,3 | 5 444,5 | 5 605,5 | 5 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений | *939,09 | 469,42 | 469,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2: Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам (4,5) | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | Всего: |  | 84 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 84 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | Всего: |  | 84 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 84 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 35 000,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3: Речной транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий речного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам (6,7) | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | Всего: |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | Всего: |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 4: Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация мероприятий автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям в связи с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам (8,9) | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | Всего: |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 198 000,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
| 4.2. | Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения в границах гп. Октябрьское (8,9) | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | Всего: |  | 2 107,0 | 2 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 2 107,0 | 2 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 |  | Всего: |  | 200 107,0 | 18 607,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 200 107,0 | 18 607,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 16 500,0 | 82 500,0 |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  | Всего: |  | 519 922,6 | 58 159,8 | 56 220,5 | 45 542,3 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 21 222,3 | 10 608,3 | 10 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 498 700,3 | 47 551,5 | 45 605,5 | 45 542,3 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *939,09 | 469,42 | 469,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | Всего: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа остатки |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Прочие расходы |  | Всего: |  | 519 922,6 | 58 159,8 | 56 220,5 | 45 542,3 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 21 222,3 | 10 608,3 | 10 614,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 498 700,3 | 47 551,5 | 45 605,5 | 45 542,3 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *939,09 | 469,42 | 469,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель | УЖКХиС администрации Октябрьского района | Всего: |  | 12 133,8 | 4 364,4 | 4 527,1 | 3 242,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 2 440,5 | 1 219,9 | 1 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 9 693,3 | 3 144,5 | 3 306,5 | 3 242,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Соисполнитель 1 | Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района | Всего: |  | 482 107,0 | 42 107,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 482 107,0 | 42 107,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 |  |  |  |
|  | Соисполнитель 2 | Администрации городских и сельских поселений | Всего: |  | 25 681,8 | 11 688,4 | 11 693,4 | 2300,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 18 781,8 | 9 388,4 | 9 393,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6 900,00 | 2 300,00 | 2 300,0 | 2 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *939,09 | 469,42 | 469,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Андра | Всего: |  | 753,43 | 376,6 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 753,4 | 376,6 | 376,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *37,67 | 18,83 | 18,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Октябрьское | Всего: |  | 1 634,1 | 816,8 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 634,1 | 816,83 | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *81,70 | 40,84 | 40,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Приобье | Всего: |  | 2 865,0 | 1 432,1 | 1 432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 2 865,0 | 1 432,1 | 1 432,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *143,25 | 71,61 | 71,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация городского поселения Талинка | Всего: |  | 2 313,2 | 1 156,3 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 2 313,2 | 1 156,3 | 1 156,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *115,66 | 57,81 | 57,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Каменное | Всего: |  | 647,4 | 323,6 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 647,4 | 323,6 | 323,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *32,37 | 16,18 | 16,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Карымкары | Всего: |  | 1 315,8 | 657,7 | 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 315,8 | 657,7 | 658,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *65,79 | 32,89 | 32,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Малый Атлым | Всего: |  | 2 886,2 | 1 442,7 | 1 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 2 886,2 | 1442,7 | 1 443,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *144,32 | 72,14 | 72,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Перегребное | Всего: |  | 9 064,7 | 3 382,1 | 3 382,6 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 2 164,7 | 1 082,1 | 1 082,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 6 900,00 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *108,23 | 54,10 | 54,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Сергино | Всего: |  | 1 167,3 | 583,5 | 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 167,3 | 583,5 | 583,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *58,36 | 29,17 | 29,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Унъюган | Всего: |  | 1 485,5 | 742,6 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 485,5 | 742,6 | 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *74,28 | 37,13 | 37,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения Шеркалы | Всего: |  | 1 549,2 | 774,4 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  | 1 549,2 | 774,4 | 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет городских и сельских поселений |  | *77,46 | 38,72 | 38,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| *- средства бюджета поселений не учитываются в графе "Всего" **-финансирование мероприятия осуществляется при наличии средств из бюджета автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района и обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |
| Задача: Развитие и сохранность сети автомобильных дорог в рамках дорожной деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (3) | Проектирование и строительство (реконструкция) дорог общего пользования местного значения. Муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и строительству (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения | Постановление Правительства ХМАО-Югры от 23.12.2010 № 373-п, Приложение № 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п. | Целевыми показателями являются: 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) Расчет показателя производится по формуле: P авто.дор. мест. зн. = ∑ P авто.дор. мест. зн. i, где: P авто.дор. мест. зн.- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям м.п.; P авто.дор. мест. зн. i - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, i –того муниципального образования, м.п.. |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений Октябрьского района (1,2,3) | Межбюджетные трансферты местным бюджетам на капитальные ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; Муниципальные контракты по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Приложение № 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система», утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 104-оз «О дорожном фонде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Постановление администрации Октябрьского района от 10.01.2017 № 15 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог межпоселенческого значения Октябрьского района за счет средств дорожного фонда Октябрьского района и правилах их расчета»; Решение думы Октябрьского района от 09.09.2015 № 634 | Целевыми показателями являются: - 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км); Расчет показателя производится по формуле: L рег. = L рег. отч. + L рег. нов., где: - L рег. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт в текущем году по состоянию на 31 декабря текущего года, м.п.; - L рег. отч. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт в текущем году, по состоянию на 31 декабря отчетного года, м.п.; - L рег. нов. – прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт в текущем году за текущий год, м.п. 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км); - Расчет показателя производится по формуле: L рег. кап.= L рег. кап.отч. + L рег. кап. нов., где: - L рег. кап. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт в текущем году по состоянию на 31 декабря текущего года, м.п.; - L рег. кап.отч. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт в текущем году по состоянию на 31 декабря отчетного года, м.п.; - L рег. кап.нов. – прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен ремонт в текущем году за текущий год, м.п. 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) Расчет показателя производится по формуле: P авто.дор. мест. зн. = ∑ P авто.дор. мест. зн. i, где: P авто.дор. мест. зн.- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям м.п.; P авто.дор. мест. зн. i - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, i –того муниципального образования, м.п |
| 1.3. | Содержание автодорог (3) | Муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автодорог. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Софинансирование расходных обязательств по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Целевыми показателями являются: 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) Расчет показателя производится по формуле: P авто.дор. мест. зн. = ∑ P авто.дор. мест. зн. i, где: P авто.дор. мест. зн.- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям м.п.; P авто.дор. мест. зн. i - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, i –того муниципального образования, м.п.. |
| Задача: Создание условий в сфере транспортного обслуживания воздушного транспорта |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Воздушный транспорт |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам (4,5) | Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат от пассажирских перевозок | Приложение № 1 | Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) Целевыми показателями являются: 1. Количество рейсов совершенных воздушным транспортом. Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов. 2. Количество пассажиров перевезенных воздушным транспортом. Расчет показателя производится по формуле: nП авиа. год = ∑ Ki, i=1, где: П авиа. год - общее количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом в отчетном году, чел. Ki - количество пассажиров перевезенных i-ым предприятием в отчетном году, чел. i – количество предприятий, i=1…n. |
| Задача: Создание условий в сфере транспортного обслуживания речного транспорта |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Речной транспорт |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам (6,7) | Предоставление субсидии организациям речного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат от пассажирских перевозок | Приложение № 2 | Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.) Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) Целевыми показателями являются: 1. Количество рейсов совершенных речным транспортом. Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов. 2. Количество пассажиров перевезенных речным транспортом. Расчет показателя производится по формуле: n Пвод. год = ∑ Ki, i=1, где: П вод. год - общее количество перевезенных пассажиров водным транспортом в отчетном году, чел. K i - количество пассажиров перевезенных i-тым предприятием в отчетном году, чел. i – количество предприятий, i=1…n. |
| Задача: Создание условий в сфере транспортного обслуживания автомобильного транспорта |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Автомобильный транспорт |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям в связи с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам (8,9) | Предоставление субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение фактически понесенных затрат от пассажирских перевозок | Приложение № 3 | Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) Целевыми показателями являются: 1. Количество рейсов совершенных автомобильным транспортом. Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов. 2. Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом. Расчет показателя производится по формуле: n П авто. год = ∑ Ki, i=1,где: П авто. год – общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном году, чел. K i - количество пассажиров перевезенных i-тым предприятием в отчетном году, чел. i – количество предприятий, i=1…n. |
| 4.2. | Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания населения в границах гп. Октябрьское (8,9) | Муниципальный контракт на выполнение работ по оказанию транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения в границах гп. Октябрьское | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Целевыми показателями являются: 1. Количество рейсов совершенных автомобильным транспортом. Абсолютный показатель – рассчитывается исходя из фактически осуществленных рейсов. 2. Количество пассажиров перевезенных автомобильным транспортом. Расчет показателя производится по формуле: n П авто. год = ∑ Ki, i=1,где: П авто. год – общее количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном году, чел. K i - количество пассажиров перевезенных i-тым предприятием в отчетном году, чел. i – количество предприятий, i=1…n. |

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) | Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации Программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий Программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Программы, мониторинг общественного мнения |
| 2 | Финансовые риски (финансирование Программы не в полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей) | Перераспределение ресурсов Программы в условиях сокращенного финансирования. Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
| 3 | Правовые риски (возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений Программы) | Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности |

Приложение 1

к постановлению

администрации Октябрьского района

от «___» ___________ 2018 г. № _____

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам

(далее – Порядок)

1.Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754             «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа  автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района» и устанавливает порядок, и условия предоставления субсидий организациям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в период весенней и осенней распутицы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, путем предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Октябрьский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

Перевозчик - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, осуществляющий услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в период весенней и осенней распутицы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, являющийся победителем конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района.

Субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные пассажирские муниципальные маршруты воздушного транспорта между поселениями, входящими в состав Октябрьского района на которые в соответствии с Порядком и муниципальными правовыми актами Думы Октябрьского района, администрации Октябрьского района, регулирующими порядок предоставления субсидий из бюджета Октябрьского района, предоставляется субсидия.

Субсидия – средства бюджета Октябрьского района, предоставляемые Перевозчику на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам.

Расходы на перегон вертолета – это расходы, понесенные Перевозчиком при перегоне вертолета с места его дислокации на базе Перевозчика на базировку на территорию Октябрьского района для выполнения рейсов на субсидируемых маршрутах, в начале каждого периода распутицы и обратно.

Гарантированный налет часов – это количество часов в день при базировании вертолета в а/п Сергино (пгт. Приобье).

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов Перевозчику образующихся от перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам. Недополученные доходы (размер субсидии) рассчитываются как разница между расходами Перевозчика на выполнение рейсов, принятыми Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при формировании тарифов, расходами связанными с перегоном вертолета на базировку и обратно после завершения перевозок, расходами на авиаГСМ, гарантированным налетом часов в количестве 2 часа в день, расходами на аэропортовое, наземное, аэронавигационное обслуживание и доходами Перевозчика полученными от оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов воздушным транспортом по фиксированным тарифам на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на внутрирайонных авиалиниях, устанавливаемым ежегодно приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Финансирование расходов по возмещению Перевозчику недополученных доходов осуществляется в целях достижения целевых показателей муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район».

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации оказание услуг производится с применением государственных регулируемых цен, НДС на суммы возмещения недополученных доходов Перевозчику не начисляются.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Октябрьского района, осуществляющим предоставление субсидии, является отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (далее по тексту – Отдел транспорта и связи).

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на предоставление субсидий.

1.5. К категории Перевозчиков, имеющих право на получение субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района, являющиеся победителями конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района.

Критерии отбора и порядок проведения отбора Перевозчиков установлены постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754 «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) заявитель относится к категории получателей субсидий, указанной в пункте 1.5 Порядка;

2) наличие у заявителя заключенного договора с Отделом транспорта и связи на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района.

2.2. После заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района, но не позднее 25 декабря года, предшествующего году, в котором планируется получение субсидии Перевозчик претендующий на получение субсидии, в соответствии с Порядком, обращается в адрес Отдела транспорта и связи с заявлением о предоставлении субсидии. В заявлении о предоставлении субсидии Перевозчик декларирует соответствие требованиям установленным подпунктами «а» – «д» пункта 2.5 Порядка.

К письменному заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:

а) карточка организации по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

б) плановый расчет субсидии на выполнение требуемого объема перевозок пассажиров исходя из планируемых расходов Перевозчика за минусом доходов Перевозчика, рассчитанных исходя из планового количества перевезенных пассажиров, грузов и багажа по тарифам, регулируемым приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

в) согласие на осуществление Отделом транспорта и связи, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, Контрольно-счетной палатой Октябрьского района проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Плановый размер субсидии на возмещение недополученных доходов рассчитывается по формуле:

Vо.с.план = (Рплан - Дплан), где:

Vо.с.план - плановый объем субсидии, руб.;

Рплан- плановые расходы по субсидируемому маршруту, руб.;

Дплан - планируемые доходы от перевозки пассажиров, груза и багажа по субсидируемому маршруту,  руб.

Плановые расходы (Рплан) по субсидируемому маршруту рассчитываются по формуле:

Рплан = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6, где:

Р1 - расходы Перевозчика на выполнение рейсов, рассчитанные как произведение количества летных часов на выполнение рейсов на стоимость 1 летного часа, принятых Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при формировании тарифов.

Р2 - расходы на аэропортовое и наземное обслуживание воздушного судна по маршрутам, рассчитываются по формуле:

Р2 = Кр.план х N1, где:

Кр.план - плановое количество рейсов на очередной финансовый год по субсидируемому маршруту;

N1 - стоимость аэропортового, наземного обслуживания воздушного судна, которая включает в себя следующие ставки:

- взлет-посадка;

- сбор за метеообеспечение;

- тариф за обслуживание пассажиров;

- тариф за обеспечение авиаГСМ, в том числе тариф за хранение авиационного топлива, тариф за обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна.

Расчет стоимости аэропортового, наземного обслуживания по типам воздушных судов на один рейс:

N1 = С1 + С2 + С3 + С4, где:

С1 - затраты на взлет-посадку (ставка сбора умножается на количество тонн максимальной взлетной массы по типам воздушных судов без учета НДС), руб.;

С2 - затраты на метеообеспечение (ставка сбора умножается на 1 самолето-вылет воздушного судна без учета НДС, руб.);

С3 - затраты на обслуживание пассажиров (тариф умножается на количество убывающих взрослых пассажиров (12 лет и старше), на детей от 2 до 12 лет - умножается на тариф, определенный в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира без учета НДС, руб.);

С4 - затраты на обеспечение авиаГСМ (тариф умножается на количество авиаГСМ в тоннах без учета НДС, руб.).

Р3 - расходы на аэронавигационное обслуживание (в районе авиаработ) на местных воздушных линиях, расчет которых осуществляется путем умножения ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на местных воздушных линиях и в районах авиационных работ российских пользователей воздушного пространства Российской Федерации на максимальную взлетную массу воздушного судна и на 1 час полета (работы) воздушного судна в границах района обслуживания воздушного движения или зоны ответственности, определенной для организации гражданской авиации.

Р4 - расходы на авиаГСМ, рассчитываются путем умножения времени работы двигателя воздушного судна в том числе на земле на норму расхода авиаГСМ на час полета и стоимость авиаГСМ в аэропортах, в которых осуществляется заправка воздушного судна.

Р5 - расходы по доплате до двух летных часов гарантированного налета в день, которые рассчитываются как разница между гарантированным налетом часов в количестве 2 часа в день и плановым налетом часов в день в соответствии с утвержденным расписанием полетов по стоимости летного часа без учета НДС, принятой к рассмотрению Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа –Югры при утверждении фиксированных тарифов, но без учета авиаГСМ, аэропортовых расходов, аэронавигационного и метеорологического обеспечения.

Р6 – расходы на перегон вертолета, рассчитанные путем умножения времени перелета на стоимость летного часа и сложения ставок сборов применяемых в аэропорту вылета воздушного судна.

Плановые доходы (Дплан) от перевозки пассажиров, груза и багажа по субсидируемому маршруту определяются по формуле:

Дплан = ((Кпп х Тфп) + (Кгп х Тфг) +(Кбп х Тфб)) х Кр.план, где:

Кпп - плановое количество пассажиров на 1 круговой рейс по субсидируемому маршруту, чел.;

Тфп - фиксированный пассажирский тариф, руб.;

Кгп - плановое количество груза на 1 круговой рейс, кг;

Тфг - фиксированный тариф на перевозку груза, руб.;

Кбп - плановое количество багажа сверх нормы бесплатного провоза, кг;

Тфб - фиксированный тариф на перевозку багажа сверх нормы бесплатного провоза, руб.;

Кр.план - плановое количество рейсов на очередной финансовый год по субсидируемому маршруту.

Отдел транспорта и связи в течении 1 дня с момента получения документов самостоятельно запрашивает сведения из налогового органа подтверждающие соответствие Перевозчика требованиям, установленным подпунктами «а» – «д» пункта 2.5 Порядка.

Требовать от Перевозчика представления документов (копий документов), не предусмотренных Порядком, не допускается.

2.3. Отдел транспорта и связи регистрирует представленные организацией документы, указанные в 2.2 Порядка, в день их поступления.

2.4. Отдел транспорта и связи в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка рассматривает и подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии.

Отдел транспорта и связи обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения (договора) о предоставлении субсидии или направление в адрес Перевозчика мотивированного отказа в предоставлении субсидии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных Перевозчиком документов требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Перевозчиком информации;

- несоответствие Перевозчика условиям, предусмотренным пунктами 1.5, 2.1 Порядка;

- предоставление Перевозчиком пакета документов, указанных в пункте 2.2 Порядка по истечении срока, установленного пунктом 2.2 Порядка;

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в бюджете Октябрьского района;

- не соответствие Перевозчика требованиям, установленным в настоящем пункте.

Требования, которым должны соответствовать Перевозчики на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) Перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Перевозчики - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Октябрьского района;

г) Перевозчик не должен получать средства из бюджета Октябрьского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

д) получатель субсидии не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

2.6. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. Данное условие включается соглашения (договоры) о предоставлении субсидии.

2.7. Основанием для предоставления субсидии является соглашение (договор) заключенный между Отделом транспорта и связи и Перевозчиком. Типовая форма соглашения (договора) установлена приказом Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 10.04.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». Соглашение (договор) должно содержать следующее:

а) сведения о планируемом объеме регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

б) сведения о планируемом размере субсидии, предоставляемой Перевозчику;

в) сроки перечисления субсидии;

г) сроки и формы предоставления Перевозчиком данных о фактических объемах и затратах на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

д) согласие Перевозчика на осуществление Отделом транспорта и связи  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии;

е) ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком;

ж) порядок возврата в текущем финансовом году Перевозчиком остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

з) порядок возврата субсидии в бюджет Октябрьского района в случае нарушения Перевозчиком условий договора;

и) перечень и сроки предоставления отчетности;

к) условия, указанные в пункте 2.6 Порядка;

л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района Перевозчика по регулируемым тарифам (отчет о достижении показателей результативности) и показатели результативности являются приложениями к соглашению (договору) о предоставлении субсидии и оформляются по формам согласно приложениям № 2, 3 к Порядку.

2.8. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии, Перевозчик для начисления и перечисления субсидии обязан в адрес Отдела транспорта и связи ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять следующие документы:

- счет-фактуру на возмещение недополученных доходов с актом приема-сдачи оказанных услуг;

- отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам (о достижении показателей результативности) содержащий информацию о количестве часов налета, рейсов, перевезенных пассажиров, багажа, стоимости летного часа, дополнительных расходах на организацию перевозки пассажиров, расходах на авиаГСМ, а также информацию о доходах перевозчика;

-   сведения об авиаработах;

- документ об установленных ставках сборов по аэропортовому и наземному обслуживанию.

Фактический размер субсидии на возмещение недополученных доходов рассчитывается по формуле:

Vо.с.факт = (Рфакт - Дфакт), где:

Vо.с.факт - фактический объем субсидии, руб.;

Рфакт- фактические расходы по субсидируемому маршруту, руб.;

Дфакт - фактические доходы от перевозки пассажиров, груза и багажа по субсидируемому маршруту, руб.

Фактические расходы (Рфакт) по субсидируемому маршруту рассчитываются по формуле:

Рфакт = Р1 + Р2 + Р3 + Р4 + Р5 + Р6, где:

Р1 - расходы Перевозчика на выполнение рейсов, рассчитанные как произведение количества летных часов на выполнение рейсов на стоимость 1 летного часа, принятых Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при формировании тарифов.

Р2 - расходы на аэропортовое и наземное обслуживание воздушного судна по маршрутам, рассчитываются по формуле:

Р2 = Кр.факт х N1, где:

Кр.факт - фактическое количество рейсов по субсидируемому маршруту за отчетный месяц;

N1 - стоимость аэропортового, наземного обслуживания воздушного судна, которая включает в себя следующие ставки:

- взлет-посадка;

- сбор за метеообеспечение;

- тариф за обслуживание пассажиров;

- тариф за обеспечение авиаГСМ, в том числе тариф за хранение авиационного топлива, тариф за обеспечение заправки авиационным топливом воздушного судна.

Расчет стоимости аэропортового, наземного обслуживания по типам воздушных судов на один рейс:

N1 = С1 + С2 + С3 + С4, где:

С1 - затраты на взлет-посадку (ставка сбора умножается на количество тонн максимальной взлетной массы по типам воздушных судов без учета НДС), руб.;

С2 - затраты на метеообеспечение (ставка сбора умножается на 1 самолето-вылет воздушного судна без учета НДС, руб.);

С3 - затраты на обслуживание пассажиров (тариф умножается на количество убывающих взрослых пассажиров (12 лет и старше), на детей от 2 до 12 лет - умножается на тариф, определенный в размере 50% от тарифа, установленного для взрослого пассажира без  учета НДС, руб.);

С4 - затраты на обеспечение авиаГСМ (тариф умножается на количество авиаГСМ в тоннах без учета НДС, руб.).

Р3 - расходы на аэронавигационное обслуживание (в районе авиаработ) на местных воздушных линиях, расчет которых осуществляется путем умножения ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на местных воздушных линиях и в районах авиационных работ российских пользователей воздушного пространства Российской Федерации на максимальную взлетную массу воздушного судна и на 1 час полета (работы) воздушного судна в границах района обслуживания воздушного движения или зоны ответственности, определенной для организации гражданской авиации.

Р4 - расходы на авиаГСМ, рассчитываются путем умножения времени работы двигателя воздушного судна в том числе на земле на норму расхода авиаГСМ на час полета и стоимость авиаГСМ в аэропортах, в которых осуществляется заправка воздушного судна.

Р5 - расходы по доплате до двух летных часов гарантированного налета в день, которые рассчитываются как разница между гарантированным налетом часов в количестве              2 часа в день и фактическим налетом часов в день по стоимости летного часа без учета НДС, принятой к рассмотрению Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа –Югры при утверждении фиксированных тарифов, но без учета авиаГСМ, аэропортовых расходов, аэронавигационного и метеорологического обеспечения.

Р6 – расходы на перегон вертолета, рассчитанные путем умножения времени перелета на стоимость летного часа и сложения ставок сборов применяемых в аэропорту вылета воздушного судна.

Фактические доходы (Дфакт) от перевозки пассажиров, груза и багажа по субсидируемому маршруту определяются по формуле:

Дфакт = ((Кпф х Тфп) + (Кгф х Тфг) +(Кбф х Тфб)) х Кр.факт, где:

Кпф - фактическое количество пассажиров на 1 круговой рейс по субсидируемому маршруту, чел.;

Тфп - фиксированный пассажирский тариф, руб.;

Кгф - фактическое количество груза на 1 круговой рейс, кг;

Тфг - фиксированный тариф на перевозку груза, руб.;

Кбф - фактическое количество багажа сверх нормы бесплатного провоза, кг;

Тфб - фиксированный тариф на перевозку багажа сверх нормы бесплатного провоза, руб.;

Кр.факт - фактическое количество рейсов на очередной финансовый год по субсидируемому маршруту.

Документами, подтверждающими недополученные доходы, являются расчетные и обосновывающие материалы в соответствии с Методики по формированию тарифов на услуги по перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 08.04.2015 № 33-нп.

2.9. Отдел транспорта и связи рассматривает документы, указанные в пункте 2.8 в течение 5 рабочих дней и принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее перечислении.

Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:

а) непредставление всех документов, необходимых для перечисления субсидии;

б) недостоверная информация в представленных документах.

Об отказе в перечислении субсидии Перевозчик уведомляется в письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Отдел транспорта и связи перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии.

2.10. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в безналичной форме в соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, открытый в кредитной организации через лицевой счет Отдела транспорта и связи, открытый в Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

2.11. Окончательный расчет с Перевозчиком за последний месяц текущего финансового года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год.

2.12. По результатам работы за квартал производится сверка взаимных расчетов до           30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Перевозчик составляет акт сверки взаиморасчетов и направляет для подписания в Отдел транспорта и связи. Отдел транспорта и связи проверяет соответствие данных акта сверки взаиморасчетов, представленных Перевозчиком с фактическими данными, имеющимися в Отделе транспорта и связи.

2.13. Перевозчик направляет полученные средства субсидии на покрытие недополученных доходов непосредственно связанных с организацией перевозки пассажиров и багажа (комплексное техническое обслуживание воздушного судна, оплату труда летному составу, расходы по аренде судов, общепроизводственные расходы, затраты на обеспечение авиаГСМ, обеспечение аэронавигационным обслуживанием на местных воздушных линиях и в районах авиационных работ, метеообеспечение).

2.14. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также не достижения показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом проверки, решением суда.

2.15. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального финансового контроля, Перевозчику выставляется претензия о возврате суммы субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается акт о выявлении нарушения.

Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения претензии Перевозчиком о возврате субсидии.

В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.16. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.17. Перевозчик при наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о предоставлении субсидии.

2.18. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчётности

3.1. Перевозчик обязан предоставлять отчеты по форме и в сроки, установленные Порядком и соглашением о представлении субсидии.

- 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных средств Перевозчиком, а также за целевым использованием субсидий осуществляется Отделом транспорта и связи и органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Отдел транспорта и связи осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику. Отдел транспорта и связи проверяет представленные Перевозчиком документы, подтверждающие образование недополученных доходов у Перевозчика и документы, подтверждающие расходы.

4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннего муниципального финансового контролю и контролю в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 3160.

4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Октябрьского района в соответствии со своим муниципальным правовым актом.

4.5. Для проведения проверки Перевозчик обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением доходов.

4.6. Порядок возврата сумм, использованных Перевозчиком, в случае установления по итогам проверок, проведенных Отделом транспорта и связи, а также муниципальными органами финансового контроля, факта нарушения, определяется пунктами 2.14 – 2.18 раздела 2 Порядка.

4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

На официальном бланке

Карточка организации или ИП

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН или ОГРНИП |  |
| Дата присвоения ОГРН или ОГРНИП |  |
| ИНН |  |
| КПП (для организации) |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| БИК |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| На основании чего действует (Устав для ООО) |  |
| Главный бухгалтер |  |

Приложение №2

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам (о достижении показателей результативности)

| № п/п | Показатели | Расходы всего, тыс. руб. | В том числе по маршрутам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Налет часов (час) |  |  |  |  |
| 2. | Количество рейсов |  |  |  |  |
| 3. | Количество перевезенных пассажиров, чел. |  |  |  |  |
| 4. | Багаж, кг |  |  |  |  |
| 5. | стоимость летного часа, всего |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по статьям: 5.1. – 5.2. – … - |  |  |  |  |
| 6. | Дополнительные расходы на организации перевозки пассажиров по маршруту, всего |  |  |  |  |
|  | в т.ч. по видам расходов 6.1. – 6.2. – … - |  |  |  |  |
| 7. | Авиа ГСМ (по нормативу) |  |  |  |  |
| 8. | Всего расходов |  |  |  |  |
| 9. | Доходы, всего |  |  |  |  |
|  | в т.ч. доходы от: |  |  |  |  |
|  | 9.1. перевозки пассажиров |  |  |  |  |
|  | 9.2. перевозки багажа и грузобагажа |  |  |  |  |
|  | … - |  |  |  |  |
| 10. | Сумма субсидии |  |  |  |  |

за ______ месяц 20 ___ года

Приложение №3

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Показатели результативности, плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района                                                 по регулируемым тарифам

_______________________

(наименование получателя субсидии)

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемый объем предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа | рейс. |  |  |  |  |
| 2 | Плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов | рублей. |  |  |  |  |

Руководитель организации 			        Представитель

Отдела транспорта и связи

__________________ (Ф.И.О.)                            администрации Октябрьского района

М.П.         			                      _________________(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2

к постановлению

администрации Октябрьского района

от «___» ___________ 2018 г. № _____

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам

(далее - Порядок)

- 1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754                 «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района» и устанавливает порядок, и условия предоставления субсидий организациям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, путем предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Октябрьский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

Перевозчик - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, осуществляющий услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, являющийся победителем конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района.

Субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные пассажирские муниципальные маршруты речного транспорта между поселениями, входящими в состав Октябрьского района на которые в соответствии с Порядком и муниципальными правовыми актами Думы Октябрьского района, администрации Октябрьского района, регулирующими порядок предоставления субсидий из бюджета Октябрьского района, предоставляется субсидия.

Субсидия – средства бюджета Октябрьского района, предоставляемые Перевозчику на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов Перевозчику образующихся от перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по субсидируемым маршрутам. Недополученные доходы (размер субсидии) рассчитываются как разница между экономически обоснованными расходами Перевозчика, документально подтвержденными первичными или иными документами в Региональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при формировании тарифов и доходами Перевозчика полученными от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по фиксированным тарифам на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, устанавливаемым ежегодно приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Финансирование расходов по возмещению Перевозчику недополученных доходов осуществляется в целях достижения целевых показателей муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район».

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации оказание услуг производится с применением государственных регулируемых цен, НДС на суммы возмещения недополученных доходов Перевозчику не начисляются.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Октябрьского района, осуществляющим предоставление субсидии, является отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (далее по тексту – Отдел транспорта и связи).

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на предоставление субсидий.

1.5. К категории Перевозчиков, имеющих право на получение субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района, являющиеся победителями конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района.

Критерии отбора и порядок проведения отбора Перевозчиков установлены постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754 «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) заявитель относится к категории получателей субсидий, указанной в пункте 1.5 Порядка;

2) наличие у заявителя заключенного договора с Отделом транспорта и связи на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района.

2.2. После заключения договора на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района, но не позднее 25 декабря года, предшествующего году, в котором планируется получение субсидии Перевозчик, претендующий на получение субсидии, в соответствии с Порядком, обращается в адрес Отдела транспорта и связи с заявлением о предоставлении субсидии. В заявлении о предоставлении субсидии Перевозчик декларирует соответствие требованиям установленным подпунктами «а» – «д» пункта 2.5 Порядка.

К письменному заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:

а) карточка организации  по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

б) плановый расчет субсидии на выполнение требуемого объема перевозок пассажиров исходя из планируемых расходов Перевозчика за минусом доходов Перевозчика, рассчитанных исходя из планового количества перевезенных пассажиров и багажа по тарифам, регулируемым приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры.

в) согласие на осуществление Отделом транспорта и связи, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, Контрольно-счетной палатой Октябрьского района проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Плановый размер субсидии на возмещение недополученных доходов рассчитывается по формуле:

Vо.с.план = (Рэо х Кр.план - Дплан), где:

Vо.с.план - плановый объем субсидии, руб.;

Рэо – экономически обоснованные расходы по субсидируемому маршруту на 1 рейс, руб.;

Кр.план - плановое количество рейсов на очередной финансовый год по субсидируемому маршруту

Дплан - планируемые доходы от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту, руб.

Плановые доходы (Дплан) от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту определяются по формуле:

Дплан = ((Кпп х Тфп) +(Кбп х Тфб)) х Кр.план, где:

Кпп - плановое количество пассажиров на 1 рейс по субсидируемому маршруту, чел.;

Тфп - фиксированный пассажирский тариф, руб.;

Кбп - плановое количество багажа сверх нормы бесплатного провоза, кг;

Тфб - фиксированный тариф на перевозку багажа сверх нормы бесплатного провоза, руб.;

Кр.план - плановое количество рейсов на очередной финансовый год по субсидируемому маршруту.

Отдел транспорта и связи в течении 1 дня с момента получения документов самостоятельно запрашивает сведения из налогового органа, муниципального финансового органа, подтверждающие соответствие Перевозчика требованиям, установленным подпунктами «а» – «д» пункта 2.5 Порядка.

Требовать от Перевозчика представления документов (копий документов), не предусмотренных Порядком, не допускается.

2.3. Отдел транспорта и связи регистрирует представленные организацией документы, указанные в 2.2 Порядка, в день их поступления.

2.4. Отдел транспорта и связи в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 2.2 Порядка рассматривает и подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии.

Отдел транспорта и связи обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения (договора) о предоставлении субсидии или направление в адрес Перевозчика мотивированного отказа в предоставлении субсидии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных Перевозчиком документов требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Перевозчиком информации;

- несоответствие Перевозчика условиям, предусмотренным пунктами 1.5, 2.1 Порядка;

- предоставление Перевозчиком пакета документов, указанных в пункте 2.2 Порядка по истечении срока, установленного пунктом 2.2 Порядка;

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в бюджете Октябрьского района;

- не соответствие Перевозчика требованиям, установленным в настоящем пункте.

Требования, которым должны соответствовать Перевозчики на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

а) Перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Перевозчики - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Октябрьского района;

г) Перевозчик не должен получать средства из бюджета Октябрьского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

д) получатель субсидии не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

2.6. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов определяется в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.

2.7. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. Данное условие включается соглашения (договоры) о предоставлении субсидии.

2.8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение (договор) заключенный между Отделом транспорта и связи и Перевозчиком. Типовая форма соглашения (договора) установлена приказом Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 10.04.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». Соглашение (договор) должно содержать следующее:

а) сведения о планируемом объеме регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

б) сведения о планируемом размере субсидии, предоставляемой Перевозчику;

в) сроки перечисления субсидии;

г) сроки и формы предоставления Перевозчиком данных о фактических объемах и затратах на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

д) согласие Перевозчика на осуществление Отделом транспорта и связи  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии;

е) ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком;

ж) порядок возврата в текущем финансовом году Перевозчиком остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

з) порядок возврата субсидии в бюджет Октябрьского района в случае нарушения Перевозчиком условий договора;

и) перечень и сроки предоставления отчетности;

к) условия, указанные в пункте 2.7 Порядка;

л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Отчет Перевозчика о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам (отчет о достижении показателей результативности) и показатели результативности являются приложениями к соглашению (договору) о предоставлении субсидии и оформляются по формам согласно приложениям № 2, 5 к Порядку.

2.9. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии, Перевозчик для начисления и перечисления субсидии обязан в адрес Отдела транспорта и связи ежемесячно предоставлять следующие документы:

- в срок до 15 числа каждого месяца заявку на аванс в размере 30% от планового месячного объема субсидии, предусмотренной в бюджете района;

-  не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам                           (о достижении показателей результативности) в разрезе маршрутов согласно приложению                № 2 к Порядку.

Фактический размер субсидии на возмещение недополученных доходов рассчитывается по формуле:

Vо.с.факт =(Рфакт - Дфакт), где:

Vо.с.факт - фактический объем субсидии, руб.;

Рфакт- фактические расходы по субсидируемому маршруту, руб.;

Дфакт - фактические доходы от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту, руб.

Фактические расходы (Рфакт) по субсидируемому маршруту рассчитываются по формуле:

Рфакт = Кр.факт х Рэо, где:

Кр.факт - фактическое количество рейсов по субсидируемому маршруту за отчетный месяц;

Рэо – экономически обоснованные расходы по субсидируемому маршруту на 1 рейс, руб.;

Фактические доходы (Дфакт) от перевозки пассажиров и багажа по субсидируемому маршруту определяются по формуле:

Дфакт = ((Кпф х Тфп) + (Кбф х Тфб)) х Кр.факт, где:

Кпф - фактическое количество пассажиров на 1 рейс по субсидируемому маршруту, чел.;

Тфп - фиксированный пассажирский тариф, руб.;

Кбф - фактическое количество багажа сверх нормы бесплатного провоза, кг;

Тфб - фиксированный тариф на перевозку багажа сверх нормы бесплатного провоза, руб.;

Кр.факт - фактическое количество рейсов за отчетный месяц;

2.10. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии, Перевозчик для подтверждения понесенных расходов обязан в адрес Отдела транспорта и связи ежемесячно предоставлять следующие документы:

-  ежедневные отчеты о доходах (выручке) согласно приложению № 3 к Порядку.

- еженедельные отчеты о выполненных пассажирских рейсах согласно приложению              № 4 к Порядку;

2.11. Отдел транспорта и связи рассматривает документы, указанные в пункте 2.9 в течение 5 рабочих дней на соответствие утвержденному расписанию движения судов, плановой загрузке пассажиров согласованной при установлении тарифов Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры и принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее перечислении.

Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:

а) непредставление всех документов, необходимых для перечисления субсидии;

б) недостоверная информация в представленных документах.

Об отказе в перечислении субсидии Перевозчик уведомляется в письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Отдел транспорта и связи перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в безналичной форме в соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, открытый в кредитной организации через лицевой счет Отдела транспорта и связи, открытый в Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

2.13. После завершения навигации в срок до 30 ноября производится сверка взаимных расчетов. Перевозчик составляет акт сверки взаиморасчетов и направляет для подписания в Отдел транспорта и связи. Отдел транспорта и связи проверяет соответствие данных акта сверки взаиморасчетов, представленных Перевозчиком с фактическими данными, имеющимися в Отделе транспорта и связи.

2.14. Перевозчик направляет полученные средства субсидии на покрытие недополученных доходов, непосредственно связанных с организацией перевозки пассажиров и багажа принятые Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры при утверждении тарифов (оплату труда, оплату топлива, масла, электроэнергии, аренду и ремонт судов, материалов, амортизацию, страховые взносы, зимний отстой судов, содержание служебно - вспомогательного флота, флота обслуживающего причалы, стоечного флота, содержание пристаней).

2.15. Документами, подтверждающими недополученные доходы, являются расчетные и обосновывающие материалы в соответствии с Методикой по формированию фиксированных тарифов на субсидируемые перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, включая переправы, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 05.09.2014        № 100-нп.

2.16. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также не достижения показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом проверки, решением суда.

2.17. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального финансового контроля, Перевозчику выставляется претензия о возврате суммы субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается акт о выявлении нарушения.

Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения претензии Перевозчиком о возврате субсидии.

В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.18. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.19. Перевозчик при наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о предоставлении субсидии.

2.20. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчётности

3.1. Перевозчик обязан предоставлять отчеты по форме и в сроки, установленные Порядком и соглашением о представлении субсидии.

- 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных средств Перевозчиком, а также за целевым использованием субсидий осуществляется Отделом транспорта и связи и органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Отдел транспорта и связи осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику. Отдел транспорта и связи проверяет представленные Перевозчиком документы, подтверждающие образование недополученных доходов у Перевозчика и документы, подтверждающие расходы.

4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику в соответствии с Порядком осуществления полномочий по внутреннего муниципального финансового контролю и контролю в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 3160.

4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Октябрьского района в соответствии со своим муниципальным правовым актом.

4.5. Для проведения проверки Перевозчик обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением доходов.

4.6. Порядок возврата сумм, использованных Перевозчиком, в случае установления по итогам проверок, проведенных Отделом транспорта и связи, а также муниципальными органами финансового контроля, факта нарушения, определяется пунктами 2.16 – 2.20 раздела 2 Порядка.

4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

На официальном бланке

Карточка организации или ИП

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН или ОГРНИП |  |
| Дата присвоения ОГРН или ОГРНИП |  |
| ИНН |  |
| КПП (для организации) |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| БИК |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| На основании чего действует (Устав для ООО) |  |
| Главный бухгалтер |  |

Приложение №2

к Порядку предоставления субсидий  из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа  речным транспортом по муниципальным маршрутам Октябрьского района

- ОТЧЕТ

- о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам (о достижении показателей результативности)

- за ________________ месяц 20__ года

| - № рейса | - Пассажирская линия | - Количество рейсов |  | - Дата и причина невыполнения рейса | - Перевезено пассажиров (чел.) |  | - Получено доходов (тыс.руб.) |  | - Экономически обоснованные расходы на рейс (руб.) | - Расходы по перевозкам (тыс.руб.) (гр.3 Х гр.7) | - Сумма авансирования | - Сумма субсидии (тыс.руб.) - (гр.8-гр.6-гр.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт |  | - план | факт | - план | - факт |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |

| Руководитель организации | Заведующий отделом транспорта и связи администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
| ______________________ _________(Ф.И.О.) | ______________________ ________(Ф.И.О.) |

- М.П.                                                                                                                        М.П.

Приложение №3

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Ежедневный отчет о доходах (выручке)

| Маршрут, время отправления, теплоход | Перевезено пассажиров (чел). |  |  | Ручная кладь, (кг) | Выручка |  |  | Пассажирооборот, пасс-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Взросл | Детск |  | Всего | Пасс | Ручная кладь |  |

Руководитель организации

_________________        __________(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Еженедельный отчет о выполненных пассажирских рейсах

за период с «__»_________20____ г. по «__»_________20___ г.

| № п/п | Наименование маршрута | Тип судна | Дата и время отправления | Кол-во пассажиров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взр. | дет. |

Должностное лицо_______________      __________(Ф.И.О.)

Исполнитель___________________        __________(Ф.И.О.)

тел._______________

Приложение №5

к Порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Показатели результативности, плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам

_______________________

(наименование получателя субсидии)

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемый объем предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа | рейс. |  |  |  |  |
| 2 | Плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов | рублей. |  |  |  |  |

Руководитель организации 			        Заведующий отделом транспорта и связи

администрации Октябрьского района

__________________ (Ф.И.О.)                           _________________(Ф.И.О.)

М.П.         			                                       М.П.

Приложение № 3

к постановлению

администрации Октябрьского района

от «___» ___________ 2018 г. № _____

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам

(далее - Порядок)

- 1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754             «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района» и устанавливает порядок, и условия предоставления субсидий организациям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, путем предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального образования Октябрьский район.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:

Перевозчик - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, осуществляющий  услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным  транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам, являющийся победителем конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  на территории Октябрьского района.

Субсидируемые маршруты (либо маршруты) – регулярные пассажирские муниципальные маршруты автомобильного транспорта между поселениями, входящими в состав Октябрьского района на которые в соответствии с настоящим Порядком и муниципальными правовыми актами Думы Октябрьского района, администрации Октябрьского района, регулирующими порядок предоставления субсидий из бюджета Октябрьского района, предоставляется субсидия.

Субсидия – средства бюджета Октябрьского района, предоставляемые Перевозчику на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам.

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов Перевозчику образующихся от перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам. Недополученные доходы рассчитываются как разница между затратами Перевозчика рассчитанными в соответствии с Методикой формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 25.09.2013 № 73-нп (далее – Методика формирования тарифов) и доходами Перевозчика, полученными от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по тарифам, устанавливаемым ежегодно постановлением администрации Октябрьского района в соответствии с ежегодным приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры.

Финансирование расходов по возмещению Перевозчику недополученных доходов осуществляется в целях достижения целевых показателей муниципальной программы «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район».

В соответствии с пунктом 2 статьи 154 Налогового кодекса Российской Федерации оказание услуг производится с применением государственных регулируемых цен, НДС на суммы возмещения недополученных доходов Перевозчику не начисляются.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Октябрьского района, осуществляющим предоставление субсидии, является отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (далее по тексту – Отдел транспорта и связи).

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых на предоставление субсидий.

1.5. К категории Перевозчиков, имеющих право на получение субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели оказывающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района, являющиеся победителями конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района».

Критерии отбора и порядок проведения отбора Перевозчиков установлены постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2015 № 2754 «О Порядке проведения конкурса на право заключения договоров регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным, воздушным, речным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Октябрьского района».

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) заявитель относится к категории получателей субсидий, указанной в пункте 1.5 Порядка;

2) наличие у заявителя заключенного договора с Отделом транспорта и связи на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района.

2.2. Перевозчик, претендующий на получение субсидии, в соответствии с Порядком, обращается в адрес Отдела транспорта и связи не позднее 25 декабря года, предшествующему году, в котором планируется получение субсидии с заявлением о предоставлении субсидии. В заявлении о предоставлении субсидии Перевозчик декларирует соответствие требованиям установленным подпунктами а – д пункта 2.5 Порядка.

К письменному заявлению о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:

а) карточка организации  по форме согласно приложению № 1 к Порядку;

б) плановый расчет субсидии исходя из планируемых затрат Перевозчика, рассчитанных в соответствии с Методикой формирования тарифов за минусом доходов перевозчика, рассчитанных исходя из планового количества перевезенных пассажиров и багажа по тарифам, регулируемым в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры и установленным постановлением администрации Октябрьского района.

в) согласие на осуществление Отделом транспорта и связи, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района, Контрольно-счетной палатой Октябрьского района проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Отдел транспорта и связи в течении 1 дня с момента получения документов самостоятельно запрашивает сведения из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.

Требовать от Перевозчика представления документов (копий документов), не предусмотренных Порядком, не допускается.

2.3. Отдел транспорта и связи регистрирует представленные организацией документы, указанные в 2.2 Порядка, в день их поступления.

2.4. Отдел транспорта и связи в срок не позднее двадцати календарных дней со дня предоставления документов о предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.2 Порядка рассматривает и подготавливает соглашение (договор) о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии.

Отдел транспорта и связи обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения (договора) о предоставлении субсидии или направление в адрес Перевозчика мотивированного отказа в предоставлении субсидии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

- несоответствие представленных Перевозчиком документов требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Перевозчиком информации;

- несоответствие Перевозчика условиям, предусмотренным пунктами 1.5, 2.1 Порядка;

- предоставление Перевозчиком пакета документов, указанных в пункте 2.2 Порядка по истечении срока, установленного пунктом 2.2 Порядка;

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в бюджете Октябрьского района;

- не соответствие Перевозчика требованиям, установленным в настоящем пункте.

Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, Перевозчики:

а) Перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Перевозчики - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) у Перевозчика должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом Октябрьского района;

г) Перевозчик не должен получать средства из бюджета Октябрьского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

д) получатель субсидии не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%.

2.6. Перевозчиком осуществляется раздельный учет затрат и результат финансово-хозяйственной деятельности в части, финансируемой за счет средств субсидии из бюджета Октябрьского района.

2.7. Размер субсидии на возмещение недополученных доходов определяется в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.

2.8. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций. Данное условие включается соглашения (договоры) о предоставлении субсидии.

2.9. Основанием для предоставления субсидии является соглашение (договор) заключенный между Отделом транспорта и связи и Перевозчиком. Типовая форма соглашения (договора) установлена приказом Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 10.04.2017 № 15 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета района субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». Соглашение (договор) должно содержать следующее:

а) сведения о планируемом объеме регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

б) сведения о планируемом размере субсидии, предоставляемой Перевозчику;

в) сроки перечисления субсидии;

г) сроки и формы предоставления Перевозчиком данных о фактических объемах и затратах на осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Октябрьского района;

д) согласие Перевозчика на осуществление Отделом транспорта и связи  и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии;

е) ответственность сторон за нарушение условий договора, в том числе использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком;

ж) порядок возврата в текущем финансовом году Перевозчиком остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

з) порядок возврата субсидии в бюджет Октябрьского района в случае нарушения Перевозчиком условий договора;

и) перечень и сроки предоставления отчетности;

к) условия, указанные в пункте 2.6 и 2.8 Порядка;

л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, между поселениями входящими в состав Октябрьского района Перевозчика (отчет о достижении показателей результативности) и показатели результативности являются приложениями к соглашению (договору) о предоставлении субсидии и оформляются по формам согласно приложениям № 2, 3 к Порядку.

2.10. В соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии, Перевозчик для начисления и перечисления субсидии обязан в адрес Отдела транспорта и связи ежемесячно предоставлять:

- в срок до 15 числа каждого месяца, заявку на аванс в размере не более 30 (тридцати) процентов планового месячного объема субсидии предусмотренной в бюджете Октябрьского района;

- не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным счет-фактуру на возмещение недополученных доходов с актом приема-сдачи оказанных услуг, отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам                              (о достижении показателей результативности) с разбивкой по каждому маршруту согласно приложению № 2 к Порядку.

2.11. Отдел транспорта и связи рассматривает документы, указанные в пункте 2.10 в течение 5 рабочих дней и принимает решение о перечислении субсидии или об отказе в ее перечислении.

Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:

а) непредставление всех документов, необходимых для перечисления субсидии;

б) недостоверная информация в представленных документах.

Об отказе в перечислении субсидии Перевозчик уведомляется в письменной форме путем направления уведомления почтовой связью не позднее 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

Отдел транспорта и связи перечисляет субсидию в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении субсидии.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в безналичной форме в соответствии с заключенным соглашением (договором) о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, открытый в кредитной организации через лицевой счет Отдела транспорта и связи, открытый в Комитете по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

2.13. Окончательный расчет с Перевозчиком за последний месяц текущего финансового года осуществляется в течение I квартала года, следующего за отчетным, в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на очередной финансовый год.

2.14. Ежеквартально в срок до 20 – го числа месяца следующего за отчетным периодом, Перевозчик предоставляет:

- анализ себестоимости по регулярным перевозкам пассажиров и багажа в разрезе маршрутов;

- бухгалтерский баланс и статистический отчет формы № 2 (отчет о прибылях и убытках) за отчетный период;

- документы подтверждающие размер затрат, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров между поселениями, входящими в состав Октябрьского района (счета-фактуры, накладные, другие документы на приобретение товаров и услуг).

2.15. По результатам работы за квартал производится сверка взаимных расчетов до     30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Перевозчик составляет акт сверки взаиморасчетов и направляет для подписания в Отдел транспорта и связи. Отдел транспорта и связи проверяет соответствие данных акта сверки взаиморасчетов, представленных Перевозчиком с фактическими данными, имеющимися в Отделе транспорта и связи.

2.16. Перевозчик направляет полученные средства субсидии на затраты, непосредственно связанные с организацией перевозки пассажиров и багажа по статьям прямых и косвенных расходов, предусмотренных Методикой формирования тарифов.

2.17. Субсидия подлежит возврату в бюджет Октябрьского района в случае нарушения критериев, порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также не достижения показателей результативности (далее - нарушение). Факт нарушения устанавливается актом проверки, решением суда.

2.18. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального финансового контроля, Перевозчику выставляется претензия о возврате суммы субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при этом прилагается акт о выявлении нарушения.

Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения претензии Перевозчиком о возврате субсидии.

В случае невозврата денежных средств, предоставленных с нарушением, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.19. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей возврату, начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета учетной ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.20. Перевозчик при наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, обязан произвести возврат не позднее 20 января очередного финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о предоставлении субсидии.

2.21. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к отчётности

3.1. Перевозчик обязан предоставлять отчеты по форме и в сроки, установленные Порядком и соглашением о представлении субсидии.

- 4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

4.1. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных средств Перевозчиком, а также за целевым использованием субсидий осуществляется Отделом транспорта и связи и органами внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.2. Отдел транспорта и связи осуществляет обязательную, до перечисления бюджетных средств, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику. Отдел транспорта и связи проверяет представленные Перевозчиком документы, подтверждающие образование недополученных доходов у Перевозчика и документы, подтверждающие расходы.

4.3. Органы внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Перевозчику в соответствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 3160.

4.4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет Контрольно-счетная палата Октябрьского района.

4.5. Для проведения проверки Перевозчик обязан представить проверяющим все первичные документы, связанные с несением расходов либо получением доходов.

4.6. Порядок возврата сумм, использованных Перевозчиком, в случае установления по итогам проверок, проведенных Отделом транспорта и связи, а также муниципальными органами финансового контроля, факта нарушения, определяется разделом 2 Порядка.

4.7. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

к Порядку предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования Октябрьский район

организациям, осуществляющим регулярные

перевозки пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных

перевозок между поселениями, входящими в состав

Октябрьского района по регулируемым тарифам

На официальном бланке

Карточка организации или ИП

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес фактического местонахождения |  |
| ОГРН или ОГРНИП |  |
| Дата присвоения ОГРН или ОГРНИП |  |
| ИНН |  |
| КПП (для организации) |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКПО |  |
| БИК |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Основной вид деятельности |  |
| Телефон, факс |  |
| Руководитель |  |
| На основании чего действует (Устав для ООО) |  |
| Главный бухгалтер |  |

Приложение №2

к Порядку предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования Октябрьский район

организациям, осуществляющим регулярные

перевозки пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок между поселениями, входящими

в состав  Октябрьского района по регулируемым тарифам

Отчет о фактической сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам (о достижении показателей результативности)

за _____________

| Наименование показателя | ед.изм. | Маршрут движения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка транспортного средства |
| Количество рейсов | рейс. |  |
| Общий пробег | км. |  |
| Объем авточасов | час. |  |
| АД в работе | дни. |  |
| Объем перевозок | чел. |  |
| Топливо | руб. |  |
| Смазочные материалы | руб. |  |
| Износ и ремонт автомобильных шин | руб. |  |
| ТО и ТР в т.ч. | руб. |  |
| ФОТ на ремонте ( в т.ч. ЕСН) | руб. |  |
| Запчасти и материалы | руб. |  |
| ФОТ водителей и кондукторов | руб. |  |
| ЕСН | руб. |  |
| Аренда транспорта | руб. |  |
| Прочие расходы | руб. |  |
| Итого прямые затраты | руб. |  |
| Рентабельность | руб. |  |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | руб. |  |
| Стоимость билета | руб. |  |
| ИТОГО ДОХОДЫ | руб. |  |
| Недополученные доходы | руб. |  |

Руководитель организации __________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №3

к Порядку предоставления субсидий из бюджета

муниципального образования Октябрьский район

организациям, осуществляющим регулярные перевозки

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок между

поселениями, входящими в состав  Октябрьского района

по регулируемым тарифам

Показатели результативности, плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между поселениями, входящими в состав Октябрьского района по регулируемым тарифам

_______________________

(наименование получателя субсидии)

| № п/п | Показатель результативности | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планируемый объем предоставления услуг по перевозке пассажиров и багажа | рейс. |  |  |  |  |
| 2 | Плановый размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов | рублей. |  |  |  |  |

Руководитель организации 			        Представитель

Отдела транспорта и связи

__________________ (Ф.И.О.)                            администрации Октябрьского района

М.П.         			                      _________________(Ф.И.О.)

М.П.