| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 15 | » | октября | 20 | 15 | г. |  | № | 2400 |
| пгт. Октябрьское |

Об утверждении Комплекса мероприятий

на 2016-2025 годы по модернизации школьной

инфраструктуры на территории Октябрьского района

В целях исполнения пункта 1.2.1 Протокола заседания Постоянной комиссии Совета при Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 21.08.2015 № 26:

- Утвердить Комплекс мероприятий на 2016-2025 годы по модернизации школьной инфраструктуры на территории Октябрьского района согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам Галееву Т.Г.

Глава администрации Октябрьского района                                                                А.П. Куташова

# Приложение к постановлению

администрации Октябрьского района

от «15» октября года № 2400

| Комплекс мероприятий на 2016-2025 годы по модернизации школьной инфраструктуры на территории Октябрьского района |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | 2016-2020 годы | 2021-2025 годы | Примечание |
|  |  |  | Количество объектов, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий | Количество объектов, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий |  |
| Модернизация существующей инфраструктуры общего образования |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | 5 | 0 | 3 | 0 | Проведение капитальных ремонтов зданий для поддержания зданий в рабочем состоянии: - в 2016 г. МКОУ «Приобская СОШ»; - в 2017 г. МКОУ «Чемашинская СОШ»; - в 2018 г. МКОУ «Большеатлымская СОШ»; - в 2019 г. МКОУ «Малоатлымская СОШ»; - в 2020 г. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; - в 2021 г. МКОУ «Шеркальская СОШ»; - в 2022 г. МКОУ «Карымкарская СОШ»; - в 2023 г. МКОУ «Унъюганская СОШ № 1». |
| 2 | Строительство зданий общеобразовательных организаций | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | 3 | 0 | 2 | 0 | В 2016 году - Комплекс "Школа-детский сад" (50/20) в п. Кормужиханка, п. Комсомольский. В 2017 году - Комплекс "Школа-детский сад" (400/200) в с. Перегребное. К 2025 году - Комплексы "Школа-детский сад" (275/200) в пгт. Андра, (425/210) в п. Унъюган. Дополнительных мест создано не будет, т.к. строительство объектов ведется взамен существующих зданий |
| 3 | Приобретение зданий и помещений для реализации общеобразовательных программ, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования | Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района | 2 | 0 | 0 | 0 | В 2018 году - Школа в пгт. Приобье (300 мест), комплекс "Школа-детский сад" (275/240) пгт. Талинка. Дополнительных мест создано не будет, т.к. строительство объектов ведется взамен существующих зданий |