[image: image1.jpg]


           
	     Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	06
	»
	июля
	20
	15
	г.
	
	№
	1628

	пгт. Октябрьское


О внесении изменений в муниципальную программу 

«Осуществление поселком городского типа 
Октябрьское функций административного центра   

муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации

Октябрьского района от 21.10.2013 № 3815

1. Внести изменение в муниципальную программу «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 21.10.2013 № 3815 изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике Куклину Н.Г.  
Глава администрации Октябрьского района
           
   
                                 А.П. Куташова
Приложение к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от «06» июля  2015 г. № 1628
«Приложение к постановлению 








администрации Октябрьского района









от « 21 » октября 2013 г. № 3815
Муниципальная программа 

«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы» 

(далее – Программа)
Паспорт Программы
	Наименование Программы
	«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2014 – 2016 годы»

	Дата утверждения муниципальной Программы (наименование и номер соответствующего  

муниципального правового

акта)
	Постановление администрации Октябрьского района 
от « 21 »  октября  2013 г. №  3815 

	Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
	Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района 

	Соисполнители 

муниципальной программы
	Администрация городского поселения Октябрьское;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района;

Отдел культуры администрации Октябрьского района;

Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района; 

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район

	Задачи муниципальной программы
	1. Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское
2.  Строительство объектов жилья и социально-культурной сферы на территории поселка городского типа Октябрьское*
3. Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в поселке городского типа Октябрьское мероприятий*

	Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия
	Отсутствуют

	Целевые показатели

муниципальной программы

(показатели непосредственных

результатов)
	1. Увеличение площади устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров  с 403,0 м2 до 1950 м2
2. Увеличение протяженности отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач с 5,7 км до 7,5 км.
3. Увеличение площади устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог, с 4020 м2 до 6050 м2 

4. Увеличение количества установленных объектов уличного освещения с 278 шт. до 343 шт.

	Сроки реализации 

муниципальной программы
	2014 – 2016 годы

	Финансовое обеспечение

муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы за счет всех источников – 14 703,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 4 703,0 тыс. рублей, 

2015 год – 5 000,0 тыс. рублей,

2016 год – 5 000,0 тыс. рублей. 


	Ожидаемые результаты реализации

муниципальной  программы

(показатели конечных результатов)
	1. Увеличение обеспеченности пешеходными тротуарами на 1 жителя, с 1,8 м2/чел до 2,1 м2/чел
2. Увеличение доли отремонтированных линий электропередач от потребности, с 19 % до 25 %

3. Увеличение доли площади внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием от общей площади с 36,7 до 38,5 % 
4. Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц,  проездов, набережных  с 97 % до 100 %.


*Финансирование и реализация мероприятий, включенных в Задачу 2, Задачу 3 осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий  год и на плановый период, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы». Финансовые средства на реализацию Задачи 2, Задачи 3 не учитываются в общем объёме финансирования Программы.
Раздел 1 «Характеристика текущего состояния пгт. Октябрьское»
Поселок городского типа Октябрьское образован в августе 1595 г.  

В 15-17 веках Октябрьское именовалось Кодой и являлось своеобразным центром объединения  ханты в Западной Сибири, известного как Кодское княжество.  

В 17 веке Октябрьское именовалось селом Кондинским и являлось центром Кондинской волости в составе Березовского уезда Тобольской губернии.   

В 1957 году село Кондинское было переименовано в село Октябрьское. Статус поселка городского типа Октябрьское получило 23 июля 1959 года.  

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                      от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», уставом Октябрьского района  административным центром Октябрьского района является поселок городского типа Октябрьское. 

Поселок городского типа Октябрьское является одним из пяти наиболее крупных населенных пунктов Октябрьского района. 
Поселение располагается в прибрежной зоне реки Оби. Общая площадь земель в административных границах территории поселения пгт. Октябрьское – 7637 га. 

Пассажирские перевозки и грузоперевозки осуществляются автомобильным транспортом по дорогам круглогодичного действия с твердым покрытием, с переправой через р.Обь (зимой-ледовая, летом – паромная), а так же воздушным транспортом (вертолеты) в период распутицы и водным транспортом (катера, теплоходы, маломерные судна).

Численность постоянного населения (оценка по состоянию на 01.01.2013 года) в                пгт. Октябрьское – 3 384 человека. Коренное население пгт. Октябрьское – 443 человека. Прирост населения (рождаемость) по состоянию на 01.01.2013 в пгт. Октябрьское – 67 человек. Занято в экономике – 2 027 человек. Незанятое население – 1 643 человека. Число безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 01.01.2013 пгт. Октябрьское – 73 человека.
В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 22.12.2011 № 229                      «Об утверждении положения о статусе административного центра Октябрьского района» (далее – Решение Думы Октябрьского района) органы местного самоуправления городского поселения Октябрьское участвуют в проведении мероприятий районного, межрайонного и окружного значения, осуществляют формирование архитектурного облика административного центра Октябрьского района, содействуют развитию предприятий торговли, общественного питания, гостиничного хозяйства, учреждений культурно-развлекательного комплекса, реализуют иные полномочия, связанные с осуществлением поселком городского типа Октябрьское функций административного центра района в соответствии с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Для надлежащего исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район необходимо сформировать соответствующую инфраструктуру.  
На данный момент на территории поселка расположен «Кондинский Троицкий монастырь – Свято-Троицкая церковь (1765)» – памятник истории и культуры окружного значения, который постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа              от 04.03.1997 № 89 поставлен на государственный учет как вновь выявленный объект историко-культурного наследия.  

На территории поселка имеется музейно-выставочный центр, функционируют школа, детский сад, больница, библиотеки, предприятия торговли и общественного питания, предприятия жилищно-коммунального комплекса. 

Общая площадь дорог в пгт. Октябрьское составляет 113 820,5 м2, из них требует капитального ремонта - 63 336 м2. Площадь дорог с асфальтобетонным покрытием – 41804 м2. Площадь тротуаров составляет 6 805,8 м2, из них требующих ремонта - 6402,8 м2; потребность в устройстве дополнительных тротуарах составляет - 2 483 м2. 
Общая протяженность улиц в пгт. Октябрьское составляет - 19838 м. Имеется недостаточность освещения улиц. 
Дошкольное образовательное учреждение пгт. Октябрьское расположено в двух корпусах: один в капительном, второй в деревянном исполнении. Очередность в детском саду составляет 230 человек.  

Отсутствует дом культуры, в связи с чем все культурно-массовые мероприятия проводятся в актовом зале общеобразовательной школы, введенной в эксплуатацию в январе 2015 года. 

В настоящее время ведется строительство культурно-досугового центра, который будет включать: дом культуры, детскую музыкальную школу, библиотеку, музей, что позволит проводить районные мероприятия на достойном уровне.  

Проводятся ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Кондинский Троицкий монастырь – Свято-Троицкая церковь (1765 г.)», что даст возможность вернуть исторический облик поселку.
Таким образом, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на решение обозначенных задач, в рамках реализации функций пгт. Октябрьское как административного центра - «столицы» Октябрьского района. 

По результатам реализации целевой программы «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район на 2013 – 2015 годы» в 2013 году достигнуты следующие результаты:

- проведена реконструкция дороги по улицам Дзержинского, Комсомольская, Пионерская, Советская (4020,0 м2);
- проведено устройство тротуаров 275,5 м2 в деревянном исполнении по ул. Сенькина, ул. Гагарина, устройство лестницы протяженностью 85 м пер. Школьный.

- ремонт линий электропередач.

Раздел 2 «Цели, задачи и показатели их достижения»

Целью Программы является обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1.  Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское.
2.  Строительство объектов жилья и социально-культурной сферы на территории поселка городского типа Октябрьское*.
3. Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в поселке городского типа Октябрьское мероприятий*.
Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей: 
Показатели непосредственных результатов:

Увеличение площади устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров (ул. Урманная, ул. Фрунзе, ул. Титова,  ул. Медицинская) с 403,0 м2 до 1950 м2

S устр . = S устр. Отч. + S устр. Нов.,

где:

S устр. – общая площадь устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров по состоянию на 31 декабря текущего года, м2;
S устр. Отч. – общая площадь устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров по состоянию на 31 декабря отчетного года, м2;
S рег. Нов. – прирост общей площади устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров за текущий год, м2.
Увеличение протяженности отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач с 5,7 км до 7,5 км.

L отр. = L отр. Отч. + L отр. Нов.,

где:

L отр. – общая протяженность отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач по состоянию на 31 декабря текущего года, км;
L отр. Отч. – общая протяженность отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L отр. Нов. – прирост общей протяженности отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач за текущий год, км.

Увеличение площади устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог с 4020 м2 до 6050 м2
S асф . = S асф. Отч. + S асф. Нов.,

где:

S асф. – общая площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог по состоянию на 31 декабря текущего года, м2;
S асф. Отч. – общая площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог по состоянию на 31 декабря отчетного года, м2; 

S асф. Нов. – прирост общей площади устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог тротуаров за текущий год, м2. 
Увеличение количества установленных объектов уличного освещения с 278 шт. до 343 шт.

N уст. = N уст. Отч.+N уст. Нов.

где:

N уст.- общее количество установленных объектов уличного освещения по состоянию на 31 декабря текущего года, шт;
N уст. отч. – общее количество установленных объектов уличного освещения по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт;
N уст. нов – прирост общего количества установленных объектов уличного освещения текущий года, шт.
Показатели конечных результатов:
Увеличение обеспеченности пешеходными тротуарами на 1 жителя, с 1,8 м2/чел до 2,1 м2/чел

О пт = S общ. / Ч нас.

Где:

О пт – обеспеченность пешеходными тротуарами, м2/ чел

S общ. – общая площадь тротуаров общая площадь по состоянию на 31 декабря текущего года, м2

Ч нас. – численность постоянного населения на 1 января текущего года.
Увеличение доли отремонтированных линий электропередач от потребности, с 19% до  25 %

D отр. = (L отр. / L общ) *100 %

где:

D отр. – доля отремонтированных линий электропередач от потребности, %;
L отр.  – общая протяженность отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач по состоянию на 31 декабря текущего года, км;
L общ. – общая протяженность внутрипоселковых линий электропередач требующих ремонта по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

Увеличение доли площади внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием от общей площади с 36,7 % до 38,5 %
D асф. = (S асф. / S общ.) * 100,

где:

D асф. – площади внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием от общей площади, %;
S асф. – площадь внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием по состоянию на 31 декабря текущего года, м2; 
S общ. – общая площадь внутрипоселковых дорог, м2.
Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц,  проездов, набережных  с 97 до 100 %.
D осв. = (L осв. / L общ) *100 %

где:

D осв – доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных с 97 до 100 %, 
L осв. – протяженность освещенных частей улиц в общей протяженности улиц, проездов, набережных, м;
L общ.- общая протяженность улиц  проездов, набережных, м.
Значения и динамика целевых показателей по годам приведена в таблице 1.
Раздел 3 «Обобщенная характеристика программных мероприятий»
В рамках реализации функций пгт. Октябрьское, как административного центра Октябрьского района, совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района запланировано выполнение мероприятий по устройству и ремонту пешеходных тротуаров на территории пгт. Октябрьское, выборочного ремонта линий электропередач пгт. Октябрьское, установление объектов уличного освещения  в пгт. Октябрьское, а также реконструкция внутрипоселковых дорог.
Администрацией Октябрьского района совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запланировано проектирование, реконструкция и строительство объектов социально-культурной сферы, жилищного строительства, объектов, необходимых для повышения безопасности населения и правопорядка на территории              пгт. Октябрьское.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2.

Раздел 4 «Механизм реализации муниципальной программы»
4.1. Механизм управления муниципальной программой

Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы;

- ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы;

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

- предоставление отчета о реализации Программы;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий Программы.

Ответственным исполнителем Программы является Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района.

Соисполнителями Программы являются: 
- администрация городского поселения Октябрьское;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; 

- Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района;

- отдел культуры администрации Октябрьского района;

- отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района; 

4.1.3. Ответственный исполнитель:

а) осуществляет координацию деятельности соисполнителей Программы, участвующих в реализации мероприятий Программы;

б) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы, и вносит их на рассмотрение администрации Октябрьского района;

в) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет освещение хода реализации Программы;

г) в случае необходимости вносит изменения в Программу в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации;
д) при необходимости запрашивает у муниципальных заказчиков дополнительную информацию о реализации мероприятий Программы;

е) несет ответственность за своевременную и качественную ее реализацию, осуществляет управление, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

ж) обеспечивает разработку и утверждение комплексного плана (сетевого графика) реализации Программы;

з) предоставляет в Контрольно-счетную палату Октябрьского района сводный отчет реализации комплексного плана (сетевого графика).

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике.
4.1.4. Соисполнители Программы – в рамках своей компетенции:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы, ответственность за реализацию которых возложена на соисполнителя;

б) участвуют в разработке предложений по внесению изменений в Программу;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки сводных отчетов, а также отчет о ходе реализации программных мероприятий Программы до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным; 

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета;

д) осуществляют координацию деятельности муниципальных заказчиков по реализации программных мероприятий.

е) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляют управление, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

4.1.5. Объем средств на реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета Октябрьского района устанавливается решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4.1.6. Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации Программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. 

4.2. Порядок реализации муниципальной программы

4.2.1. Реализация мероприятий задачи 1 осуществляется на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.2.2. Реализация мероприятий задач 2, 3 осуществляется в  рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий год и плановый период.
4.3. Оценка внешних условий и рисков реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

4.3.1. Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления поселения в составе Октябрьского района, организации Октябрьского района, население, общественные организации путем размещения проекта Программы на официальном сайте Октябрьского района в сети Интернет;

4.3.2. Финансовые риски.

4.3.2.1. Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением реализации части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы.

4.3.2.2. Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения программных мероприятий.

В целях минимизации финансовых рисков предполагается:

а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

4.3.3. Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий. 

В целях минимизации административных рисков планируется:

а) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

б) своевременная корректировка программных мероприятий;

в) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

г) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.

Таблица 1.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п


	Наименование показателей результатов


	Ед. измерения
	Базовый показатель на начало реализации программы


	Значения показателя  по годам


	Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

	
	
	
	
	2014г
	2015г
	2016г
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Показатели непосредственных результатов

	1.
	Увеличение площади устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров с 403 м2 до 1950 м2
	м2
	403,0
	650
	1000
	1950
	1950

	2.
	Увеличение протяженности отремонтированных внутрипоселковых линий электропередач с 5,7 км до 7,5 км
	км
	5,7
	6,4
	7,1
	7,5
	7,5

	3.
	Увеличение площади устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог с 4020 м2 до 6050 м2
	м2
	4020
	4020

	5020

	6050

	6050

	4
	Увеличение количества установленных объектов уличного освещения с 278 шт. до 343 шт
	шт
	278
	
278
	343
	343
	343

	Показатели конечных результатов

	1.
	Увеличение обеспеченности пешеходными тротуарами на 1 жителя с 1,8 м2/чел до 2,1 м2/чел
	м2/чел
	1,8
	1,9
	2,0
	2,1
	2,1

	2.
	Увеличение доли отремонтированных линий электропередач от потребности с 19 % до 25 %
	%
	19
	21
	24
	25
	25

	3.
	Увеличение доли площади внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием от общей площади с 36,7 % до 38,5 %
	%
	36,7
	36,7
	37,6
	38,5
	38,5

	4.
	Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц,  проездов, набережных  с 97 % до 100 %.
	%
	97
	97
	100
	100
	100


                                                           Таблица 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

	№  
	Мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Источники финансирования 
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель: обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район.

	Задача 1: Создание условий для комфортного проживания населения на территории поселка городского типа Октябрьское 

	1.1.
	Благоустройство улиц, проездов, дорог, тротуаров административного центра (ул. Урманная, ул. Фрунзе,          ул. Титова,  ул. Медицинская, ул. Шмигельского, ул. Бичинева, ул. Сенькина)
	 Администрация поселка городского типа Октябрьское
	Всего
	4 500
	1 500
	1 500
	1 500

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	4 500
	1 500
	1 500
	1 500

	1.2.
	Текущий и восстановительный ремонт объектов уличного освещения (ул. Медицинская (лестница), ул. Советская (территория причала)), ул.Калинина 39, 39А, пер. Школьный (лестница)
	Администрация поселка городского типа Октябрьское
	Всего
	1000
	0
	1000
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	1000
	0
	1000
	0

	1.3.
	Выборочный ремонт линий электропередач в пгт Октябрьское
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	1 703
	703
	0
	1 000

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	1 703
	703
	0
	1 000

	1.4.
	Устройство асфальтового покрытия внутрипоселковых дорог (ул. Сплавная, ул. Мира, ул. Дзержинского, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Советская)
	Администрация поселка городского типа Октябрьское
	Всего
	7 500
	2 500
	2 500
	2 500

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	7 500
	2 500
	2 500
	2 500

	 
	Итого по подразделу 1
	 
	Всего
	14 703
	4 703
	5 000
	5 000

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	14 703
	 4 703
	5 000
	5 000

	Задача 2: Строительство объектов жилья и социально-культурной сферы на территории поселка городского типа Октябрьское*

	2.1.
	Четыре 36-ти квартирных жилых дома в мкр. «Юбилейный» д.1, д.2, д.3, д.4 пгт. Октябрьское (ПИР)*
	Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района, 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Культурно - досуговый центр (дом культуры, детская  музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское*
	Отдел культуры администрации Октябрьского района,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	177 202,2
	101 115,1
	76 087,1
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	149204,1
	95455,8
	53 748,3
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	7 998,1
	5659,3
	2338,8
	0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,0
	0
	20 000,0
	

	2.3.
	Школа в пгт. Октябрьское*
	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района,
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	207415,4
	207415,4
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	189197,6
	189197,6
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	18217,8
	18217,8
	0
	0

	 
	Итого по подразделу 2
	 
	Всего
	384 617,6
	308 530,5
	76087,1
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	338 401,7
	284 653,4
	53 748,3
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	26 215,9
	23 877,1
	2 338,8
	0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	20 000,0
	0
	20 000,0
	

	Задача 3: Обеспечение необходимых дополнительных мер безопасности и правопорядка во время проведения в поселке городского типа Октябрьское мероприятий*.

	3.1.
	Строительство пожарного водоема*
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	0
	0
	0
	0

	 
	Итого по подразделу 3
	 
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет Октябрьского района
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	 
	Всего
	14 703
	4 703
	5000
	5000

	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	14 703
	4 703
	5000
	5000

	В том числе

	Инвестиции в объекты муниципальной собственности
	
	Всего
	2 703
	703
	1000
	1000

	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	    2 703
	703
	1000
	1000

	Прочие расходы
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	12000
	4000
	4000
	4000

	В том числе

	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района
	
	Всего
	    1 703
	703
	0
	1000

	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	    2703
	703
	0
	1000

	Администрация поселка городского типа Октябрьское
	
	Всего
	13000
	4000
	5000
	4000

	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет Октябрьского района
	13000
	4000
	5000
	4000


* Финансирование и реализация мероприятий, включенных в Задачу 2, Задачу 3 осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий год и на плановый период. Финансовые средства на реализацию Задачи 2, Задачи 3 не учитываются в общем объёме финансирования Программы.

** - данные об объемах финансирования проектно-изыскательских работ и строительства объектов будут уточняться в течение реализации программы.».
PAGE  

