[image: image1.jpg]


 


















	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	07
	»
	ноября
	20
	17
	г.
	
	№
	2718

	пгт. Октябрьское


Об утверждении муниципальной программы
«Утилизация отходов на территории 

муниципального образования Октябрьский район

на 2018 - 2020 годы и на плановый период до 2025 года»
В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района от 20.08.2014 № 2988  «О муниципальных и ведомственных целевых программах Октябрьского района», от 23.01.2017 № 125 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:
1. Утвердить муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на плановый период                до 2025 года» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:

- от 24.09.2013 № 3476 «Об утверждении муниципальной программы «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы»;

- от 09.12.2013 № 4583 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 24.04.2014 № 1576 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 04.07.2014 № 2424 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 12.09.2014 № 3250 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 28.10.2014 № 3820 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 15.12.2014 № 4460 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 23.06.2015 № 1547 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 07.10.2015 № 2301 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 12.11.2015 № 2680 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 29.12.2015 № 3244 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановление администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 05.04.2016 № 662 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 20.06.2016 № 1320 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 29.11.2016 № 2649 «О внесении изменения в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476»;

- от 26.12.2016 № 2837 «О внесении изменений в муниципальную программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2014 - 2016 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района                  от 24.09.2013 № 3476».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М.
Глава Октябрьского района
           
   
                            

    А.П. Куташова
Приложение                                                                                                                                                                            к постановлению администрации                                                                                                                                                        Октябрьского района                                                                                                                                                                                               

от «07» ноября  2017 г. № 2718
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2018 - 2020 ГОДЫ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» (далее – Программа)

Паспорт Программы  
	Наименование муниципальной программы
	Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 – 2020 годы и на плановый период до 2025 года

	Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
	Постановление администрации Октябрьского района                    от «07» ноября 2017 г. № 2718

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района

	Соисполнители муниципальной программы
	- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;
- администрация Октябрьского района.

	Цели муниципальной программы
	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе

	Задачи муниципальной программы
	- проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами;

- улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района.

	Подпрограммы и (или) основные мероприятия
	1. Проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами.
2. Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района.

	Целевые показатели муниципальной программы
	- увеличение количества разработанных проектов (ПИР) строительства полигонов ТКО с 1 до 3 ед.;

- увеличение количества полигонов ТКО с 3 до 6 ед.;

- увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов с 13 до 14 ед.;
- увеличение количества обустроенных площадок временного накопления отходов с 8 до 9 ед.;
- приведение полигона ТБО в экологически безопасное состояние с 0 до 1 ед.

	Сроки реализации муниципальной программы
	2018 – 2025 годы

	Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Всего по программе предусматривается 7141,3 тыс. рублей, в том числе: 

на 2018 год – 208,1 тыс. рублей;

на 2019 год – 4265,1 тыс. рублей;

на 2020 год – 2668,1 тыс. рублей;
на 2021 год – 0 тыс. рублей;

на 2022 год – 0 тыс. рублей;

на 2023 год – 0 тыс. рублей;

на 2024 год – 0 тыс. рублей;
на 2025 год – 0 тыс. рублей.


Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния  развития системы обращения 
с отходами производства и потребления Октябрьского района

В Октябрьском районе существует острая проблема по обращению с отходами.                    В рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 3476 «Об утверждении муниципальной программы «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район                  на 2014 - 2016 годы» обустроены площадки временного накопления отходов                                      в п. Комсомольский, п. Большие Леуши, п. Заречный, с. Большой Атлым, п. Кормужиханка,                 с. Каменное, д. Нижние Нарыкары, пгт. Талинка.

Устойчивое развитие Октябрьского района, качество его окружающей среды во многом зависят от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в сфере обращения с отходами производства и потребления. Образование отходов опережает их обезвреживание. На сегодняшний день на территории Октябрьского района только на полигоны утилизации свозится 38 750 м. куб твёрдых коммунальных отходов в год.
В настоящее время на территории Октябрьского района эксплуатируются: 3 полигона твердых бытовых отходов (пгт. Октябрьское, пгт. Андра, п. Унъюган) и 14 площадок временного накопления отходов, 8 площадок временного накопления отходов обустроены             в соответствии с природоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством. Также на территории пгт. Приобье имеется полигон твердых бытовых отходов законсервированный, но не рекультивированный, в соответствии с Решением Октябрьского районного суда от 27.07.2010 требуется приведение данного полигона в экологически безопасное состояние. Кроме того, негативное влияние отходов сказывается не только на окружающей среде, но и на здоровье населения, в том числе на здоровье будущих поколений. Существует прямая зависимость темпов экономического роста и объемов образующихся отходов. Сложившиеся негативные тенденции роста отходов влекут за собой необратимый экологический ущерб, необходимость ликвидации которого способна поставить под сомнение все успехи экономического роста. Статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено участия органов местного самоуправления муниципальных районов в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Необходимо строительство 3 (трех) межпоселенческих полигонов твердых коммунальных отходов (пгт. Талинка, с. Перегребное, п. Большие Леуши). Происходит необратимое захламление межселенных территорий и прилегающих лесов твердыми коммунальными, строительными, опасными и другими видами отходов. 

Видимые технологические недостатки обращения с отходами являются следствием недостаточного финансирования и муниципального регулирования. Поэтому проблема отходов не может быть решена лишь путем преобразований на технологическом уровне, т.е. только за счет создания современных полигонов утилизации отходов, рекультивации свалок и т.д. Так же необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит наличие необходимых объектов сбора, транспортировки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов в окружающей среде на стихийных свалках, присутствия на рынке услуг нелицензированных подрядчиков и т.д. Необходимо отметить, что в связи с ненадлежащей организацией сбора и вывоза отходов в муниципальных образованиях Октябрьского района имеет место практика создания мест несанкционированного размещения.

Таким образом, преобразования в сфере обращения с отходами производства и потребления в Октябрьском районе должны затрагивать как уровень технологического обеспечения, так и систему управления отходами, включающую в себя инструменты административного, экономического, экологического, информационного и социального регулирования, закрепленные соответствующими нормативно-правовыми документами.
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                        от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» муниципальному образованию Октябрьский район предоставлена субвенция из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на осуществление отдельных государственных полномочий:
- утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);
- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
- контроль за исполнением правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

Выбор приоритетов Программы определён Основами государственной политики                   в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012, Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176, Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной распоряжением   Правительства   Ханты  –  Мансийского   автономного   округа  –  Югры    от 22.03.2013 № 101-рп, Концепцией экологической безопасности Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 10.04.2007 № 110-рп, Концепцией обращения с отходами производства и потребления в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства автономного округа от 03.06.2011 № 191-п.
Исходя из стратегических приоритетов, целью реализации Программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе.
Для достижения этой цели необходимо комплексное, системное и целенаправленное решение следующих задач:

- проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами;

- улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района.
Показателями решения данных задач являются:
- увеличение количества проектов (ПИР) строительства полигонов ТКО;
- увеличение количества построенных полигонов ТКО;

- увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов;
- увеличение количества обустроенных площадок временного накопления отходов.

- приведение полигона ТБО в экологически безопасное состояние.

Перечень целевых показателей Программы приведен в Таблице 1.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предусматривается реализация основных мероприятий для решения поставленных задач с учётом стратегических приоритетов.
Улучшение экологической ситуации в населенных пунктах Октябрьского района, путем разработки проектов (ПИР) строительства полигонов твердых коммунальных отходов, строительство полигонов твердых коммунальных отходов, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, обустройства площадок временного накопления отходов, приведения полигона ТБО в экологически безопасное состояние.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Таблице 2.

Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм управления и порядок реализации Программой
Механизм управления Программой включает:

- разработку и принятие правовых актов, соглашений, договоров, протоколов о намерениях и иных документов, необходимых для реализации Программы; 

- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;

- уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы; 

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий;

- предоставление отчета о реализации Программы.

4.2. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителя Программы.
4.2.1. Ответственным исполнителем Программы является отдел по вопросам промышленности, экологии  и сельского хозяйства администрации Октябрьского района (далее – Отдел, исполнитель Программы).

4.2.2. Соисполнителями Программы являются:

- управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – УЖКХиС);
- администрация Октябрьского района.

4.2.3. Финансовое обеспечение основного мероприятия 1 «Проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами», мероприятий 2.1.-2.6. основного мероприятия 2 «Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района» осуществляет УЖКХиС.
4.2.4. Финансовое обеспечение мероприятия 2.7. «Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными  отходами» осуществляет администрация Октябрьского района.
4.2.5. Исполнитель Программы обеспечивает:
- разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- координацию деятельности соисполнителей Программы по реализации программных мероприятий, освоение финансовых средств;

- при необходимости внесение предложений о перераспределении финансовых средств между мероприятиями Программы, о корректировках  Программы, о введении дополнительных подпрограмм в состав Программы в порядке, установленном для разработки и реализации Программ;

- эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- разработку плана (сетевого графика) по реализации Программы;
- представление ежеквартального отчета в Управление экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную палату Октябрьского района;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании ее основных мероприятий;

- запрашивает у соисполнителя Программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы  структурных подразделений администрации Октябрьского района, в профильные Департаменты Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
Должностные лица Отдела несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств.

4.2.6. УЖКХиС в рамках своей компетенции: 

-  участвует в разработке предложений по внесению изменений в Программу;

- осуществляет реализацию мероприятий Программы, ответственность за реализацию которых возложена на соисполнителя;
- осуществляет финансирование Программы из бюджета Октябрьского района, контроль расходования бюджетных средств на реализацию Программы;
- представляет в Отдел необходимую информацию для подготовки ответов на запросы структурных подразделений администрации Октябрьского района, в профильные Департаменты Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;
- осуществляет реализацию Программы на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
Должностные лица Соисполнителя Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое расходование денежных средств, а также достижение установленных целевых показателей Программы.

4.2.7. Администрация Октябрьского района в рамках своей компетенции осуществляет:

- реализацию мероприятий Программы, ответственность за реализацию которых возложена на соисполнителя;

- финансирование Программы за счет средств, полученных в виде субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, контроль расходования бюджетных средств на реализацию Программы. 
4.3. Порядок финансирования Программы.

Финансирование основного мероприятия 1 «Проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами», мероприятий 2.1.-2.6. основного мероприятия 2 «Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района» осуществляется на основе заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципальных заказчиков Программы и исполнителя по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при его выполнении, предусматривает осуществление муниципальными заказчиками программы контроля за ходом работ по его выполнению.

Реализация мероприятия 2.7. «Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» осуществляется Отделом бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района путем финансового обеспечения затрат на оплату труда, начислений на оплату труда и материальных затрат на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» 
4.4. Оценка внешних условий и рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

1) Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.

В целях минимизации правовых рисков предполагается:

а) на этапе согласования проекта Программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений муниципальными образованиями в составе Октябрьского района, организациями Октябрьского района, населением, общественными организациями путем размещения проекта на официальном сайте Октябрьского района в сети «Интернет»;

б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в сфере охраны окружающей среды и смежных областях.

2) Финансовые риски.

а) растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики региона и, как следствие, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию Программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей Программы.

б) в целях минимизации финансовых рисков предполагается:
- ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от доведенных лимитов бюджетных ассигнований, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
3) Административные риски.

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, нарушение планируемых сроков её реализации, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий. 

В целях минимизации административных рисков планируется:

а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

в) создание системы мониторинга реализации Программы;

г) своевременная корректировка программных мероприятий Программы;

д) рациональное использование финансовых ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации Программы.                                                                                                                                        

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
	№

п/п
	Наименование показателей результатов


	Базовый показатель на начало
реализации Программы
	Значения показателя  по годам
	Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Разработка проекта (ПИР) строительства полигонов ТКО
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	2
	Строительство полигонов твердых коммунальных отходов
	3
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	6

	3
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	13
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14

	4 
	Обустройство площадок временного накопления отходов
	8
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9

	5
	Приведение полигона ТБО в экологически безопасное состояние
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


  


Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
	№  

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Источники финансирования 
	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в Октябрьском районе

	Основное мероприятие 1. Проведение проектно-изыскательских работ в области обращения с отходами

	1.1.
	Межпоселенческий полигон ТКО в с. Перегребное (ПИР) (1)
	УЖКХиС
	Всего
	2560,0
	0
	0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	2560,0
	0
	0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Межпоселенческий полигон ТКО в п. Большие Леуши (ПИР) (1)
	УЖКХиС
	Всего
	4157,0
	0
	4157,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	4157,0
	0
	4157,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по основному мероприятию 1
	
	Всего
	6717,0
	0
	4157,00
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	6717,0
	0
	4157,00
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2. Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района

	2.1.
	Строительство межпоселенческого полигона ТКО в с. Перегребное (2)
	УЖКХиС
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Строительство межпоселенческого полигона ТКО в п. Большие Леуши (2)
	УЖКХиС
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3.
	Строительство межпоселенческого полигона ТКО в пгт. Талинка (2)
	УЖКХиС
	Всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (3)
	УЖКХиС
	Всего
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.
	Обустройство площадок временного накопления отходов (4)
	УЖКХиС
	Всего
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.
	Приведение полигона ТБО в пгт. Приобье, ул. Портовая, 7 в экологически безопасное состояние (5)
	УЖКХиС
	Всего
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	20
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.
	Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными  отходами (2)
	Администрация Октябрьского района
	Всего
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по основному мероприятию 2
	
	Всего
	424,3
	208,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет автономного округа
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Местный бюджет
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по программе
	Всего
	7141,3
	208,1
	4265,1
	2668,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет автономного округа
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	6817,0
	100,0
	4157,0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе

	Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
	Всего
	6717,0
	0
	4157,0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	6717,0
	0
	4157,0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Прочие расходы
	Всего
	424,3
	208,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет автономного округа
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В том числе

	УЖКХиС
	Всего
	6817,0
	100,0
	4157,0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет автономного округа
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	6817,0
	100,0
	4157,0
	2560,0
	0
	0
	0
	0
	0

	Администрация Октябрьского района
	Всего
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Бюджет автономного округа
	324,3
	108,1
	108,1
	108,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


