| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 25 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации

Октябрьского района от 05.07.2021 № 1339

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 05.07.2021 № 1339 «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых                           на капитальные вложения, согласно приложению № 1.

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению № 2.

1.3. Форму заключения об эффективности инвестиционного проекта, согласно приложению № 3.

1.4. Порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта, согласно приложению № 4.».

1.2. Приложение к постановлению считать приложением № 1, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление приложениями №№ 2 – 4 в редакции согласно приложениям №№ 2 – 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Глава Октябрьского района                                                                                         С.В. Заплатин

Исполнитель:

заведующий отделом проектного управления,

административной реформы и реализации программ

Управления экономического развития

администрации Октябрьского района

Метелёва Т.Н., тел.: 376

Согласовано:

Исполняющий обязанности заместителя главы

Октябрьского района по внутренней политике                                              А.А. Габдулисманов

Первый заместитель главы Октябрьского района

по жизнеобеспечению                                                                                                 В.Г. Тимофеев

Заместитель главы Октябрьского района по экономике,

финансам, председатель Комитета по управлению

муниципальными финансами

администрации Октябрьского района                                                                         Н.Г. Куклина

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам

муниципальной собственности, недропользования,

председатель Комитета по управлению муниципальной

собственностью администрации Октябрьского района                                       В.М.  Хомицкий

Начальник Управления экономического развития

администрации Октябрьского района                                                                Е.Н. Стародубцева

Председатель контрольно-счетной палаты

Октябрьского района                                                                                                  О.М. Бачурина

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности 1 МНПА

Разослать:

1. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района – 1 экз.  (на бумажном носителе и электронно).

2. Комитету по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района - 1 экз. (электронно).

3. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района - 1 экз. (электронно).

Приложение № 1

к постановлению администрации Октябрьского района

от «___» ____________ 2025 года № ______

«Приложение № 1

к постановлению администрации Октябрьского района

от «05» июля 2021 года № 1339

Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района,

направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок)

Раздел I. Общие положения

1.1. Порядок определяет правила проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Октябрьского района (далее – район), на предмет эффективности использования средств бюджета района, направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности, инвестиционные проекты).

1.2. Порядок распространяет свое действие на инвестиционные проекты, предусматривающие финансовое обеспечение полностью или частично из бюджета Октябрьского района, в рамках предусмотренных постановлением администрации Октябрьского района от 24.05.2022 № 1030 «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Октябрьского района» перечней создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (далее – инвестиционные проекты, Перечень объектов).

Порядок также распространяет свое действие на прочие объекты капитального строительства, по которым администрацией Октябрьского района установлена необходимость проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения.

1.3. Оценку эффективности осуществляет Управление экономического развития администрации Октябрьского района (далее – Управление экономического развития) в соответствии с методикой оценки эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, установленной приложением № 2 к настоящему постановлению (далее – Методика), на основании подготовленных и представленных заявителями сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности.

Заявителем на проведение оценки эффективности в рамках Порядка является структурное подразделение администрации Октябрьского района, инициирующее реализацию инвестиционного проекта (далее – заявитель).

1.4. Управление экономического развития формирует и ведет реестр инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с приложением № 4 к настоящему постановлению.

Раздел II. Критерии оценки эффективности

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия влияния реализации инвестиционного проекта на достижение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ.

2.2. Оценка по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях, осуществляется по следующим подкритериям:

- наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта - проводится анализ наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта в количестве, достаточном для обеспечения, проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

- обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) - осуществляется оценка соответствия мощности инвестиционного проекта и нормативов обеспеченности населения объектами социальной сферы; подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности;

- отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения); подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

2.3. В рамках критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ.

2.4. Оценка эффективности осуществляется путем определения соответствия критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, выраженного в процентах в соответствии с Методикой.

Раздел III. Порядок оценки эффективности

3.1. Для проведения оценки эффективности заявители представляют в Управление экономического развития посредством электронного документооборота подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им на подписание должностным лицом) следующие сведения по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности:

- сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, по форме, установленной приложением к Методике;

- расчет стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, подготовленный в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 24.05.2022 № 1030 «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Октябрьского района».

3.2. Основаниями для отказа в проведении Управлением экономического развития оценки эффективности являются:

- отсутствие оснований ее проведения;

- предоставление не в полном объеме сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Проведение оценки эффективности начинается после предоставления заявителем сведений по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности и завершается направлением Управлением экономического развития заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта (приложение № 3 к настоящему постановлению) или замечаний по предоставленным сведениям по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности (далее – заключение).

3.4. Срок проведения оценки эффективности, подготовки и направления заключения не должен превышать 15 рабочих дней.

3.5. Повторная проверка инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, в соответствии с Порядком, проводится в следующих случаях:

- если предполагается внесение изменений в Перечень объектов, в результате которых изменяется мощность объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) более чем на 10 процентов по сравнению с изначально утвержденной мощностью;

- если предполагается замена земельного участка, в границах которого планируется строительство объекта капитального строительства;

- если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества не приняты решения о включении в Перечень объектов в течение 12 месяцев со дня выдачи заключения об эффективности инвестиционного проекта.

».

Приложение № 2

к постановлению администрации Октябрьского района

от «___» ____________2025 года № ______

«Приложение № 2

к постановлению администрации Октябрьского района

от «05» июля 2021 года № 1339

Методика оценки эффективности использования

средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Методика)

Раздел I. Общие положения

1.1. Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее – оценка эффективности), в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок) предусмотренным приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Методика устанавливает подходы к определению соответствия инвестиционного проекта критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 2.2 и 2.3 Порядка, а также форму и состав сведений, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (далее – Сведения, приложение к Методике).

1.3. Рекомендуемый состав информации, вносимый заявителем в Сведения на проведение оценки эффективности, для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта, приведен в подпункте 4.1 пункта 4 приложения 1 к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.02.2024 № 108 «Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, формы заключения об эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из федерального бюджета, и порядка ведения реестра указанных инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

Раздел II. Определение соответствия критериям оценки эффективности

и состав необходимой для проведения оценки эффективности информации

2.1. Управление экономического развития для определения соответствия критериям оценки эффективности использует информацию, представляемую заявителями, а также иные сведения, полученные или подготовленные Управлением экономического развития в рамках реализации полномочий при осуществлении своей деятельности.

2.2. Критерий оценки эффективности – обоснованность потребности в создаваемых мощностях (пункт 2.2 Порядка) рассчитывается по следующей формуле:

где:

Ч1 – оценка обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

- балл оценки i-го подкритерия группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

K1 - общее число подкритериев группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

K1НП - число подкритериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.2.1. Подкритерий критерия оценки эффективности – наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта (абзац второй пункта 2.2 Порядка), рассчитывается по следующей формуле:

T = (Sпотреб /Sоб) x 100,

где:

T – оценка наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;

Sпотреб – мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах) – пункт 2.1.5 Сведений;

Sоб – мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта – пункт 2.1.6 Сведений.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта будет использоваться в полном объеме, то есть соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,6, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 75 процентов проектной мощности.

2.2.2. Подкритерий критерия оценки эффективности – обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы, абзац третий пункта 2.2 Порядка), определяется на основании норматива обеспеченности на уровне населенного пункта (пункт 2.2.4 Сведений) и (или) регионального норматива обеспеченности (пункт 2.2.3 Сведений), в случае их отсутствия – на основании федерального норматива обеспеченности (пункт 2.2.2 Сведений).

Балл, равный 1, присваивается, если по результатам реализации инвестиционного проекта норматив обеспеченности населения объектами социальной сферы не будет превышен более чем на 10 процентов.

Балл, равный 0, присваивается, если установлен факт превышения мощности инвестиционного проекта более чем на 10 процентов над нормативами.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности.

2.2.3. Подкритерий критерия оценки эффективности – отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения, абзац четвертый пункта 2.2 Порядка), определяется на основании информации в пункте 2.3 Сведений.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

В иных случаях присваивается балл, равный 0.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

2.3. Критерий оценки эффективности – влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, осуществляется оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ (пункт 2.3 Порядка), определяется на основании информации в пункте 3 Сведений.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект учтен в составе структурного элемента муниципальной программы или показателе муниципальной программы, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальной программы или муниципальной программы (далее – Показатель) достигается на 100 процентов;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается на 75 процентов и более;

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта Показатель достигается менее чем на 75 процентов.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект предлагается к включению в состав структурного элемента муниципальной программы, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя, но имеется инвестиционный проект, за счет которого достигается более высокая положительная динамика того же Показателя на единицу затрат;

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта не достигается положительная динамика Показателя по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого Показателя.

Раздел III. Расчет оценки эффективности

3.1. Оценка эффективности (Эит, в процентах) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ, и рассчитывается по следующей формуле:

Эит = (Ч1 x 0,6 + Ч2 x 0,4) x 100

где:

Ч1 – балл оценки по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях (пункт 2.2 Методики);

Ч2 – балл оценки по критерию, касающемуся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программа, структурных элементов муниципальных программ (пункт 2.3 Методики);

0,6 и 0,4 – весовые коэффициенты оценок эффективности Ч1 и Ч2 соответственно.

3.2. По результатам оценки эффективности инвестиционный проект признается эффективным в случае если значение оценки составляет 60 процентов и более.

3.3. Инвестиционные проекты, по которым по подкритерию критерия оценки эффективности наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, присвоен балл 1 и по подкритерию критерия оценки эффективности обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов присвоен балл 0, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства.

Инвестиционные проекты, по которым значение оценки менее 60 процентов, но не ниже 45 процентов, признаются низкоэффективными и возвращаются на доработку с целью определения оптимальной мощности объекта капитального строительства и (или) внесения изменений в Показатели.

Приложение

к Методике оценки эффективности использования

средств бюджета Октябрьского района,

направляемых на капитальные вложения

Сведения, необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения

| № п/п | Сведения об инвестиционном проекте |  | Значение/обоснование/расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества |  |  |  |
| 1.2 | Срок реализации |  |  |  |
| 1.3 | Мощность |  |  |  |
| 1.4 | Адрес (место нахождения) объекта (по инвестиционному проекту, предусматривающему приобретение объекта недвижимого имущества, указывается населенный пункт, в котором планируется подбор объекта недвижимого имущества) |  |  |  |
| 1.5 | Запрашиваемый объем финансирования в целом и из бюджета Октябрьского района, в том числе с распределением по годам |  |  |  |
| 1.6 | Описание текущего этапа создания объекта капитального строительства |  |  |  |
| 1.7 | Количество создаваемых рабочих мест |  |  |  |
| 2 | Обоснованность потребности в создаваемых мощностях |  |  |  |
| 2.1 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта |  |  |  |
| 2.1.1 | Существующая численность потребителей продукции (услуг) |  |  |  |
| 2.1.2 | Потребность в продукции (услугах) для обеспечения существующей численности потребителей, в том числе по инвестиционному проекту, предусматривающему реконструкцию объекта капитального строительства обоснование необходимости осуществления реконструкции (предоставляется документальное подтверждение) |  |  |  |
| 2.1.3 | Объем продукции (услуг), оказываемый существующими учреждениями, в том числе государственными (муниципальными), частными учреждениями |  |  |  |
| 2.1.4 | Объем продукции (услуг), который планируется оказывать по итогам создания иных объектов, запланированных к созданию, а также иных мероприятий некапитального характера |  |  |  |
| 2.1.5 | Мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах), Sпотреб |  |  |  |
| 2.1.6 | Мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) объекта, Sоб |  |  |  |
| 2.1.7 | Использование проектной мощности, процентов, T |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) |  |  |  |
| 2.2.1 | Прогнозная численность потребителей продукции (услуг) на момент создания объекта |  |  |  |
| 2.2.2 | Федеральный норматив обеспеченности | реквизиты утвержденного норматива |  |  |
|  |  | значение норматива |  |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.2.3 | Региональный норматив обеспеченности | реквизиты утвержденного норматива |  |  |
|  |  | значение норматива |  |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.2.4 | Норматив обеспеченности на уровне населенного пункта | реквизиты утвержденного норматива |  |  |
|  |  | значение норматива |  |  |
|  |  | выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 2.3 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения) |  |  |  |
| 2.3.1 | Объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов либо замещаемой импортируемой продукции |  |  |  |
| 2.3.2 | Объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение иных производителей замещающей отечественной продукции (работ и услуг) |  |  |  |
| 2.3.3 | Анализ рынка, в том числе подтверждающий наличие спроса на продукцию |  |  |  |
| 3 | Влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ |  |  |  |
| 3.1 | Наименование муниципальной программы и реквизиты акта о ее утверждении |  |  |  |
| 3.2 | Наименование структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |
| 3.3 | Наличие показателя, вклад в достижение которого обеспечивается инвестиционным проектом, его характеристика |  |  |  |
| 3.4 | Влияние результатов инвестиционного проекта на достижение показателя/индикатора муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  |  |
| 3.5 | Информация о наличии соответствующих решений (поручений, указаний) поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа, решений Правительства автономного округа |  |  |  |
| 4 | Дополнительная информация |  |  |  |
| 4.1 | Информация о наличии объекта капитального строительства в утвержденных (согласованных) схемах территориального планирования и соответствии данных о них параметрам инвестиционного проекта (в случае, если объект в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности подлежит отображению в схемах территориального планирования) |  |  |  |
| 4.2 | Иное (при необходимости) |  |  |  |

Приложение: расчет стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, подписанный руководителем заявителя на __ л. в 1 экз.

Руководитель (или уполномоченное им лицо)

заявителя                                                                                          ________________        ФИО

(подпись)

Исполнитель заявителя:

должность, Ф.И.О.

».

Приложение № 3

к постановлению администрации Октябрьского района

от «___» ____________2025 года № ______

«Приложение № 3

к постановлению администрации Октябрьского района

от «05» июля 2021 года № 1339

Форма заключения об эффективности инвестиционного проекта

Заключение о проверке инвестиционных проектов

на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения:

Заявитель: _______________________________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

Регистрационный номер ________________ дата ______________________

Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества: ______________________________________________________

Срок реализации: _________________________________________________

Мощность: ______________________________________________________

Адрес (место нахождения) объекта: _________________________________

Расчетная стоимость в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации (тыс. рублей): __________________________________________

II. Оценка эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту по данным заявителя:

| Критерий обоснованности потребности в создаваемых мощностях | ________ |
| --- | --- |
| Критерий влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ | ________ |
| Оценка эффективности инвестиционного проекта | ________ |

III. Заключение о результатах проверки:

По результатам оценки эффективности итоговое значение оценки эффективности превышает предельное (минимальное) значение в 60%, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.

Начальник Управления

экономического развития                                    _________________                            Ф.И.О.

Исполнитель: Ф.И.О.

».

Приложение № 4

к постановлению администрации Октябрьского района

от «___» ____________2025 года № ______

«Приложение № 4

к постановлению администрации Октябрьского района

от «05» июля 2021 года № 1339

Порядок формирования и ведения реестра инвестиционных проектов,

получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта

(далее – Порядок)

1. Реестр инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, находящихся (которые будут находиться) в муниципальной собственности, и финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Октябрьского района, получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта, формируется на официальном сайте Октябрьского района (https://oktregion.ru/) (далее – сайт).

2. Реестр формируется на основании информации, отраженной в заключении Управления экономического развития администрации Октябрьского района (далее –Управление экономического развития) об эффективности инвестиционного проекта, по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

3. Управление экономического развития ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным (по итогам отчетного года – не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным годом), обновляет сайт, в том числе:

включает новые инвестиционные проекты, получившие заключение об эффективности инвестиционного проекта;

исключает инвестиционные проекты, получившие заключение                                                     об эффективности инвестиционного проекта, срок выдачи которых превышает срок, установленный пунктом 3.5 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденного приложением № 1 к настоящему постановлению.

Приложение

к Порядку формирования и ведения реестра

инвестиционных проектов, получивших заключение

об эффективности инвестиционного проекта

Реестр инвестиционных проектов,

получивших заключение об эффективности инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества | Заявитель (реквизиты комплекта документов) | Срок реализации | Мощность | Адрес | Реквизиты заключения об эффективности инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Месяц и год выданного заключения об эффективности инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | объект 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объект 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

».

по инвестиционным проектам, предусматривающим приобретение объектов недвижимого имущества, указывается населенный пункт, в котором планируется подбор объектов недвижимого имущества