ПРОЕКТ

| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 2018 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Положения

о проведении капитального ремонта

жилищного фонда Октябрьского района

- Руководствуясь статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями  210, 681 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности и снижения физического износа жилищного фонда Октябрьского района, повышения качества проживания граждан в жилищном фонде Октябрьского района:

1. Утвердить Положение о проведении капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района:

от 26.01.2012 № 143 «Об утверждении положения по проведению капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района»;

от 19.06.2012 № 2304 «О внесении изменений в положение по проведению капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района утвержденное постановлением администрации Октябрьского района от 26.01.2012 № 143»;

от 29.11.2012 № 4413 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт»;

от 29.04.2013 № 1544 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи Тимофеева В.Г.

Глава Октябрьского района                                                                                     А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «____» ____________ 2018  г. №_____

Положение о проведении капитального ремонта

жилищного фонда Октябрьского района

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района (далее - Положение) определяет классификацию ремонтов, порядок проведения капитального ремонта жилых домов (квартир), работы по учету и строительному контролю, функции заказчика и подрядчика при выполнении работ капитального ремонта жилищного фонда, находящегося в собственности муниципального образования Октябрьского района и жилищного фонда иных форм собственности по решению суда.

1.2. Капитальный ремонт проводится в жилых домах (квартирах), техническое состояние которых не позволяет (делает экономически нецелесообразным) обеспечение их эффективной эксплуатации путем технического обслуживания и текущего ремонта. Конечным результатом капитального ремонта является восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных показателей жилых домов (элементов) в части надежности их функционирования.

1.3. Минимальный нормативный период эффективной эксплуатации жилого дома до назначения очередного капитального ремонта устанавливается в соответствии с Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденным приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312.

2. Классификация ремонтов

2.1. Система ремонта жилых домов (квартир) находящихся в казне муниципального образования Октябрьского района предусматривает проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются с учетом технического состояния и конструктивных особенностей жилищного фонда.

Организация проведения капитального ремонта жилых домов (квартир) не находящихся в собственности муниципального образования Октябрьский район, проводится по решению суда.

2.2. Капитальный ремонт жилья - проведение работ по восстановлению или замене
отдельных частей зданий (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-
технического оборудования в связи с их физическим износом или разрушением.

Капитальный ремонт проводится в жилых домах (квартирах) техническое состояние которых не позволяет обеспечить удовлетворительное техническое состояние, соответствующее установленным нормам и правилам путем проведения технического обслуживания и текущего ремонта с физическим износом от 31% до 70%.

2.3. По характеру организации капитальный ремонт разделяется на плановый (комплексный и выборочный) и внеплановый (в т.ч. аварийный).

Комплексный капитальный ремонт предусматривает замену инженерных систем, сетей и оборудования, а также приведение в технически исправное состояние всех конструктивных элементов. При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом (квартира) полностью удовлетворял всем эксплуатационным требованиям.

Выборочный капитальный ремонт назначается для выполнения необходимых работ, которые не могут быть приурочены к очередному комплексному ремонту. При выборочном капитальном ремонте производится ремонт фасада, кровли, ремонт и замена отдельных участков инженерных коммуникаций, систем и сетей.

Внеплановый (в т.ч. аварийный) ремонт выполняется для исполнения решения суда, ликвидации последствий аварий, повреждений конструкций и элементов здания, оборудования, сетей и коммуникаций, вызванных чрезвычайными ситуациями.

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение внеплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного планового ремонта. При этом если объем необходимого ремонта элемента меньше 15% от общего размера данной конструкции.

3.  Организация капитального ремонта

3.1. Необходимость проведения капитального ремонта жилого дома (квартиры) определяется исходя из его технического состояния, которое устанавливается по показателю физического износа (соответственно здания или элемента), характеризующему степень утраты первоначальных эксплуатационных свойств.

3.2. В план капитального ремонта включаются жилые дома (квартиры), техническое состояние которых определяется как неудовлетворительное.

Приоритетом является усиление несущих конструкций, ремонт кровель, межпанельных стыков, утепление стен, ремонт внутридомовых сетей электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Включение в план капитального ремонта жилого дома (квартиры) осуществляется на основании решения комиссии по проведению капитального ремонта жилищного фонда Октябрьского района (далее – Комиссия).

Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением администрации Октябрьского района.

Включение в план осуществляется в соответствии с датой поступления заявления о необходимости проведения капитального ремонта.

При формировании мероприятий на проведение капитального ремонта в обязательном порядке учитываются предписания, распоряжения надзорных органов, решения суда, предусматривающие требования по замене конкретных элементов и систем здания.

3.3. В первоочередном порядке в перечень включаются объекты жилищного фонда:

- по которым необходимо выполнить работы по капитальному ремонту в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- в целях предотвращения в экстренном порядке последствий аварийных ситуаций.

3.4. Ежегодно, на основании решения Комиссии, постановлением администрации Октябрьского района утверждается перечень объектов жилищного фонда, в котором необходимо провести капитальный ремонт в текущем году.

3.5. Для включения жилого дома (квартиры) в план капитального ремонта проводится обследование жилого дома (квартиры) и составляется дефектная ведомость.

3.6. При чрезвычайных ситуациях вопрос о проведении капитального ремонта в рамках аварийно-восстановительных работ конкретных объектов решается в оперативном порядке.

3.7. Предварительная оценка затрат на проведение капитального ремонта осуществляется по стоимости капитального ремонта жилищного фонда по Октябрьскому району за 1 квадратный метр общей площади жилья за прошедший год.

3.8. Сроки проведения работ планируются исходя из продолжительности проектирования, объемов и трудоемкости работ.

3.9. Капитальный ремонт осуществляют по утвержденным проектам и сметам. Если по характеру ремонтных работ не требуется изготовление рабочих чертежей (замена кровли, ремонт фасадов и др.), разрешается финансирование капитального ремонта по утвержденным сметам и расцененным описям работ.

3.10. Состав работ по проведению капитального ремонта жилых домов (квартир), включает:

- обследование дома (квартиры);

- проектные работы;

- ремонтно-строительные работы (в том числе работы по ремонту внутридомовых систем электро-; тепло-; газо-; водоснабжения и водоотведения, вентиляции и другого инженерного оборудования, противопожарные мероприятия, ремонт кровель; ремонт межпанельных стыков; утепление стен; усиление строительных конструкций; огнезащитную обработку деревянных конструкций), прочие работы в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами, санитарными правилами и нормами, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и иными нормативными актами.

4. Производство, учет и строительный контроль

капитального ремонта жилых домов (квартир)

4.1. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (далее - Комитет) при проведении капитального ремонта жилищного фонда осуществляет следующие функции:

- принимает заявление от нанимателя (собственника) о необходимости проведения капитального ремонта;

- направляет заявку в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (далее – Управление) на составление дефектной ведомости;

- формирует предложения в Комиссию по включению жилых домов (квартир) в план капитального ремонта, по включению жилых домов (квартиры) в перечень объектов жилищного фонда, в котором необходимо провести капитальный ремонт в текущем году в Комиссию.

Для рассмотрения на Комиссии Комитет представляет следующие документы:

- заявление от нанимателя (собственника) жилого дома (квартиры) о необходимости проведения капитального ремонта;

- поэтажный план с экспликациями помещений и справку об износе жилого дома (квартиры);

- дефектную ведомость.

4.2. Управление на основании решения Комиссии о включении жилого дома (квартиры) в план капитального ремонта и постановления администрации Октябрьского района об утверждении перечня объектов жилищного фонда в котором необходимо провести капитальный ремонт в текущем году, осуществляет следующие функции по проведению капитального ремонта жилищного фонда:

- осуществляет функцию Заказчика;

- составляет дефектные ведомости;

- подготавливает проектно-сметную документацию по объектам капитального ремонта;

- определяет нормы продолжительности капитального ремонта жилых домов (квартир);

- подготавливает и предоставляет в администрацию Октябрьского района заявку на финансирование закупки капитального ремонта жилищного фонда;

- организует определение подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту жилого дома (квартиры) путем проведения закупки работ по капитальному ремонту в соответствии законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- заключает муниципальные контракты по итогам проведенных закупок;

- вносит корректировку в проектно-сметную документацию в случае возникновения дополнительных работ и затрат;

-  ведет учет затрат выполненных работ по направлениям;

- ежемесячно составляет реестры выполненных и оплаченных работ;

- оповещает службы жилищно-эксплуатационных участков и диспетчерских о начале производства работ, о подрядчиках, занятых на проведении работ, передает победителям закупок на право заключения муниципальных контрактов акты технического состояния имеющегося на объекте оборудования;

- осуществляет контроль за качеством ремонта в соответствии с требованиями технического регламента (строительных норм и правил, технических условий),  муниципального контракта, в том числе: контроль за выполнением строительно-монтажных работ в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом; контроль за качеством применяемых материалов; контроль за своевременным устранением недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ; контроль безопасности проведения ремонтных работ для населения и окружающей среды;

- определяет соответствие используемых технологий установленным в Российской Федерации нормативам;

- обеспечивает и контролирует ведение исполнительной документации;

- контролирует устранение выявленных недостатков, составляет акты по установленным формам;

- организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе: приемку скрытых работ, приемку и определение объемов выполненных работ с оформлением актов по установленным формам.

4.3. Работы по капитальному ремонту жилищного фонда выполняются силами подрядчика, соответствующего требованиям статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.4. Для проведения работ по капитальному ремонту жилого дома (квартиры):

4.4.1. Заказчик передает в установленные муниципальным контрактом сроки подрядчику утвержденную и согласованную проектно-сметную документацию, обеспечивает своевременное финансирование выполненных и принятых работ, передает для проведения капитального ремонта жилой дом (квартиру) по акту подрядчику, осуществляет технический надзор за работами, принимает выполненные работы по форме КС-2 – акты выполненных работ и КС-3 – справка о стоимости выполненных работ и затрат.

4.4.2. Подрядчик принимает объект к производству работ от Заказчика и осуществляет собственными или привлеченными силами строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и стоимостью работ, в сроки, установленные муниципальным контрактом.

При необходимости выполнения дополнительного объема работ, сверх установленного муниципальным контрактом, подрядчик обращается к Заказчику с мотивированным обоснованием, при согласовании которого Заказчик проводит закупку дополнительного объема работ.

Подрядчик обеспечивает сохранность элементов здания и его оборудования во время производства работ, обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сдает Заказчику отремонтированный объект,  устраняет по требованию Заказчика за свой счет допущенные по его вине дефекты и недоделки, обнаруженные в процессе эксплуатации отремонтированного объекта в течение двух лет со дня его приемки,  участвует в работе  приемочной комиссии.

4.5. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется c участием представителя нанимателя (собственника) и представителей общественности.