| Муниципальное образование Октябрьский район ДУМА РЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | января | 20 | 24 | г. |  | № | 979 |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об информации о расходовании средств

муниципального дорожного фонда

Октябрьского района за 2023 год

Заслушав информацию о расходовании средств муниципального дорожного фонда Октябрьского района за 2023 год, Дума Октябрьского района РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о расходовании средств муниципального дорожного фонда Октябрьского района за 2023 год согласно приложению.

- Разместить информацию о расходовании средств муниципального дорожного фонда Октябрьского района за 2023 год на официальном сайте Октябрьского района.

Председатель Думы Октябрьского района                                                                     Н.В. Кочук

| 26.01.2024 | № | 979 | «Д-5» |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

к решению Думы   Октябрьского района

«26» января 2024 года № 979

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании средств муниципального дорожного фонда

Октябрьского района за 2023 год

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского района на 2023 год в соответствии с решением Думы Октябрьского района от 06.12.2022                  № 824 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» был запланирован в сумме 20 029 600,00 рублей. Уточненный план объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год спрогнозирован в сумме 28 444 897,00 рублей, в том числе за счет дополнительно поступивших источников формирования дорожного фонда и остатка средств муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2023. Фактический объем поступлений средств дорожного фонда в бюджет Октябрьского района (с учетом остатка средств муниципального дорожного фонда по состоянию на 01.01.2023) составил 28 945 309,25 рублей. Вышеуказанные средства дорожного фонда были направлены по видам дорожной деятельности на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Источники формирования и направления расходования средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район в 2023 году представлены в таблице 1:

Таблица 1

(рублей)

| № п/п | Показатель | Плановый объем | Фактический объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2023 | 248 223,37 | 248 223,37 |
| 2. | Источники формирования муниципального дорожного фонда, всего, в том числе: | 28 196 673,63 | 28 697 085,88 |
| 2.1 | Доходы от уплаты акцизов | 4 976 200,00 | 5 115 881,80 |
| 2.2. | Транспортный налог | 5 600 000,00 | 5 960 730,45 |
| 2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 5 173 700,00 | 5 173 700,00 |
| 2.4. | Прочие источники (арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) | 12 446 773,63 | 12 446 773,63 |
| 3. | Направления расходования средств муниципального дорожного фонда, всего в том числе: | 28 444 897,00 | 28 090 779,09 |
| 3.1 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 26 948 497,00 | 26 948 379,09 |
| 3.2 | содержание действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, в том числе в части приобретения, установки и обслуживания на аварийно-опасных участках автомобильных дорог работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 1 496 400,00 | 1 142 400,00 |
| 4. | Остаток средств муниципального дорожного фонда на 01.01.2024 | - | 854 530,16 |

В целях обеспечения целевого и эффективного использования средств дорожного фонда остаток средств, сложившийся по состоянию на 01.01.2024, в сумме                               854 530,16 рублей будет уточнен при корректировке бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и использован в 2024 году также на дорожную деятельность.