[image: image1.jpg]



	Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	«
	31
	»
	марта
	20
	17
	г.
	
	№
	694

	пгт. Октябрьское


Об утверждении плана 
ежегодных противопаводковых мероприятий 

на территории Октябрьского района 
в весенне-летний период
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения и территорий Октябрьского района от возможного возникновения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний паводковый период:

1. Утвердить план ежегодных противопаводковых мероприятий на территории Октябрьского района в весенне-летний период согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы Октябрьского района                          от 31.03.2015 № 37 «О мероприятиях по организации безаварийного пропуска льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период». 
3. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации Октябрьского района Хромова Н.В.
Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова
Приложение
к постановлению
администрации Октябрьского района

«31» марта 2017 г. № 694
План ежегодных противопаводковых мероприятий 

на территории Октябрьского района в весенне-летний период
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Исполнители 
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района по подготовке населенных пунктов Октябрьского района к паводковому периоду
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района 
	Ежегодно 

до 30 марта

	2
	Утверждение состава межведомственной рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-летний период на территории Октябрьского района
	Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района
	Ежегодно 

до 30 марта

	3
	Корректировка планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района, 

руководители предприятий и организаций
	Ежегодно 
до 01 мая

	4
	Проведение обследования гидротехнических сооружений, линий электроснабжения и связи, дорог, мостов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согласованию), 

руководители предприятий и организаций 
	Ежегодно 

до 15 апреля


	5
	Проведение обследования гидротехнического сооружения «Дамба обвалования в пгт. Приобье»
	Администрация городского поселения Приобье (по согласованию), 
отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, Муниципальное предприятие «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское поселение Приобье (по согласованию)
	Ежегодно 

до 15 апреля

	6
	Обеспечение наличия аварийно-восстановительного запаса на гидротехническом сооружения «Дамба обвалования в пгт. Приобье»
	Муниципальное предприятие «Эксплуатационная генерирующая компания» муниципального образования городское поселение Приобье (по согласованию)
	Ежегодно 

до начала паводка

	7
	Обеспечение готовности основных и резервной вертолетных площадок в населённых пунктах Октябрьского района
	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района,
Главы городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию)
	Ежегодно

 до 25 марта 

	8
	Проведение профилактической работы с населением по соблюдению правил безопасного поведения в паводкоопасный период
	Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района,

администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), 
Инспекторское подразделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию),
Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
	Ежегодно 

до 30 марта

	9
	Приведение в готовность имеющейся техники и автотранспорта
	Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района (по согласованию), 

руководители организаций
	Ежегодно 

до начала паводка

	10
	Проведение проверок средств оповещения населения в населенных пунктах Октябрьского района
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согласованию), 
Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района МКУ «Служба материально-технического обеспечения»
	Ежегодно 

до 20 апреля

	11
	Обеспечение готовности аварийно-восстановительных бригад, укомплектование необходимыми инструментами и материалами, проведение инструктажа по условиям работы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района,
руководители организаций
	Ежегодно 
до 10 апреля

	12
	Обеспечение охраны общественного порядка в местах подтопления, в случае эвакуации (расселения) населения
	Отдел МВД России по Октябрьскому району (по согласованию)
	При необходимости

	13
	Обеспечение наличия необходимого резерва материально - технических средств для оперативного реагирования в местах возникновения чрезвычайных ситуаций
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района,

руководители организаций
	Постоянно



	14
	Обеспечение готовности пунктов временного размещения к приему населения в случае эвакуации
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согласованию), 

руководители организаций
	 Ежегодно 
до 20 апреля

	15
	Организация постоянного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке на территории Октябрьского района

	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согалсованию), 
отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района, 
Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения»
	Ежегодно в течение пожароопасного периода

	16
	Проведение тренировки по теме «Действие руководящего состава КЧС и ОПБ городского поселения Приобье при угрозе затопления (подтопления) населенного пункта»
	Администрация городского поселения Приобье (по согласованию)
	Ежегодно 

до 01 мая

	17
	Обеспечение дежурства ответственных лиц в период резкого подъема воды
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согласованию)
	При необходимости

	18
	Обеспечение готовности транспортных, плавсредств для организации эвакуации населения в случае затопления (подтопления) территории населенного пункта
	Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района (по согласованию),

отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района,

руководители организаций
	Ежегодно 
до 20 апреля


PAGE  

