ПРОЕКТ

| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 13 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в целевую программу

«Утилизация отходов на территории

муниципального образования Октябрьский район»

на 2011 - 2021 годы», утвержденную постановлением

администрации Октябрьского района от 30.04.2010 № 764

1. Внести изменения в целевую программу «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2011 – 2021 годы», утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 30.04.2010 № 764 (далее – Программа), изложив Программу в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьские вести».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования Хомицкого В.М.

Глава администрации Октябрьского района	           	   	                                    А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации

Октябрьского района

от «___» ______ 2013 г. № ____

ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН» НА 2011-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»

НА 2011 – 2021 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2011 – 2021 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения целевой Программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации Октябрьского района от 30.04.2010 № 764 «Об утверждении целевой программы «Утилизация отходов на территории муниципального образования Октябрьский район» на 2011 - 2021 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор целевой Программы | Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района |
| Муниципальные заказчики целевой программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Октябрьского района; - Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района |
| Цели и задачи целевой Программы | Цель: - улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Октябрьского района. Задачи: - улучшение экологической ситуации в Октябрьском районе за счет снижения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов (отходов, образующихся в границах муниципальных образований) путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой инфраструктуры по сбору и утилизации ТБО; - создание условий для развития производственной инфраструктуры по сбору, транспортировке и утилизации отходов |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы | Улучшение экологической ситуации в Октябрьском районе за счет: - разработки проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок; - отвода земельных участков под строительство полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов; - приобретения спецтехники на объекты размещения отходов; - разработки генеральной схемы очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления; - очистки земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов. |
| Сроки реализации целевой Программы | Срок реализации Программы - 2011 – 2021 годы |
| Объем и источник финансирования Программы | Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Октябрьского района уточняются при составлении и утверждении бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год. Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2021 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей, 2014 год - 0 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2021 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 11350 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 3350 тыс. рублей, 2012 год - 5800 тыс. рублей, 2013 год - 1150 тыс. рублей, 2014 год - 550 тыс. рублей, 2015 год - 500 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей. Общий объем привлеченных средств - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 0 тыс. рублей, 2012 год – 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей, 2014 год – 0 тыс. рублей, 2015 год - 0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год – 0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1) увеличение количества ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов; 2) увеличение количества построенных, модернизированных полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа

В Октябрьском районе существует острая проблема по обращению с отходами. Многие населенные пункты имеют несанкционированные свалки. Происходит необратимое захламление межселенных территорий и прилегающих лесов твердыми бытовыми, строительными, опасными и другими видами отходов. Кроме того, негативное влияние отходов сказывается не только на окружающую среду, но и на здоровье населения, в том числе на здоровье будущих поколений. Существует прямая зависимость темпов экономического роста и объемов образующихся отходов. Сложившиеся негативные тенденции роста отходов влекут за собой необратимый экологический ущерб, необходимость ликвидации которого способна поставить под сомнение все успехи экономического роста.

Видимые технологические недостатки обращения с отходами являются следствием недостаточного финансирования и муниципального регулирования. Поэтому проблема отходов не может быть решена лишь путем преобразований на технологическом уровне, т.е. только за счет создания современных полигонов утилизации отходов, рекультивации свалок и т.д. Так же необходимо реформировать всю систему управления отходами, что обеспечит наличие необходимых объектов сбора, транспортировки и утилизации отходов, решит проблему нелегального размещения отходов в окружающей среде на стихийных свалках, присутствия на рынке услуг нелицензированных подрядчиков и т.д. Кроме того, отсутствие ясных правил в области обращения с отходами на территории района - правил работы на рынке услуг, тарифной политики, системы учета поставщиков отходов, контроля за обращением с отходами и т.д. препятствует получению частных инвестиций.

Таким образом, преобразования в сфере обращения с отходами должны затрагивать как уровень технологического обеспечения, так и систему управления отходами, включающую в себя инструменты административного, экономического, экологического, информационного и социального регулирования, закрепленные соответствующими нормативно-правовыми документами.

Целевые показатели, показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности

Целевые показатели, показатели ожидаемых результатов реализации Программы приведены в Таблице 1.

Программные мероприятия

Основные программные мероприятия Программы приведены в Таблице 2.

Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Для реализации мероприятий Программы привлекаются следующие финансовые ресурсы:

- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- средства бюджета Октябрьского района;

- привлеченные средства.

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2021 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей, 2014 год - 0 тыс. рублей,      2015 год - 0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год -                     0 тыс. рублей, 2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2021 годы за счет средств бюджета Октябрьского района - 11350 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 3350 тыс. рублей, 2012 год - 5800 тыс. рублей, 2013 год - 1150 тыс. рублей, 2014 год - 550 тыс. рублей, 2015 год - 500 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 0 тыс. рублей,     2019 год - 0 тыс. рублей, 2020 год - 0 тыс. рублей, 2021 год - 0 тыс. рублей.

Общий объем привлеченных средств - 0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год –         0 тыс. рублей, 2012 год – 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей, 2014 год – 0 тыс. рублей,       2015 год - 0 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год –                   0 тыс. рублей, 2019 год – 0 тыс. рублей, 2020 год – 0 тыс. рублей, 2021 год – 0 тыс. рублей.

Предусмотренные в Программе объемы финансирования могут пересматриваться с учетом изменений параметра бюджета.

Механизм реализации целевой Программы

1. Основным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

2. Соисполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

3. Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Октябрьского района осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

4. Координатором работы Программы является отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

5. Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района:

- принимает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения целевой Программы;

- координирует деятельности исполнителей, соисполнителей по реализации программных мероприятий, освоение финансовых средств;

- при необходимости вносит предложения о перераспределении финансовых средств между мероприятиями программы, о корректировках  программы, о введении дополнительных подпрограмм в состав программы в порядке, установленном для разработки и реализации программ;

- представляет ежеквартальный отчет в Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района и Контрольно-счетную палату Октябрьского района.

6. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района осуществляет:

- мониторинг и контроль процесса реализации Программы;

- финансирование программы из бюджета Октябрьского района, контроль расходования бюджетных средств на реализацию Программы;

- реализацию Программы на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку оборудования, техники (работ, услуг) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками программы с исполнителями программных мероприятий.

Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности муниципальных заказчиков программы и исполнителя по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта (договора), предусматривает осуществление муниципальными заказчиками программы контроля за ходом работ по его выполнению.

Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок | кол-во | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2 | Отвод земельного участка под строительство полигона ТБО, площадки временного накопления отходов | кол-во | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Приобретение спецтехники | кол-во | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Количество разработанных генеральных схем очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Очистка земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов | кол-во | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Модернизация свалок (на переходный период, до строительства площадок временного накопления отходов) | кол-во | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Строительство, модернизация полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок | кол-во | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |

Таблица 2

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик Программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| I. Цель: Улучшение экологической обстановки для обеспечения экологической безопасности Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 (пгт. Октябрьское) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работ по приведению земельных участков в состояние обеспечивающее экологическую безопасность, путём освобождения земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов и их утилизации | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 1450 |  | 500 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  | Очищено земельных участков от останков металлических корпусов и частей бесхозяйных судов и их утилизация - 12 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1450 |  | 500 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработана генеральная схема очистки территории муниципального образования и правила обращения с отходами производства и потребления - 1 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 1450 |  | 500 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 (с. Большой Камень, п. Кормужиханка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадки временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 (пгт. Андра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Модернизации полигона ТБО (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Модернизация полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 (пгт. Приобье, п. Сергино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Экологический аудит существующего полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предотвраще- ние вредного воздействия на окружающую среду |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Рекультивация полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов - 2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Рекультивация полигона ТБО (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 3700 |  | 2800 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 3700 |  | 2800 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Межмуниципаль- ный полигон ТБО (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | 3860 | 160 | 2800 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 (пгт. Талинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отвод земельного участка под строительство полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 399 |  | 399 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отведено земельных участков под строительство объектов размещения отходов - 3 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 399 |  | 399 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Строительство полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 499 |  | 399 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 (с. Каменное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Модернизация существующей санкционированной свалки до площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7 (с. Пальяново) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадки временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Модернизация существующей санкционированной свалки до площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8 (с. Перегребное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | (ПИР) и строительство площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 2037 |  | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок – 18; Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 2037 |  | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Полигон ТБО (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 8 |  |  | 2037 |  | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9 (д. Нижние Нарыкары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Отвод земельного участка для площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отведено земельных участков под строительство объектов размещения отходов - 3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Строительство площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 9 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10 (с. Шеркалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Отвод земельного участка для площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отведено земельных участков под строительство объектов размещения отходов - 3 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Строительство площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Модернизация свалки | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизировано свалок (на переходный период, до строительства площадок временного накопления отходов) - 2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Рекультивация свалки (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Рекультивация свалки | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов - 2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Приобретение спецтехники | КУМС администрации Октябрьского района | Всего | 1817, 418 | 1817, 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено спецтехники на объекты размещения отходов - 4 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1817, 418 | 1817, 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 10 |  |  | 2167,418 | 1817, 418 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11 (с. Малый Атлым, п. Комсомольский, п. Заречный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Модернизация существующих свалок до площадок временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 11 |  |  | 700 |  |  |  | 200 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 12 (п. Большие Леуши) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Межпоселенческий полигон ТБО (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Строительство межпоселенческого полигона ТБО | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 12 |  |  | 64 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 13 (п. Карымкары) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Строительство площадки временного накопления отходов |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Модернизация свалки | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | Модернизировано свалок (на переходный период, до строительства площадок временного накопления отходов) - 2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 13 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 14 (п. Горнореченск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Приобретение спецтехники | КУМС администрации Октябрьского района | Всего | 1372, 582 | 1372, 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретено спецтехники на объекты размещения отходов - 4 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1372, 582 | 1372, 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Модернизация существующей санкционированной свалки до площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 14 |  |  | 1372, 582 | 1372, 582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 15 (с. Большой Атлым) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Площадка временного накопления отходов (ПИР) | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработано проектов (ПИР) строительства, модернизации, рекультивации, ликвидации полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 18 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Строительство площадки временного накопления отходов | УЖКХ и С администрации Октябрьского района | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено, модернизировано полигонов ТБО, площадок временного накопления отходов, свалок - 15 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12850 | 3350 | 5800 | 2650 | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12850 | 3350 | 5800 | 2650 | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Программа «Сотрудничество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования по программе | Изменения (+/-) | Объем финансирования с учетом изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Задача 1 пгт. Октябрьское |  |  |  |
| 1. | Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования и правил обращения с отходами производства и потребления | 1500 | -1500 | 0 |
|  | Итого по разделу | 2950 | -1500 | 1450 |
|  | Задача 4 пгт. Приобье, п. Сергино |  |  |  |
| 1. | Рекультивация полигона ТБО (ПИР) | 100 | +800 | 900 |
|  | Итого по разделу | 3060 | +800 | 3860 |
|  | Задача 10 с. Шеркалы |  |  |  |
| 1. | Модернизация свалки | 0 | +350 | 350 |
|  | Итого по разделу | 1817,418 | +350 | 2167,418 |
|  | Задача 13 п. Карымкары |  |  |  |
| 1. | Модернизация свалки | 0 | +350 | 350 |
|  | Итого по разделу | 0 | +350 | 350 |
|  | Всего по программе, в том числе: | 2650 | 0 | 2650 |
|  | Местный бюджет: | 2650 | 0 | 2650 |
|  | Бюджет автономного округа: | 0 | 0 | 0 |

Специалист-эксперт отдела по вопросам

промышленности, экологии и сельского хозяйства                                                        Е.А. Долингер