| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 | 24 | г. |  | № |  |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации Октябрьского района от 22.07.2024 № 1112 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 23.10.2019 № 2231 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «Официальный сайт Октябрьского района».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Октябрьского района по жизнеобеспечению Тимофеева В.Г.

Глава Октябрьского района                                                                                         С.В. Заплатин

Исполнитель:

главный специалист отдела закупок, экономики и финансов

Комитета САЖ администрации Октябрьского района

Храброва Наталья Сергеевна, тел.: 502

Согласовано:

Исполняющий обязанности заместителя главы

Октябрьского района по внутренней политике			   	                   В.Н. Ковриго

Первый заместитель главы Октябрьского района

по жизнеобеспечению 							                 В.Г. Тимофеев

Заместитель главы Октябрьского района

по экономике, финансам, председатель Комитета

по управлению муниципальными финансами

администрации Октябрьского района				                               Н.Г. Куклина

Председатель Контрольно-счетной палаты

Октябрьского района                                                                                                  О.М. Бачурина

Начальник Управления экономического развития

администрации Октябрьского района					          Е.Н. Стародубцева

Председатель Комитета

по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению

администрации Октябрьского района                                                                  В.В. Карайченцев

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности – 1  МНПА

Разослать:

- Куклиной Н.Г. 1 экз. (по эл. почте);

- КСП Октябрьского района – 1 экз. (по эл. почте);

- УЭР – 1 экз. (по эл. почте)

- Главам городских и сельских поселений –  11 экз. (по электронной почте)

- Комитет по САЖ администрации Октябрьского района – 1 экз.;

Итого:15 экз.

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «____» _______________ 2024 г. № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«СТРОИТЕЛЬСТВО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН» (далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Октябрьского района по жизнеобеспечению |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по строительству, архитектуре и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района (далее – Комитет по САЖ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 594 140 300,00 рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Региональный проект «Современная школа»/ Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей»/Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель муниципальной программы «Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения муниципального образования Октябрьский район » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году | МП* ГП** | процент | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п « О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Комитет по САЖ |  |
| 2. | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году | ГП МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 № 561-п « О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» | Комитет по САЖ |  |

* - Муниципальная программа

**- Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году*

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

*- отсутствуют в текущем году

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году*

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

*- отсутствуют в текущем году

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Создание объектов капитального строительства и проведение капитального ремонта объектов» |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по САЖ | 2025-2030 |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство полигона твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | Осуществляется создание межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |  | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |  |
| 1.2. | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по САЖ | 2025-2030 |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание объектов в сфере образования | Строительство 1 (одной) образовательной организации, реконструкция 1 (одной) образовательной организации |  |  | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов капитального строительства» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Комитет по САЖ | 2025-2030 |  |  |  |
| 1.3.1. | Расходы на создание объектов капитального строительства | Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры. Снижение технологических потерь в инженерных сетях | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа «Строительство в муниципальном образовании Октябрьский район» (всего) в том числе: | 528 390,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 594 140,3 |
| 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 528 390,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 594 140,3 |
| Бюджет автономного округа, из них | 455 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455 276,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет, из них | 73 114,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 138 864,3 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Региональный проект «Экономика замкнутого цикла» | 287 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 673,6 |
| 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 287 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287 673,6 |
| Бюджет автономного округа, из них | 250 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 276,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет, из них | 37 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 397,6 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | 216 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 666,7 |
| 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 216 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 666,7 |
| Бюджет автономного округа, из них | 205 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205 000,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет, из них | 11 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 666,7 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание объектов капитального строительства» | 24 050,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 89 800,0 |
| 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 24 050,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 89 800,0 |
| Бюджет автономного округа, из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет, из них | 24 050,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 13 150,0 | 89 800,0 |
| межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026-2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объект инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | В период реализации программы 2029-2030 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  | Всего | 517 490,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 517 490,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 445 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 72 214,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| I. Объекты, создаваемые в 2025 финансовом году и плановом периоде 2026-2028 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве и концессионными соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  |  |  | Всего | 517 490,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 517 490,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 445 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 72 214,3 | 13 150,0 | 13 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (сп. Каменное, сп. Малый Атлым, гп. Октябрьское, гп. Андра) | 100 М3 | 2024-2026 | 39 450,0 |  | Всего | 13150 | 13150 | 13150 | 0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 13150 | 13150 | 13150 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 13150 | 13150 | 13150 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Средняя школа, пгт. Приобье, Октябрьского района | 300 уч. | 2019-2025 | 983 164,6 | 116 666,7 | Всего | 116 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 116 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 105 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 11 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад" с. Малый Атлым | 132 уч. | 2016 - 2017 (ПИР), 2021 - 2025 (СМР) | 396 800,0 | 100 000,0 | Всего | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Полигон твердых коммунальных отходов для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского района | 10000 тонн/год | ПИР 2022-2024 СМР 2025 | 479 455,9 |  | Всего | 287 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концессия | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 287 673,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 250 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 37 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2029-2030 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад в п. Унъюган на 190 мест | 190 мест | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 1 002 502,6 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Талинка Октябрьского района | 450 учащ./180 мест | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 1 406 481,4 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Андра | 200 учащ./180 мест | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 2 522 411,7 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Приобье | 750 учащ. | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 4 380 323,6 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Школа в п. Унъюган 375 учащихся | 375 учащ. | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 3 026 894,0 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Газификация муниципального жилого фонда пгт. Приобье Октябрьского района | 11903,3 п. м | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 253 625,5 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | КОС пгт. Талинка Октябрьского района | 2500 куб. м/сут. | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 686 272,7 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в п. Карымкары | 400 куб. м/сут. | 2029 - 2030 (ПИР, СМР | 75785,3 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | Комитет по САЖ |
|  |  |  |  |  |  | 1. Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет автономного округа, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |