| Муниципальное образование Октябрьский район АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 20 | » | октября | 20 | 16 | г. |  | № | 2294 |
| пгт. Октябрьское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменения в постановление

администрации Октябрьского района

от 07.12.2015 № 2902

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.11.2015 № 374-п «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в целях повышения эффективности планирования и расходования средств бюджета Октябрьского района:

1. Внести изменение в постановление администрации Октябрьского района                   от 07.12.2015 № 2902 «О порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике, председателя Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г., заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования, председателя Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района Хомицкого В.М., в соответствии с их компетенцией.

Глава Октябрьского района                                                                                         А.П. Куташова

Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «20» октября 2016 года № 2294

«Приложение

к постановлению администрации Октябрьского района

от «07» декабря 2015 года № 2902

Порядок принятия решений

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района

(далее – Порядок)

1. Порядок устанавливает процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района.

2. Не допускается направление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Октябрьского района, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Октябрьского района.

3. В муниципальную собственность Октябрьского района приобретаются  завершенные строительством нежилые здания, строения, сооружения, нежилые помещения для обеспечения нужд (потребностей) Октябрьского района, введенные в эксплуатацию и с техническими характеристиками, отвечающими требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее – решение) принимается постановлением администрации Октябрьского района в отношении одного или нескольких объектов недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в муниципальную собственность Октябрьского района.

5. Для осуществления отбора объекта и подготовки проекта решения структурное подразделение администрации Октябрьского района, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы Октябрьского района (далее - инициатор) направляет в Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (далее – Комитет) предложение о необходимости приобретения объекта (далее – предложение), содержащее:

а) данные о виде объекта (нежилое здание, строение, сооружение, нежилое помещение);

б) адрес или при его отсутствии описание местоположения объекта;

в) технические характеристики объекта (площадь, назначение использования);

г) сведения о правообладателе объекта;

д) обоснование цели приобретения объекта, подтверждающее, что такое приобретение необходимо для эффективной реализации функций и полномочий инициатора со ссылкой на соответствующие положения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных правовых актов.

е) обоснование стоимости объекта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

ж) объем и источник финансового обеспечения.

6. Инициатор вместе с предложением представляет:

а) копии правоустанавливающих документов:

на объект (свидетельство о государственной регистрации права или выписка на объект из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый паспорт, технический план или технический паспорт);

на земельный участок под объектом (свидетельство о государственной регистрации права или выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровый паспорт, иные документы, подтверждающие права правообладателя объекта на земельный участок) (за исключением случаев приобретения нежилых помещений);

б) документы, подтверждающие отсутствие в отношении объекта притязаний третьих лиц, залога, запрета, ареста (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

в) документы, содержащие информацию о соответствии планируемого к приобретению объекта требованиям охранной и пожарной безопасности, технических регламентов и стандартов (заключение по результатам обследования объекта на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, заключение о соответствии объекта установленным требованиям доступности маломобильных групп населения, акт обследования объекта на предмет технической укрепленности и антитеррористической защищенности);

г) обоснование стоимости объекта – оценка рыночной стоимости объекта, проведенная правообладателем объекта в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

7. Комитет в течение 10 рабочих дней с даты получения предложения и соответствующих документов осуществляет их проверку.

8. Основаниями для возврата документов, указанных в пунктах 5, 6 Порядка, инициатору являются:

предоставление неполного комплекта документов;

несоответствие предложения требованиям к его содержанию.

В случае если выявленные недостатки в документах можно устранить без возврата всего комплекта документов, Комитет устанавливает инициатору срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения им соответствующего уведомления, для устранения замечаний.

9. Одновременно с проверкой документов и при отсутствии оснований для их возврата представители Комитета и инициатор осуществляют визуальный осмотр объекта на предмет его соответствия представленным документам, техническим характеристикам объекта и целям приобретения. Результаты осмотра оформляются актом по форме, согласно приложению к Порядку.

10. В течение 5 рабочих дней со дня завершения проверки документов Комитет оформляет и направляет инициатору заключение об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта, или заключение о наличии таких оснований. Заключение должно содержать выводы:

об отсутствии в казне муниципального образования Октябрьский район объекта, пригодного для использования, или наличии объекта, соответствующего техническим характеристикам и целям приобретения;

о соответствии (несоответствии) технических характеристик объекта целям его приобретения;

о соответствии (несоответствии) обоснования стоимости объекта требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае получения заключения Комитета о наличии оснований, препятствующих приобретению объекта, и при невозможности доработки документов с учетом замечаний, указанных в нем, инициатор осуществляет отбор иного объекта.

11. В течение 1 рабочего дня со дня получения заключения Комитета об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта инициатор направляет для согласования документы, указанные в пунктах 5, 6 Порядка и заключение Комитета об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта в Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района.

12. Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района:

12.1. Рассматривает в течение 5 рабочих дней представленные инициатором документы на соответствие приоритетам и целям развития Октябрьского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Октябрьского района, муниципальных программ Октябрьского района, концепций и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также на соответствие потребностям органов местного самоуправления Октябрьского района и организаций Октябрьского района в использовании объектов.

По результатам рассмотрения оформляет и направляет инициатору заключение об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта, или заключение о наличии таких оснований. Заключение должно содержать выводы по направлениям, указанным настоящем пункте.

12.2. Проводит в течение 15 рабочих дней проверку инвестиционного проекта, предусматривающего приобретение объекта, на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения если предполагаемая стоимость объекта, указанного в заключении Комитета об отсутствии оснований, препятствующих приобретению объекта, свыше 50 миллионов рублей, при этом инициатор в порядке, установленном постановлением администрации Октябрьского района, направляет в Управление социально-экономического развития администрации Октябрьского района документы, необходимые для проведения проверки.

По результатам проверки оформляет и направляет инициатору заключение о проверке эффективности инвестиционного проекта.

13. Не позднее 2 рабочих дней со дня получения положительных заключений Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района инициатор направляет их в Комитет.

14. После получения положительных заключений Комитета, Управления социально-экономического развития администрации Октябрьского района, проверки инвестиционного проекта, предусматривающего приобретение объекта, на предмет эффективности использования средств бюджета Октябрьского района, направляемых на капитальные вложения (при стоимости объекта свыше 50 миллионов рублей), внесения изменения в соответствующем порядке в бюджет Октябрьского района, инициатор готовит проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу Октябрьского района в соответствии с порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Октябрьского района, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района.

14.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района предусматриваются в бюджете Октябрьского района и являются частью расходов на реализацию муниципальных программ Октябрьского района.

14.2. Объем бюджетных инвестиций не должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в муниципальных программах Октябрьского района на финансовый год.

15. В течение 5 рабочих дней после внесения изменений в муниципальную программу Октябрьского района, Комитет направляет правообладателю объекта соглашение о намерениях, содержащее предложение о приобретении объекта в муниципальную собственность Октябрьского района по наименьшей стоимости, определенной при сравнении стоимости объекта, рассчитанной в соответствии со статьей 22 Федерального закона                от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и стоимостью объекта, указанной в отчете об оценке рыночной стоимости объекта, проведенной правообладателем в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

В случае если соглашение о намерениях, подписанное правообладателем объекта, не поступило в Комитет в течение 15 рабочих дней со дня его направления, правообладатель объекта считается отказавшимся от его заключения.

16. Комитет в течение 15 рабочих дней со дня получения подписанного правообладателем объекта соглашения о намерениях подготавливает проект постановления администрации Октябрьского района о принятии решения и вносит его на рассмотрение в администрацию Октябрьского района.

17. В проекте постановления администрации Октябрьского района указываются сведения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в», «г», «е», «ж» пункта 5 Порядка, и существенные условия заключения муниципального контракта, предметом которого является приобретение объекта у единственного поставщика (предмет, цена, срок передачи имущества, размер обеспечения исполнения контракта).

18. Подготовку муниципального контракта осуществляет Комитет не позднее 10 рабочих дней со дня принятия постановления администрации Октябрьского района.

19. Муниципальный контракт подлежит оплате в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ответственному исполнителю (соисполнителю) муниципальной программы Октябрьского района как главному распорядителю бюджетных средств Октябрьского района по муниципальным программам Октябрьского района.

20. Приобретенные в результате направления бюджетных инвестиций объекты включаются в состав казны Октябрьского района и в дальнейшем закрепляются в установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Октябрьского района порядке за муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями Октябрьского района, либо передаются органам местного самоуправления Октябрьского района.

Приложение к Порядку принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Октябрьского района

АКТ

осмотра объекта (нежилое здание, строение, сооружение, нежилое помещение)

ненужное зачеркнуть

№ ____ от «___» _________ 20__ г.

По адресу (описание местоположения объекта): ________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

представитель Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района

________________________________________________________________

представитель ответственного исполнителя муниципальной программы

________________________________________________________________

правообладатель объекта

________________________________________________________________

другие представители

Произведен осмотр объекта __________________________________________________,

наименование

принадлежащий __________________________________________________________________

наименование правообладателя

В результате осмотра выявлено следующее:

1. Общие сведения по объекту, технические характеристики объекта (год постройки, этажность, площадь, протяженность, описание конструкций с указанием материала (фундамент, стены, перекрытия, кровля и пр.), назначение использования и т.д.):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2.  Объект соответствует / не соответствует требованиям охранной безопасности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

документ, подтверждающий соответствие / не соответствие

3. Объект соответствует / не соответствует требованиям пожарной безопасности:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

документ, подтверждающий соответствие / не соответствие

4. Объект соответствует / не соответствует техническим регламентам и стандартам:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

документ, подтверждающий соответствие / не соответствие

5. Прочее__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Выводы и предложения:

Объект соответствует / не соответствует (ненужное зачеркнуть) представленным ответственным исполнителем муниципальной программы документам, техническим характеристикам объекта и целям приобретения.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  .

Подписи:

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы

_________________    ___________________    ______________________________

должность			подпись, печать                                                        фамилия, инициалы                                                ».